Приложение № 3 к постановлению

Администрации Таштагольского

муниципального района

№ 619-п от 13.08.2015г.

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Развитие улично-дорожной сети муниципального образования

«Таштагольский муниципальный район» на 2021 - 2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 1 квартал 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| фактическое исполнение за год, предшествую-щий отчетному | отчетный год | |
| план | факт (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование подпрограммы | | | | | | |
| 1. | Площадь отремонтированных дорог улично-дорожной сети | тыс. кв. м |  | 0,5 | 0 |  |
| 2. | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | тыс. кв. м |  | 0,1 | 0 |  |

Директор программы: А.А.Чекрыжов

Приложение № 4 к постановлению

Администрации Таштагольского

муниципального района

№ 619-п от 13.08.2015г.

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

«Развитие улично-дорожной сети муниципального образования

«Таштагольский муниципальный район» на 2021 - 2023 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 1 квартал 2021год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия; источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | |
| отчетный год | |
| план | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Мероприятия по выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту (ремонту) и содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержанию улично-дорожной сети, в том числе | 15 155,20 | 11 501,01 |
| **Местный бюджет** | **15 155,20** | **11 501,01** |
| В том числе: |  |  |
| 1.1. Таштагольское городское поселение |  |  |
| **Местный бюджет** | **6 400** | **0** |
| 1.2. Казское городское поселение |  |  |
| **Местный бюджет** | **200** | **0** |
| 1.3. Шерегешское городское поселение |  |  |
| **Местный бюджет** | **200** | **0** |
| 1.4. Мероприятия по проектированию, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. | 0 | 0 |
| **Местный бюджет** | **0** | **0** |
| 2. Мероприятия по ремонту и содержанию дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы «Развитие улично - дорожной сети муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» 2014 -2016 гг. | 300 | 0 |
| **Местный бюджет** | **300** | 0 |
| **ИТОГО:** | **15 455,20** | **11501,01** |
| **Местный бюджет** | 15 455,20 | **11501,01** |