Приложение № 3 к постановлению

Администрации Таштагольского

муниципального района

 № 619-п от 13.08.2015г.

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Строительство и реконструкция объектов» 2020-2022 годы»

за январь - декабрь 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения целевого показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| фактическое исполнение за год, предшествую-щий отчетному | отчетный год |
| план | факт (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Строительство и реконструкция объектов» 2020-2022 годы» |
| 1. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв.метров | 25,31 | 26,47 | 26,47 |  |
| 2. | В том числе введенная в действие за один год | кв.метров | 0,10 | 0,634 | 0,634 |  |

Директор программы: Д.И. Варзанов

Приложение № 4 к постановлению

Администрации Таштагольского

муниципального района

 № 619-п от 13.08.2015г.

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

«Строительство и реконструкция объектов» 2020-2022 годы»

за январь – декабрь 2020 год

|  |  |
| --- | --- |
|  Наименование подпрограммы, мероприятия; источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
| отчетный год |
| план | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 |
| Проектирование МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | 2 100,00 | 2 100,00 |
| Местный бюджет | 2 100,00 | 2 100,00 |
| Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» | 118 206,45255 | 118 206,45255 |
| Местный бюджет | 5 910,32263 | 5 910,32263 |
| Областной бюджет | 112 296,12992 | 112 296,12992 |
| Разработка генплана с ландшафтным дизайном Школы №1, №9 | 999,00 | 886,193 |
| Местный бюджет | 999,00 | 886,193 |
| Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | 8 400,00 | 8 400,00 |
| Местный бюджет | 400,00 | 400,00 |
| Областной бюджет | 1 360,00 | 1 360,00 |
| Федеральный бюджет | 6 640,00 | 6 640,00 |
| Капитальный ремонт помещений школы / Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Школа искусств №64" | 887,193 | 1 000,0 |
| Местный бюджет | 887,193 | 1 000,0 |
| Строительство сельского клуба «Юность» пгт. Спасск/ Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система Таштагольского муниципального района" | 644,810 | 644,810 |
| Местный бюджет | 644,810 | 644,810 |
| Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области  | 7 403,20631 | 7 403,20631 |
| Местный бюджет | 339,10631 | 339,10631 |
| Областной бюджет | 7064,10 | 7064,10 |
| Приобретение жилья для социально-незащищенных категорий граждан (инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, иные категории граждан) в целях исполнения судебных решений | 1 018,304 | 1 018,304 |
| Местный бюджет | 1 018,304 | 1 018,304 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформирования | 57 875,63631 | 36 443,3043 |
| Средства фонда | 49 465,78031 | 34 778,39517 |
| Областной бюджет | 8 409,856 | 1 664,90913 |
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 1 091,116 | 1 091,04 |
| Федеральный бюджет | 654,624 | 654,624 |
| Местный бюджет | 436,492 | 436,416 |
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» | 1 424,30 | 1 424,232 |
| Федеральный бюджет | 1 424,30 | 1 424,232 |
| Подготовка строительных площадок для строительства многоквартирных домовна территории Таштагольского муниципального района | 3 307,691 | 3 307,691 |
| Мундыбашское городское поселение | 3 307,691 | 3 307,691 |
| Местный бюджет | 3 307,691 | 3 307,691 |
| **Итого по программе:** | **203 357,70917** | **181 925,23316** |
| **Местный бюджет** | **16 042,91894** | **16 042,84294** |
| **Областной бюджет** | **129 130,08592** | **122 385,13905** |
| **Федеральный бюджет** | **58 184,70431** | **43 497,25117** |