**Утверждаю:**

**Глава Таштагольского муниципального района**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **В.Н. Макута**

**«Дорожная карта» по реализации мероприятий в рамках национальных проектов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Мероприятие** | **Срок реализации** | **Объем финансирования, млн. рублей** | **Ответственный исполнитель** |
| **всего** | **в том числе** |
| **федеральный бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** | **внебюджетные средства** |
| **Национальный проект****«ОБРАЗОВАНИЕ»** |
| **Федеральный проект** **«Современная школа»** **(Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»)** |
| 1. | Приобретение оборудования, ремонт кабинетов в соответствии с брендированием в МБОУ ООШ №8 | 2021 год | **2,461139** | 1,552 | 0,048 | 0,861139 | 0 | Болгова И.Л.Грешилова Е.Н. |
| 2. | Приобретение оборудования, ремонт кабинетов в соответствии с брендированием в МБОУ СОШ №20 | 2021 год | **2,739321** | 1,552 | 0,048 | 1,139321 | 0 | Болгова И.Л.Грешилова Е.Н. |
| **Федеральный проект****«Успех каждого ребенка»****(Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей)** |
| 1. | Приобретение оборудования, ремонт кабинетов МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк» пгт.Каз | 2021 год | **3,141416** | 0,675575 | 0,020925 | 2,444916 | 0 | Болгова И.Л.Грешилова Е.Н. |
| 2. | Приобретение оборудования, ремонт кабинетов МБОУ ДО «ЦРТДЮ»пгт.Шерегеш | 2021 год | **2,324503** | 1,054875 | 0,032625 | 1,237003 | 0 | Болгова И.Л.Грешилова Е.Н. |
| 3. | Приобретение оборудования, ремонт кабинетов МБОУ ДО «ДЮЦ «Созвездие»» | 2021 год | **1,105186** | 0,327375 | 0,010125 | 0,767686 | 0 | Болгова И.Л.Грешилова Е.Н. |
| **Федеральный проект****«Цифровая образовательная среда»****(Эксперимент по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования)** |
| 1. | Приобретение оборудования, ремонт кабинетов МКОУ «ООШ № 95»пгт. Мундыбаш | 2021 год | **3,326972** | 2,147580 | 0,066420 | 1,112972 | 0 | Болгова И.Л.Грешилова Е.Н. |
| 2. | Приобретение оборудования, ремонт кабинетов МБОУ «СОШ № 9» | 2021 год | **2,214** | 2,147580 | 0,066420 | 0 | 0 | Болгова И.Л.Грешилова Е.Н. |
| 3. | Приобретение оборудования, ремонт кабинетов МБОУ СОШ №15 | 2021 год | **2,214** | 2,147580 | 0,066420 | 0 | 0 | Болгова И.Л.Грешилова Е.Н. |
| **Национальный проект****«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»** |
| **Федеральный проект****«Формирование комфортной городской среды»** |
| 1. | Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт Темиртау, ул. Центральная, 9  | 2021 год | **1,1019876** | 0,8389937 | 0,02594833 | 0,18194619 | 0,05509938 | Орлов А.Г.Кочетков А.В. |
| 2. | Благоустройство (текущий ремонт) Площади Победы, по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт Темиртау, ул.Центральная, район дома №17 | 2021 год | **0,111544** | 0,08939322 | 0,00276475 | 0,01938603 | 0 | Орлов А.Г.Кочетков А.В. |
| **Федеральный проект****«Формирование комфортной городской среды»** |
| 1. | Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, расположенной по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, таштагольский район, пгт.Каз, ул.Победы, 3 | 2021 год | **1,13462** | 0,91970254 | 0,02844441 | 0,12974205 | 0,056731 | Орлов А.Г.Симонова Е.А. |
| 2. | Благоустройство (подключение к точки доступа) парка Ветеранов, расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт.Каз, улЛенина, 7Б | 2021 год | **0,089011** | 0,07590538 | 0,00234767 | 0,01075795 | 0 | Орлов А.Г.Симонова Е.А. |
| **Федеральный проект****«Формирование комфортной городской среды»** |
| 1. | Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт.Шерегеш, ул.Дзержинского, 3А | 2021 год | **1,11480504** | 0,75395135 | 0,02331814 | 0,28179535 | 0,0557402 | Орлов А.Г.Швайгерт В.С. |
| 2. | Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт.Шерегеш, ул.Дзержинского, 19 | 2021 год | **1,356731** | 0,91756772 | 0,02837846 | 0,34294827 | 0,06783655 | Орлов А.Г.Швайгерт В.С. |
| 3. | Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории,расположенной по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт.Шерегеш, пешеходная дорожка по ул. Гагарина до ул. Советская | 2021 год | **1,109908** | 0,79014673 | 0,0244376 | 0,29532367 | 0 | Орлов А.Г.Швайгерт В.С. |
| **Федеральный проект****«Формирование комфортной городской среды»** |
| 1. | Благоустройство общественного пространства пгт.Спасск, ул. Клубная, 5  | 2021 год | **0,4617** | 0,41651797 | 0,0128203 | 0,0323 | 0 | Орлов А.Г.Фомина Ю.Н. |
| **Федеральный проект****«Формирование комфортной городской среды»** |
| 1. | Благоустройство общественных и дворовых пространств.Ремонт освещения хоккейного корта, расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт Мундыбаш, ул.Ленина, 2/1 | 2021 год | **0,13345752** | 0,12039357 | 0,00372352 | 0,00934043 | 0 | Орлов А.Г.Покатилова Н.Е. |
| 2. | Благоустройство общественных и дворовых пространств.Ремонт освещения на детской площадке, расположенной по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт Мундыбаш, ул.Ленина, 22/1 | 2021 год | **0,29324648** | 0,26454103 | 0,0081817 | 0,02052375 | 0 | Орлов А.Г.Покатилова Н.Е. |
| 3. | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район,пгт Мундыбаш, ул.Ленина, 8 | 2021 год | **0,661596** | 0,56699172 | 0,01753587 | 0,04398861 | 0,0330798 | Орлов А.Г.Покатилова Н.Е. |
| **Федеральный проект****«Формирование комфортной городской среды»** |
| 1. | Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, расположенной по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г.Таштагол, ул.Ноградская, 15 | 2021 год | **3,594046** | 2,30449248 | 0,07127316 | 1,03857806 | 0,1797023 | Орлов А.Г.Путинцев А.А. |
| 2. | Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, расположенной по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г.Таштагол, ул.Советская, 34 | 2021 год | **1,410113** | 0,90416061 | 0,02796380 | 0,40748294 | 0,07050565 | Орлов А.Г.Путинцев А.А. |
| 3. | Благоустройство (капитальный ремонт) общественного пространства, расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г.Таштагол, ул.Коммунистическая, 14а | 2021 год | **0,981032** | 0,66214215 | 0,02047868 | 0,29841117 | 0 | Орлов А.Г.Путинцев А.А. |
| 4. | Благоустройство (капитальный ремонт) общественного пространства, расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г.Таштагол, ул.Советская, 34, 36,38 | 2021 год | **2,74222** | 1,8508463 | 0,05724282 | 0,83413088 | 0 | Орлов А.Г.Путинцев А.А. |
| **Федеральный проект** **«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** |
| 1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2021-2025гг. | **82,812623** | 72,361222 | 13,451401 | 0 | 0 | Варзанов Д.И. |
| **Национальный проект****«МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** |
| **Федеральный проект****«Популяризация предпринимательства»** |
| 1. | Участие в игре бизнес - симуляторе Кубок Кузбасса Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE | 2021год | - | - | - | - | - | Попов С.Е.Яхно Н.С. |
| 2.  | Привлечение СМСП в проект Бизнес наставничества | 2021год | - | - | - | - | - | Попов С.Е.Яхно Н.С. |
| 3. | Участие в проекте «молодой предприниматель России» | 2021год | - | - | - | - | - | Попов С.Е.Яхно Н.С. |
| 4 | Центр поддержки экспорта  | 2021год | - | - | - | - | - | Попов С.Е.Яхно Н.С. |
| **Федеральный проект** **«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»** |
| 1. | КонсультационнаяИнформационнаяОбучающие программы (Мой Бизнес Кузбасс) | 2021год | - | - | - | - | - | Попов С.Е.Яхно Н.С. |
| **Федеральный проект** **«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке,** **в том числе к льготному финансированию»** |
| 1. | Льготные займы:-некоммерческая компания Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса;-некоммерческой микрокредитной компании «Муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства Таштагольского района»;-некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Кемеровской области-Кузбасса». | 2021год | - | - | - | - | - | Попов С.Е.Яхно Н.С. |
| 2. | Региональный проект "Экспорт продукции АПК в Кузбассе".С**убсидии на осуществление компенсации предприятиям  хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий** | 2021год | - | - | - | - | - | Адыяков С.В.Зацаринный С.Н. |
| **Федеральный проект** **«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»** |
| 1. | **Предоставление грантов «Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам в рамках реализации регионального проекта создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации** | 2021год | - | - | - | - | - | Адыяков С.В.Зацаринный С.Н. |
| **Национальный проект****«ДЕМОГРАФИЯ»** |
| **Федеральный проект** **«Спорт – норма жизни»** |
| 1. | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 2021 год | **3,09952381** | 2,88255714 | 0 | 0,21696667 | 0 | Болгова И.Л.Сычев А.В. |
| **Федеральный проект** **«Старшее поколение»** |
| 1. | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Таштагольском муниципальном районе | 2021-2023гг | **10,0107** | 9,7104 | 0,3003 | 0 | 0 | Болгова И.Л.Мецкер В.В. |
| **Федеральный проект** **«Содействие занятости»** |
| 1. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан(кол-во участников-36 чел.) | 2021 год | **-** | - | - | - | - | Попов С.Е.Гредина Н.Г. |
| **Национальный проект****«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»** |
| **Федеральный проект** **«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»** |
| 1. | Строительство взамен существующего (Амбулатория п.Усть-Кабырза) | 2024год | **7,5** | 0 | 7,5 | 0 | 0 | Болгова И.Л.Матовых И.В. |
| 2. | Комплексный капремонт (инфекционное отделение Шерегешской участковой больницы)  | 2021 год | **22,5** | 0 | 22,5 | 0 | 0 | Болгова И.Л.Матовых И.В. |
| 3. | Комплексный капремонт (Поликлиника Участковой больницы пгт Темиртау) | 2021 год | **15,6** | 0 | 15,6 | 0 | 0 | Болгова И.Л.Матовых И.В. |
| 4. | Строительство взамен существующего (Фельдшерско-акушерский пункт п.Амзас) | 2024 год | **5,5** | 0 | 5,5 | 0 | 0 | Болгова И.Л.Матовых И.В. |
| 5. | Строительство взамен существующего (Фельдшерско-акушерский пункт п.Килинск) | 2024 год | **5,5** | 0 | 5,5 | 0 | 0 | Болгова И.Л.Матовых И.В. |
| 6. | Строительство взамен существующего (Фельдшерско-акушерский пункт п.Ключевой) | 2025 год | **5,5** | 0 | 5,5 | 0 | 0 | Болгова И.Л.Матовых И.В. |
| 7. | Строительство взамен существующего (Фельдшерско-акушерский пункт п.Усть-Анзас) | 2025 год | **5,5** | 0 | 5,5 | 0 | 0 | Болгова И.Л.Матовых И.В. |
| 8. | Строительство взамен существующего (Фельдшерско-акушерский пункт п.Центральный) | 2023 год  | **5,5** | 0 | 5,5 | 0 | 0 | Болгова И.Л.Матовых И.В. |
| 9. | Строительство взамен существующего (Фельдшерско-акушерский пункт п.Чугунаш) | 2022 год | **5,5** | 0 | 5,5 | 0 | 0 | Болгова И.Л.Матовых И.В. |
| 10. | Строительство взамен существующего (Фельдшерско-акушерский пункт п.Чулеш) | 2025 год | **5,5** | 0 | 5,5 | 0 | 0 | Болгова И.Л.Матовых И.В. |
| **Национальный проект** **«КУЛЬТУРА»** |
| **Федеральный проект**  **«Творческие люди»** |
| 1. | Повышение квалификации творческих работников в рамках регионального проекта  | Ежегодно | - | - | - | - | - | Болгова И.Л.Грудева В.А. |
| **Федеральный проект** **«Культурная среда»** |
| 1. | Обеспечение школ искусств района необходимыми инструментами, оборудованием и учебными материалами  | Ежегодно с 2021-2025гг. | 1  | 1  | 0 | 0 | 0 | Болгова И.Л.Грудева В.А. |
| 2. | Оснащение современным цифровым оборудованием кинозала в ДК «Юбилейный» пгт.Каз  | 2023 год  | 3 | 2,5 | 0 | 0,5 | 0 | Болгова И.Л.Грудева В.А. |
| 3. | Создание модельной библиотеки на базе Детской библиотеки  | 2024-2025гг. | 5,5 | 5 | 0 | 0,5 | 0 | Болгова И.Л.Грудева В.А. |
| 4. | Создание модельной библиотеки на базе Центральной библиотеки г.Таштагола | 2022-2023гг. | 5,25 | 5 | 0 | 0,25 | 0 | Болгова И.Л.Грудева В.А. |
| **Федеральный проект** **«Цифровая культура»** |
| 1. | Создание виртуального зала в ДК «Октябрь» пгт.Мундыбаш  | 2022 год | 1,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | Болгова И.Л.Грудева В.А. |