**Утверждаю:**

**Глава Таштагольского муниципального района**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **В.Н. Макута**

**«Дорожная карта» по реализации мероприятий в рамках национальных проектов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | | **Мероприятие** | **Срок реализации** | | **Объем финансирования, млн. рублей** | | | | | | | | | **Ответственный исполнитель** | |
| **всего** | **в том числе** | | | | | | | |
| **федеральный бюджет** | | | **областной бюджет** | | **местный бюджет** | **внебюджетные средства** | |
| **Национальный проект**  **«ОБРАЗОВАНИЕ»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Федеральный проект**  **«Современная школа»**  **(Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Приобретение оборудования, ремонт кабинетов в соответствии с брендированием в МБОУ ООШ №8 | 2021 год | | **2,461139** | 1,552 | | 0,048 | | | 0,861139 | 0 | Болгова И.Л.  Грешилова Е.Н. | | |
| 2. | | Приобретение оборудования, ремонт кабинетов в соответствии с брендированием в МБОУ СОШ №20 | 2021 год | | **2,739321** | 1,552 | | 0,048 | | | 1,139321 | 0 | Болгова И.Л.  Грешилова Е.Н. | | |
| **Федеральный проект**  **«Успех каждого ребенка»**  **(Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Приобретение оборудования, ремонт кабинетов МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Сибиряк» пгт.Каз | | 2021 год | **3,141416** | | | 0,675575 | | | 0,020925 | 2,444916 | 0 | Болгова И.Л.  Грешилова Е.Н. | | |
| 2. | Приобретение оборудования, ремонт кабинетов МБОУ ДО «ЦРТДЮ»пгт.Шерегеш | | 2021 год | **2,324503** | | | 1,054875 | | | 0,032625 | 1,237003 | 0 | Болгова И.Л.  Грешилова Е.Н. | | |
| 3. | Приобретение оборудования, ремонт кабинетов МБОУ ДО «ДЮЦ «Созвездие»» | | 2021 год | **1,105186** | | | 0,327375 | | | 0,010125 | 0,767686 | 0 | Болгова И.Л.  Грешилова Е.Н. | | |
| **Федеральный проект**  **«Цифровая образовательная среда»**  **(Эксперимент по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Приобретение оборудования, ремонт кабинетов МКОУ «ООШ № 95»  пгт. Мундыбаш | | 2021 год | **3,326972** | | | 2,147580 | | | 0,066420 | 1,112972 | 0 | Болгова И.Л.  Грешилова Е.Н. | | |
| 2. | Приобретение оборудования, ремонт кабинетов МБОУ «СОШ № 9» | | 2021 год | **2,214** | | | 2,147580 | | | 0,066420 | 0 | 0 | Болгова И.Л.  Грешилова Е.Н. | | |
| 3. | Приобретение оборудования, ремонт кабинетов МБОУ СОШ №15 | | 2021 год | **2,214** | | | 2,147580 | | | 0,066420 | 0 | 0 | Болгова И.Л.  Грешилова Е.Н. | | |
| **Национальный проект**  **«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Федеральный проект**  **«Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт Темиртау, ул. Центральная, 9 | 2021 год | **1,1019876** | | | 0,8389937 | | | 0,02594833 | 0,18194619 | 0,05509938 | Орлов А.Г.  Кочетков А.В. | | |
| 2. | | Благоустройство (текущий ремонт) Площади Победы, по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт Темиртау, ул.Центральная, район дома №17 | 2021 год | **0,111544** | | | 0,08939322 | | | 0,00276475 | 0,01938603 | 0 | Орлов А.Г.  Кочетков А.В. | | |
| **Федеральный проект**  **«Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, расположенной по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, таштагольский район, пгт.Каз, ул.Победы, 3 | 2021 год | **1,13462** | | | 0,91970254 | | | 0,02844441 | 0,12974205 | 0,056731 | Орлов А.Г.  Симонова Е.А. | | |
| 2. | | Благоустройство (подключение к точки доступа) парка Ветеранов, расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт.Каз, улЛенина, 7Б | 2021 год | **0,089011** | | | 0,07590538 | | | 0,00234767 | 0,01075795 | 0 | Орлов А.Г.  Симонова Е.А. | | |
| **Федеральный проект**  **«Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт.Шерегеш, ул.Дзержинского, 3А | 2021 год | **1,11480504** | | | 0,75395135 | | | 0,02331814 | 0,28179535 | 0,0557402 | Орлов А.Г.  Швайгерт В.С. | | |
| 2. | | Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории, расположенной по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт.Шерегеш, ул.Дзержинского, 19 | 2021 год | **1,356731** | | | 0,91756772 | | | 0,02837846 | 0,34294827 | 0,06783655 | Орлов А.Г.  Швайгерт В.С. | | |
| 3. | | Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории,  расположенной по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт.Шерегеш, пешеходная дорожка по ул. Гагарина до ул. Советская | 2021 год | **1,109908** | | | 0,79014673 | | | 0,0244376 | 0,29532367 | 0 | Орлов А.Г.  Швайгерт В.С. | | |
| **Федеральный проект**  **«Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Благоустройство общественного пространства  пгт.Спасск,  ул. Клубная, 5 | 2021 год | **0,4617** | | | 0,41651797 | | | 0,0128203 | 0,0323 | 0 | Орлов А.Г.  Фомина Ю.Н. | | |
| **Федеральный проект**  **«Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Благоустройство общественных и дворовых пространств.  Ремонт освещения хоккейного корта, расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт Мундыбаш, ул.Ленина, 2/1 | 2021 год | **0,13345752** | | | 0,12039357 | | | 0,00372352 | 0,00934043 | 0 | Орлов А.Г.  Покатилова Н.Е. | | |
| 2. | | Благоустройство общественных и дворовых пространств.  Ремонт освещения на детской площадке, расположенной по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт Мундыбаш, ул.Ленина, 22/1 | 2021 год | **0,29324648** | | | 0,26454103 | | | 0,0081817 | 0,02052375 | 0 | Орлов А.Г.  Покатилова Н.Е. | | |
| 3. | | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район,  пгт Мундыбаш, ул.Ленина, 8 | 2021 год | **0,661596** | | | 0,56699172 | | | 0,01753587 | 0,04398861 | 0,0330798 | Орлов А.Г.  Покатилова Н.Е. | | |
| **Федеральный проект**  **«Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, расположенной по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г.Таштагол, ул.Ноградская, 15 | 2021 год | **3,594046** | | | 2,30449248 | | | 0,07127316 | 1,03857806 | 0,1797023 | Орлов А.Г.  Путинцев А.А. | | |
| 2. | | Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, расположенной по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г.Таштагол, ул.Советская, 34 | 2021 год | **1,410113** | | | 0,90416061 | | | 0,02796380 | 0,40748294 | 0,07050565 | Орлов А.Г.  Путинцев А.А. | | |
| 3. | | Благоустройство (капитальный ремонт) общественного пространства, расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г.Таштагол, ул.Коммунистическая, 14а | 2021 год | **0,981032** | | | 0,66214215 | | | 0,02047868 | 0,29841117 | 0 | Орлов А.Г.  Путинцев А.А. | | |
| 4. | | Благоустройство (капитальный ремонт) общественного пространства, расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г.Таштагол, ул.Советская, 34, 36,38 | 2021 год | **2,74222** | | | 1,8508463 | | | 0,05724282 | 0,83413088 | 0 | Орлов А.Г.  Путинцев А.А. | | |
| **Федеральный проект**  **«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2021-2025гг. | **82,812623** | | | 72,361222 | | | 13,451401 | 0 | 0 | Варзанов Д.И. | | |
| **Национальный проект**  **«МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Федеральный проект**  **«Популяризация предпринимательства»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Участие в игре бизнес - симуляторе Кубок Кузбасса Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE | 2021год | - | | | - | | | - | - | - | Попов С.Е.  Яхно Н.С. | | |
| 2. | | Привлечение СМСП в проект Бизнес наставничества | 2021год | - | | | - | | | - | - | - | Попов С.Е.  Яхно Н.С. | | |
| 3. | | Участие в проекте «молодой предприниматель России» | 2021год | - | | | - | | | - | - | - | Попов С.Е.  Яхно Н.С. | | |
| 4 | | Центр поддержки экспорта | 2021год | - | | | - | | | - | - | - | Попов С.Е.  Яхно Н.С. | | |
| **Федеральный проект**  **«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Консультационная  Информационная  Обучающие программы (Мой Бизнес Кузбасс) | 2021год | - | | | - | | | - | - | - | Попов С.Е.  Яхно Н.С. | | |
| **Федеральный проект**  **«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке,**  **в том числе к льготному финансированию»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Льготные займы:  -некоммерческая компания Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса;  -некоммерческой микрокредитной компании «Муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства Таштагольского района»;  -некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Кемеровской области-Кузбасса». | 2021год | - | | | - | | | - | - | - | Попов С.Е.  Яхно Н.С. | | |
| 2. | | Региональный проект "Экспорт продукции АПК в Кузбассе".  С**убсидии на осуществление компенсации предприятиям  хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий** | 2021год | - | | | - | | | - | - | - | Адыяков С.В.  Зацаринный С.Н. | | |
| **Федеральный проект**  **«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | **Предоставление грантов «Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам в рамках реализации регионального проекта создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации** | 2021год | - | | | - | | | - | - | - | | | Адыяков С.В.  Зацаринный С.Н. |
| **Национальный проект**  **«ДЕМОГРАФИЯ»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Федеральный проект**  **«Спорт – норма жизни»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 2021 год | **3,09952381** | | | 2,88255714 | | | 0 | 0,21696667 | 0 | | | Болгова И.Л.  Сычев А.В. |
| **Федеральный проект**  **«Старшее поколение»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Таштагольском муниципальном районе | 2021-2023гг | **10,0107** | | | 9,7104 | | | 0,3003 | 0 | 0 | | | Болгова И.Л.  Мецкер В.В. |
| **Федеральный проект**  **«Содействие занятости»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан  (кол-во участников-36 чел.) | 2021 год | **-** | | | - | | | - | - | - | | | Попов С.Е.  Гредина Н.Г. |
| **Национальный проект**  **«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Федеральный проект**  **«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Строительство взамен существующего (Амбулатория п.Усть-Кабырза) | 2024год | **7,5** | | | 0 | | | 7,5 | 0 | 0 | | | Болгова И.Л.  Матовых И.В. |
| 2. | | Комплексный капремонт (инфекционное отделение Шерегешской участковой больницы) | 2021 год | **22,5** | | | 0 | | | 22,5 | 0 | 0 | | | Болгова И.Л.  Матовых И.В. |
| 3. | | Комплексный капремонт (Поликлиника Участковой больницы пгт Темиртау) | 2021 год | **15,6** | | | 0 | | | 15,6 | 0 | 0 | | | Болгова И.Л.  Матовых И.В. |
| 4. | | Строительство взамен существующего (Фельдшерско-акушерский пункт п.Амзас) | 2024 год | **5,5** | | | 0 | | | 5,5 | 0 | 0 | | | Болгова И.Л.  Матовых И.В. |
| 5. | | Строительство взамен существующего (Фельдшерско-акушерский пункт п.Килинск) | 2024 год | **5,5** | | | 0 | | | 5,5 | 0 | 0 | | | Болгова И.Л.  Матовых И.В. |
| 6. | | Строительство взамен существующего (Фельдшерско-акушерский пункт п.Ключевой) | 2025 год | **5,5** | | | 0 | | | 5,5 | 0 | 0 | | | Болгова И.Л.  Матовых И.В. |
| 7. | | Строительство взамен существующего (Фельдшерско-акушерский пункт п.Усть-Анзас) | 2025 год | **5,5** | | | 0 | | | 5,5 | 0 | 0 | | | Болгова И.Л.  Матовых И.В. |
| 8. | | Строительство взамен существующего (Фельдшерско-акушерский пункт п.Центральный) | 2023 год | **5,5** | | | 0 | | | 5,5 | 0 | 0 | | | Болгова И.Л.  Матовых И.В. |
| 9. | | Строительство взамен существующего (Фельдшерско-акушерский пункт п.Чугунаш) | 2022 год | **5,5** | | | 0 | | | 5,5 | 0 | 0 | | | Болгова И.Л.  Матовых И.В. |
| 10. | | Строительство взамен существующего (Фельдшерско-акушерский пункт п.Чулеш) | 2025 год | **5,5** | | | 0 | | | 5,5 | 0 | 0 | | | Болгова И.Л.  Матовых И.В. |
| **Национальный проект**  **«КУЛЬТУРА»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Федеральный проект**  **«Творческие люди»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Повышение квалификации творческих работников в рамках регионального проекта | Ежегодно | - | | | - | | | - | - | - | | | Болгова И.Л.  Грудева В.А. |
| **Федеральный проект**  **«Культурная среда»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Обеспечение школ искусств района необходимыми инструментами, оборудованием и учебными материалами | Ежегодно  с 2021-2025гг. | 1 | | | 1 | | | 0 | 0 | 0 | | | Болгова И.Л.  Грудева В.А. |
| 2. | | Оснащение современным цифровым оборудованием кинозала в ДК «Юбилейный» пгт.Каз | 2023 год | 3 | | | 2,5 | | | 0 | 0,5 | 0 | | | Болгова И.Л.  Грудева В.А. |
| 3. | | Создание модельной библиотеки на базе Детской библиотеки | 2024-2025гг. | 5,5 | | | 5 | | | 0 | 0,5 | 0 | | | Болгова И.Л.  Грудева В.А. |
| 4. | | Создание модельной библиотеки на базе Центральной библиотеки г.Таштагола | 2022-2023гг. | 5,25 | | | 5 | | | 0 | 0,25 | 0 | | | Болгова И.Л.  Грудева В.А. |
| **Федеральный проект**  **«Цифровая культура»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Создание виртуального зала в ДК «Октябрь» пгт.Мундыбаш | 2022 год | 1,5 | | | 1 | | | 0 | 0,5 | 0 | | | Болгова И.Л.  Грудева В.А. |