Алгоритмы действий инвестора для получения земельного участка в аренду (без торгов и на торгах)

| « Процедура получения инвестором земельного участка в аренду (без торгов)» |
| --- |
| Шаг алгоритма | Действие | Исполнитель | Время (часы) | Документ | Проблемы |
| Шаг №1. Подача заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка | Заполнение бланка заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направление заявления через МФЦ, в электронном виде или почтой России в уполномоченный орган | Инвестор | 24 | заявление | инвесторы приносят некорректно заполненые документы, неполный комплект документов |
|  | Регистрирация заявления путем присвоения даты и номера, внесение информации в электронный документооборот и передача документов в отдел | Специалист уполномоченного органа | 1 | заявление |  |
|  | Передача заявления в работу специалисту отдела уполномоченного органа, внесение информации в электронный документооборот | Начальник отдела уполномоченного органа | 1 | заявление |  |
|  | Проверка заявления на наличие всех предусмотренных законодательством сведений, на наличие полного пакета документов | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 1 | заявление |  |
|  | Подготовка проекта уведомления о возврате заявления, в случае наличия основания для возврата заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 1 | проект уведомления о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка |  |
|  | Рассмотрение /согласование проекта уведомления о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка | Начальник отдела уполномоченного органа | 1 | проект уведомления о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка |  |
|  | Подписание уведомления о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка | Руководитель уполномоченного органа | 1 | уведомление о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка |  |
|  | Регистрирация уведомления о возврате заявления в документообороте и направление инвестору | Специалист уполномоченного органа | 1 | уведомление о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка |  |
| Шаг №2. Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка | Подготовка межведомственных запросов о предоставлении сведений и документов | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 1 | межведомственные запросы |  |
|  | Подписание межведомственных запросов | Начальник отдела уполномоченного органа | 1 | межведомственные запросы |  |
|  | Направление межведомственных запросов в соответствующие органы и организации | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 1 | межведомственные запросы |  |
|  | Подготовка и направление ответа на межведомственные запросы | специалист органа, которому поступил запрос | 360-600 |  | информация в рамках межведомственных запросов предоставляется с нарушением установленных сроков - свыше 15 дней |
|  | Подготовка проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка /решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 48 | проект решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка /решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка |  |
|  | Рассмотрение /согласование проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка/решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка | Начальник отдела уполномоченного органа | 1 | проект решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка/решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка |  |
|  | Подписание решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка /решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка | Руководитель уполномоченного органа | 1 | решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка/решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка |  |
|  | Регистрирация решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка /решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка | Специалист уполномоченного органа | 1 | решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка/решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка |  |
| Шаг №3. Образование земельного участка | Заключение договора с кадастровым инженером (проектной организацией) по оказанию услуг в целях образования земельного участка | Инвестор | 120 |  |  |
|  | Проведение кадастровых работ по образованию земельного участка |  | 600 | межевой план |  |
| Шаг №4. Осуществление государственного кадастрового учета | Формирование и направление заявления в Управление Росреестра о государственном кадастровом учете | Кадастровый инженер | 24 |  |  |
|  | Внесение сведений в ЕГРН | Специалист Росреестра | 336 |  |  |
| Шаг №5. Подача заявления о предоставлении земельного участка в уполномоченный орган | Заполнение бланка заявления о предоставлении земельного участка и направление заявления через МФЦ, в электронном виде или почтой России в уполномоченный орган | Инвестор | 24 | заявление | инвесторы приносят некорректно заполненые документы, неполный комплект документов |
|  | Регистрирация заявления путем присвоения даты и номера, внесение информации в электронный документооборот и передача документов в отдел | Специалист уполномоченного органа | 1 | заявление |  |
|  | Передача заявления в работу специалисту отдела уполномоченного органа, внесение информации в электронный документооборот | Начальник отдела уполномоченного органа | 1 | заявление |  |
|  | Проверка заявления на наличие всех предусмотренных законодательством сведений, на наличие полного пакета документов | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 1 | заявление |  |
|  | Подготовка проекта уведомления о возврате заявления, в случае наличия основания для возврата заявления о предоставлении земельного участка | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 1 | проект уведомления о возврате заявления о предоставлении земельного участка |  |
|  | Рассмотрение /согласование проекта уведомления о возврате заявления о предоставлении земельного участка | Начальник отдела уполномоченного органа | 1 | проект уведомления о возврате заявления о предоставлении земельного участка |  |
|  | Подписание уведомления о возврате заявления о предоставлении земельного участка | Руководитель уполномоченного органа | 1 | уведомление о возврате заявления о предоставлении земельного участка |  |
|  | Регистрирация уведомления о возврате заявления в документообороте и направление инвестору | Специалист уполномоченного органа | 1 | уведомление о возврате заявления о предоставлении земельного участка |  |
| Шаг №6. Подготовка и направление инвестору проекта договора аренды земельного участка | Подготовка межведомственных запросов о предоставлении сведений и документов | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 1 | межведомственные запросы |  |
|  | Подписание межведомственных запросов | Начальник отдела уполномоченного органа | 1 | межведомственные запросы |  |
|  | Направление межведомственных запросов в соответствующие органы и организации | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 1 | межведомственные запросы |  |
|  | Подготовка и направление ответов на межведомственные запросы | специалист органа, которому поступил запрос | 360-600 |  | информация в рамках межведомственных запросов предоставляется с нарушением установленных сроков - свыше 15 дней |
|  | Подготовка проекта договора аренды земельного участка /решения об отказе в предоставлении земельного участка | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 48 | проект договора аренды земельного участка /решения об отказе в предоставлении земельного участка |  |
|  | Рассмотрение /согласование проекта договора аренды земельного участка/решения об отказе в предоставлении земельного участка | Начальник отдела уполномоченного органа | 1 | проект договора аренды земельного участка/решения об отказе в предоставлении земельного участка |  |
|  | Подписание договора аренды земельного участка /решения об отказе в предоставлении земельного участка | Руководитель уполномоченного органа | 1 | договор аренды земельного участка/решения об отказе в предоставлении земельного участка |  |
|  | Регистрирация договора аренды земельного участка/решения об отказе в предоставлении земельного участка и направление инвестору | Специалист уполномоченного органа | 1 | договор аренды земельного участка/решения об отказе в предоставлении земельного участка |  |
| Шаг №7. Заключение договора с инвестором | Направление проекта договора аренды инвестору на подпись | специалист уполномоченного органа | 24 | проект договора аренды |  |
|  | Подписание проекта договора аренды | Инвестор | 240-480 | проект договора аренды |  |
|  | Направление подписанного договора аренды в уполномоченный орган | Инвестор | 24 | договора аренды |  |
|  | Присвоение договору аренды номера и даты | специалист уполномоченного органа | 0,6 | договора аренды |  |
|  | Заполнение и направление в личном кабинете заявки для регистрации прав в Управлении Росреестра | специалист уполномоченного органа | 1 | заявка для регистрации прав |  |
|  | Регистрационные действия | государственный регистратор | 240 | внесение сведений в ЕГРН |  |
|  | Получение информации о регистрации прав | специалист уполномоченного органа | 24 | выписка из ЕГРН |  |
|  | Направление договора аренды инвестору | специалист уполномоченного органа | 24 | договор аренды |  |
|  |  |  | 3267,6 |  |  |

| Процедура получения инвестором земельного участка в аренду (на торгах) |
| --- |
| Шаг алгоритма | Действие | Исполнитель | Время (часы) | Документ | Проблемы |
| Шаг № 1 Направление в уполномоченный орган заявления о проведении аукциона | Заполнение бланка заявления о проведении аукциона и направление заявления через МФЦ или почтой России в уполномоченный орган | Инвестор | 24 | заявление | инвесторы приносят некорректно заполненые документы, неполный комплект документов |
|  | Регистрирация заявления путем присвоения даты и номера, внесение информации в электронный документооборот и передача документов в отдел | Специалист уполномоченного органа | 1 | заявление |  |
|  | Передача заявления в работу специалисту отдела уполномоченного органа, внесение информации в электронный документооборот | Начальник отдела уполномоченного органа | 1 | заявление |  |
|  | Проверка заявления на наличие всех предусмотренных законодательством сведений, на наличие полного пакета документов | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 1 | заявление |  |
| Шаг № 2 Получение информации о возможности технологического присоединения объекта к инженерным сетям, определение руночной стоимости, принятие решения о проведении аукциона | Подготовка межведомственных запросов о предоставлении сведений и документов | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 1 | межведомственные запросы |  |
|  | Подписание межведомственных запросов | Начальник отдела уполномоченного органа | 1 | межведомственные запросы |  |
|  | Направление межведомственных запросов в соответствующие органы и организации | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 1 | межведомственные запросы |  |
|  | Подготовка и направление ответа на межведомственные запросы | специалист органа, которому поступил запрос | 360-600 |  | информация в рамках межведомственных запросов предоставляется с нарушением установленных сроков - свыше 15 дней |
|  | Подготовка проекта решения о проведении аукциона /решения об отказе проведения аукциона | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 48 | проект решения о проведении аукциона /решения об отказе проведения аукциона |  |
|  | Рассмотрение /согласование проекта решения о проведении аукциона /решения об отказе проведения аукциона | Начальник отдела уполномоченного органа | 1 | проект решения о проведении аукциона/решения об отказе проведения аукциона |  |
|  | Подписание решения о проведении аукциона /решения об отказе проведения аукциона | Руководитель уполномоченного органа | 1 | решение о проведении аукциона/решения об отказе проведения аукциона |  |
|  | Регистрирация решения о проведении аукциона /решения об отказе проведения аукциона в документообороте и направление инвестору | Специалист уполномоченного органа | 1 | решение о проведении аукциона/решения об отказе проведения аукциона |  |
|  | Передача документов и решения о проведении торгов организатору торгов | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 24 | решение о проведении торгов |  |
| Шаг № 3 Размещение информации об аукционе на сайте | Размещение информации об аукционе на официальном сайте организатора аукциона, torgi.gov | организатор аукциона | 24 | извещение о проведении аукциона |  |
|  | Подача заявки на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме, внесение задатка | инвестор | 24 (но в течении 30 дней (720 часов) с момента публикации | заявка на участие в аукционе | инвесторы приносят некорректно заполненые документы, неполный комплект |
| Шаг № 4 Проведение аукциона | Проведение аукциона, составление протокола и размещение на официальном сайте организатора аукциона, torgi.gov | организатор аукциона | 24 |  |  |
|  | Направление протокола о результатах аукциона в уполномоченный орган | организатор аукциона | 24 | протокол о результатах аукциона |  |
| Шаг № 5 Подготовка и направление инвестору проекта договора | Подготавка проекта договора аренды с победителем торгов | специалист уполномоченного органа | 24 | проект договора аренды |  |
|  | Рассмотрение /согласование проекта договора аренды | Начальник отдела уполномоченного органа | 1 | проект договора аренды |  |
|  | Подписание проекта договора аренды | Руководитель уполномоченного органа | 24 | проект договор аренды |  |
| Шаг № 6 Заключение договора аренды с инвестором | Направление проекта договора аренды инвестору на подпись | специалист уполномоченного органа | 24 | проект договора аренды |  |
|  | Подписание проекта договора аренды | Инвестор | 240-480 | проект договора аренды |  |
|  | Направление подписанного договора аренды в уполномоченный орган | Инвестор | 24 | договора аренды |  |
|  | Присвоение договору аренды номера и даты | специалист уполномоченного органа | 0,6 | договора аренды |  |
|  | Заполнение и направление в личном кабинете заявки для регистрации прав в Управлении Росреестра | специалист уполномоченного органа | 1 | заявка для регистрации прав |  |
|  | Регистрационные действия | государственный регистратор | 240 | внесение сведений в ЕГРН |  |
|  | Получение информации о регистрации прав | специалист уполномоченного органа | 24 | выписка из ЕГРН |  |
|  | Направление договора аренды инвестору | специалист уполномоченного органа | 24 | договор аренды |  |
|  |  |  | 1667,6 |  |  |
| Процедура заключения соглашения об установлении сервитута |
| Шаг алгоритма | Действие | Исполнитель | Время (часы) | Документ | Проблемы |
| Шаг № 2 Заключение соглашения об установлении сервитута | Заполнение бланка заявления о заключении соглашения об установлении сервитута и направление заявления через МФЦ или почтой России в уполномоченный орган | Инвестор | 24 | заявление | инвесторы приносят некорректно заполненые документы, неполный комплект документов |
|  | Регистрирация заявления путем присвоения даты и номера, внесение информации в электронный документооборот и передача документов в отдел | Специалист уполномоченного органа | 1 | заявление |  |
|  | Передача заявления в работу специалисту отдела уполномоченного органа, внесение информации в электронный документооборот | Начальник отдела уполномоченного органа | 1 | заявление |  |
|  | Проверка заявления на наличие всех предусмотренных законодательством сведений, на наличие полного пакета документов | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 1 | заявление |  |
|  | Подготовка межведомственных запросов о предоставлении сведений и документов | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 1 | межведомственные запросы |  |
|  | Подписание межведомственных запросов | Начальник отдела уполномоченного органа | 1 | межведомственные запросы |  |
|  | Направление межведомственных запросов в соответствующие органы и организации | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 1 | межведомственные запросы |  |
|  | Подготовка и направление ответа на межведомственные запросы | специалист органа, которому поступил запрос | 360 |  | информация в рамках межведомственных запросов предоставляется с нарушением установленных сроков - свыше 15 дней |
|  | Подготовка проекта соглашения об установлении сервитута/решения об отказе об установлении сервитута | специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление госуслуги | 48 | проект соглашения об установлении сервитута/решения об отказе об установлении сервитута |  |
|  | Рассмотрение /согласование проекта соглашения об установлении сервитута/решения об отказе об установлении сервитута | Начальник отдела уполномоченного органа | 1 | проект соглашения об установлении сервитута/решения об отказе об установлении сервитута |  |
|  | Подписание проекта соглашения об установлении сервитута/решения об отказе об установлении сервитута | Руководитель уполномоченного органа | 1 | проект соглашения об установлении сервитута/решения об отказе об установлении сервитута |  |
|  | Регистрирация решения об отказе об установлении сервитута в документообороте и направление инвестору | Специалист уполномоченного органа | 1 | решение об отказе об установлении сервитута |  |
|  | Направление проекта соглашения об установлении сервитута инвестору на подпись | специалист уполномоченного органа | 24 | проект соглашения об установлении сервитута |  |
|  | Подписание проекта соглашения об установлении сервитута | Инвестор | 240 | проект соглашения об установлении сервитута |  |
|  | Направление подписанного соглашения об установлении сервитута в уполномоченный орган | Инвестор | 24 | соглашение об установлении сервитута |  |
|  | Присвоение соглашению об установлении сервитута номера и даты | специалист уполномоченного органа | 0,6 | соглашение об установлении сервитута |  |
|  | Заполнение и направление в личном кабинете заявки для регистрации права сервитута в Управлении Росреестра (в случае установления сервитута на срок более 3-х лет) | специалист уполномоченного органа | 1 | заявка для регистрации прав |  |
|  | Регистрационные действия | государственный регистратор | 240 | внесение сведений в ЕГРН |  |
|  | Получение информации о регистрации прав | специалист уполномоченного органа | 24 | выписка из ЕГРН |  |
|  | Направление соглашения об установлении сервитута инвестору | специалист уполномоченного органа | 24 | соглашения об установлении сервитутадоговор аренды |  |
|  |  |  | 1042,6 |  |  |