КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_15_» октября 2012г. №  791-п

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Строительство и реконструкция объектов»

на 2013-2015 годы

В целях комплексного решения вопросов обеспечения жилыми помещениями граждан, место жительства которых находится на территории Таштагольского муниципального района:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Строительство и реконструкция объектов»  на 2013-2015 годы, согласно приложению.

2. Пресс-секретарю Главы Таштагольского района (М.Ю.Жукова)   опубликовать настоящее постановление  в газете «Красная Шория» и разместить на официальном сайте администрации Таштагольского муниципального района в сети интернет.

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы Таштагольского района Суровцева А.В.

4.Признать утратившим силу с 01.01.2013г. постановление Администрации Таштагольского муниципального района №858-п от 17.10.2011г. Об утверждении муниципальной целевой программы «Строительство и реконструкция объектов» на 2012-2014годы.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального его опубликования, но не  ранее 01.01.2013г.

Глава

Таштагольского района					В.Н.Макута

Приложение к постановлению

Администрации Таштагольского

муниципального района

от____________№____

Муниципальная целевая программа

"Строительство и реконструкция объектов"

на 2013-2015 годы

## ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

"Строительство и реконструкция объектов"

на 2013-2015 годы

| Наименование муниципальной целевой Программы | Муниципальная целевая программа "Строительство и реконструкция объектов» на 2013-2015 годы (Дале Программа). |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Таштагольского муниципального района |
| Директор Программы | Заместитель Главы Таштагольского района Суровцев А.В. |
| Разработчик Программы | Отдел по строительству и дорожному хозяйству администрации Таштагольского муниципального района. |
| Цели и задачи Программы | Комплексное решение проблемы обеспечения жильем жителей района, создание условий развития коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Основными задачами являются: - обеспечение роста темпов жилищного строительства; - повышение качества и эффективности жилищного строительства; - создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня доступности населения жильем через увеличение объемов строительства жилья; - привлечение частных инвестиций в жилищное строительство; - обеспечение необходимой коммунальной инфраструктурой; - обустройство коммунальной инфраструктурой комплексной жилой застройки. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы. |
| Основные мероприятия | 1. Оптимизация развития свободных земельных участков. 2. Проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства. 3. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем определенных категорий граждан. 4. Повышение информированности населения |
| Исполнитель основных мероприятий Программы | Отдел по строительству и дорожному хозяйству администрации Таштагольского муниципального района, отдел по учету и распределению жилья администрации Таштагольского муниципального района |
| Объемы и источники финансирования | В 2013-2015 годах общий объем финансирования Программы за счет средств местных бюджетов составит – 119600 тыс. руб.(2013г.- 39800 тыс. руб., 2014г.- 39800 тыс. руб., 2015г.-40000 тыс. руб.), а также возможные иные не запрещенные законодательством источники. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Ввод в эксплуатацию 94 тыс. кв. м жилья. 2. Повышение доступности, эффективности в строительстве индивидуального жилья 3. Комфортность и безопасность условий проживания. 4. Реализация мероприятий национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" федеральной целевой программы «ЖИЛИЩЕ». 5. Уменьшение объемов ветхого и аварийного жилищного фонда. 6. Строительство объектов социальной сферы. 7. Строительство водоохранных сооружений. 8. Строительство коммунальной инфраструктуры. |
| Организация контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением осуществляет заказчик Программы, Глава Таштагольского района |

## 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программным методом

За последние годы в Таштагольском районе наблюдается дефицит жилья, отвечающего техническим и  санитарно-эпидемиологическим требованиям. Более 60 тыс.м2 жилья было построено в 1930-1950 годах, которое на сегодня пришло в негодность и требует незамедлительного сноса. Кроме этого в очереди на улучшение жилищных условий стоит более 2500 семей и ежегодно в отдел по учету и распределению жилья обращаются более 200 семей, за оформлением бюджетных ссуд на приобретение или строительства жилья.

В связи с этим резко возросла нуждаемость в новом жилье, строительстве коммунальной инфраструктуры в микрорайонах комплексной индивидуальной застройки. Появилась необходимость в строительстве объектов социальной и коммунальной сферы, природоохранных объектов.

Реализация Программы позволит более полно удовлетворить потребности жителей района, улучшить облик города и поселений района.

## 2. Цели и задачи Программы

Основной целью программы является комплексное решение проблемы обеспечения жильем жителей района, создание условий развития коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Основными задачами являются:

- обеспечение роста темпов жилищного строительства;

- повышение качества и эффективности жилищного строительства;

- создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня доступности населения жильем через увеличение объемов строительства жилья;

- привлечение частных инвестиций в жилищное строительство;

- обеспечение необходимой коммунальной инфраструктурой микрорайонов комплексной индивидуальной застройки.

## 3. Система программных мероприятий

Основными условиями формирования программных мероприятий являются:

социальная значимость объекта;

завершение строительства объектов, имеющих высокую степень технической готовности;

наличие утвержденной проектно-сметной документации.

Основные мероприятия Программы - строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы. В первую очередь Программа предполагает строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной сферы, находящихся в собственности Таштагольского района.

Перечень конкретных мероприятий Программы приведен в разделе 7 Программы.

## 4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовые средства на реализацию Программы в 2013-2015 годах планируется формировать за счет средств местного бюджета в объеме 119600 тыс. рублей (2013г.- 39800 тыс. руб., 2014г.-39800 тыс. руб.,2015г.-40000 тыс. руб.).

Возможное дополнительное финансирование в целях содействия в реализации мероприятий Программы может осуществляться из иных не запрещенных законодательством источников.

Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый год.

## 5. Оценка эффективности реализации Программы

Основными критериями эффективности реализации Программы будут завершение строительства, реконструкции, капитального ремонта и ввод в эксплуатацию объектов приведенных в разделе 7 Программы.

Оценкой эффективности Программы послужит улучшение условий проживания граждан, возможное увеличение жилищного фонда за счет нового строительства,  улучшение архитектурного облика района, снижение социальной напряженности.

## 6. Организация управления Программой и контроль

за ходом реализации

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.

Директор Программы разрабатывает и представляет заказчику Программы по окончанию года отчет о реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Таштагольского района и заказчик Программы.

Раздел 7. Программные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Подготовка строительных площадок, оформление земельных участков, подключение к внешним сетям, оформление технической документации по окончанию строительства объектов | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2 | Проектирование и строительство многоквартирных домов | 56000 | 18000 | 18000 | 20000 |
| 3 | Проектирование и строительство объектов социальной сферы (больницы, школы, д/сады, общежития и т.д.) | 12300 | 8300 | 4000 | 0 |
| 4 | Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (мосты, берегоукрепительные сооружения, полигоны ТБО и т.д.) | 13500 | 500 | 4000 | 9000 |
| 5 | Проектирование и строительство инженерных сетей микрорайонов комплексной застройки | 7500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 6 | Строительство Губернского центра сноуборда и горных лыж на г.Туманной в г.Таштагол | 9400 | 5100 | 4300 | 0 |
| 7 | Приобретение жилья на вторичном рынке, выкуп помещений у собственников сносимых домов. | 2500 | 500 | 1000 | 1000 |
| 8 | Разборка аварийных домов после расселения | 2900 | 900 | 1000 | 1000 |
| 9 | Займы и субсидии за счет средств муниципального бюджета на строительство и приобретение жилья | 6500 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 10 | Прочие мероприятия | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | ИТОГО | 119600 | 39800 | 39800 | 40000 |