КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «05» сентября  2017г.    № 659-п

О внесении изменений в Постановление от 21.10.2016 г. № 804-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Таштагольского муниципального района на 2017-2019 годы».

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи 6 Закона Кемеровской области от 26.12.2013г. № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах», Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 7.04.2015г. № 95, Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.06.2014 N 224 (ред. от 11.02.2015) "Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Администрация Таштагольского муниципального района постановляет:

- Внести изменения в постановление Администрации Таштагольского муниципального района от 21.10.2016 г. № 804-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Таштагольского муниципального района на 2017-2019 годы».

2. Изложить в следующей редакции таблицы  «Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы, на 2017-2019 годы», «Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы, на 2017-2019 годы», «Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2017-2019 г.г.»согласно приложения № 1, 2, 3. к настоящему Постановлению.

3. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Таштагольского муниципального района  А.Г.Орлова.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Таштагольского

муниципального района                                                             В.Н. Макута

|  | Приложение №1 к Постановлению Администрации Таштагольского муниципального района от_______________№________ |
| --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы, на 2017-2019 годы |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год | материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегестрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимостиь капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м. | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./к в.м | руб./к в.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого за 2017 г. | Х | Х | Х | Х | Х | 24 833,3 | 22 789,7 | 2 339,1 | 20 450,1 | 779 | 564 179,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 179,71 | 24,76 | 1 348,42 | Х |
| 1 | пгтКаз, ул. Ленина, д.15 | 1990 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 600,0 | 1 412,8 | 0,0 | 1 412,8 | 42 | 35 315,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 315,88 | 25,00 | 1 519,23 | 31.12.2017 |
| 2 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.17 | 1977 | 2012 | кирпич | 5 | 6 | 3 935,4 | 3 766,6 | 713,9 | 3 052,7 | 126 | 57 796,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 796,74 | 15,34 | 691,92 | 31.12.2017 |
| 3 | г. Таштагол, ул. Ленина, д.19 | 1968 | 2011 | кирпич | 5 | 6 | 4 815,6 | 4 378,8 | 223,9 | 4 154,9 | 186 | 150 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 717,50 | 34,42 | 1 870,75 | 31.12.2017 |
| 4 | г. Таштагол, ул. Поспелова, д.27 | 1983 | 2008 | кирпич | 5 | 8 | 6 737,8 | 6 173,8 | 655,1 | 5 518,7 | 183 | 167 169,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 169,37 | 27,08 | 1 856,44 | 31.12.2017 |
| 5 | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.24 | 1961 |  | кирпич | 3 | 3 | 2 172,8 | 2 061,9 | 570,2 | 1 491,1 | 36 | 90 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 536,00 | 43,91 | 1 060,08 | 31.12.2017 |
| 6 | пгтШерегеш, ул. Дзержинского, д.23 | 1988 | 2008 | кирпич | 5 | 8 | 5 571,7 | 4 995,8 | 176,0 | 4 819,8 | 206 | 62 644,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 644,22 | 12,54 | 828,44 | 31.12.2017 |
| Итого 2018г | Х | Х | Х | Х | Х | 49 632,5 | 44 978,3 | 4 878,0 | 40 099,8 | 1 606 | 35 706 311,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 706 311,52 | 793,86 | 1 069,78 | Х |
| 1 | пгтКаз, ул. Ленина, д.15 | 1990 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 600,0 | 1 412,8 | 0,0 | 1 412,8 | 42 | 1 913 561,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 913 561,24 | 1 354,45 | 1 519,23 | 31.12.2018 |
| 2 | пгтКаз, ул. Ленина, д.16 | 1961 |  | кирпич | 4 | 3 | 3 000,5 | 2 823,9 | 883,5 | 1 940,4 | 109 | 2 556 133,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 556 133,46 | 905,18 | 905,18 | 31.12.2018 |
| 3 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.17 | 1977 | 2012 | кирпич | 5 | 6 | 3 935,4 | 3 766,6 | 713,9 | 3 052,7 | 126 | 2 310 547,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310 547,75 | 613,43 | 691,92 | 31.12.2018 |
| 4 | пгтКаз, ул. Токарева, д.14 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 947,1 | 875,5 | 240,6 | 634,9 | 29 | 1 109 504,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 504,73 | 1 267,28 | 1 267,28 | 31.12.2018 |
| 5 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.15 | 1960 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 594,4 | 1 469,4 | 0,0 | 1 469,4 | 31 | 2 683 068,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 068,17 | 1 826,00 | 1 826,00 | 31.12.2018 |
| 6 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.23 | 1990 | 2013 | кирпич | 5 | 4 | 2 800,8 | 2 473,2 | 192,4 | 2 280,9 | 52 | 2 067 540,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 540,72 | 835,97 | 835,97 | 31.12.2018 |
| 7 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.29 | 1993 | 2009 | кирпич | 5 | 6 | 3 836,0 | 3 566,2 | 511,1 | 3 055,1 | 134 | 2 711 175,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711 175,63 | 760,24 | 760,24 | 31.12.2018 |
| 8 | г. Таштагол, ул. Ленина, д.19 | 1968 | 2011 | кирпич | 5 | 6 | 4 815,6 | 4 378,8 | 223,9 | 4 154,9 | 186 | 1 935 905,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 905,38 | 442,11 | 1 870,75 | 31.12.2018 |
| 9 | г. Таштагол, ул. Ленина, д.72 | 1963 | 2008 | кирпич | 4 | 2 | 1 342,9 | 1 246,9 | 40,5 | 1 206,4 | 54 | 1 568 007,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 007,17 | 1 257,52 | 1 257,52 | 31.12.2018 |
| 10 | г. Таштагол, ул. Ноградская, д.5 | 1980 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 3 057,4 | 2 770,4 | 226,8 | 2 543,6 | 136 | 1 279 927,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 927,03 | 462,00 | 1 292,84 | 31.12.2018 |
| 11 | г. Таштагол, ул. Поспелова, д.27 | 1983 | 2008 | кирпич | 5 | 8 | 6 737,8 | 6 173,8 | 655,1 | 5 518,7 | 183 | 2 481 074,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 481 074,57 | 401,87 | 1 856,44 | 31.12.2018 |
| 12 | г. Таштагол, ул. Юбилейная, д.5 | 1952 |  | дерево | 2 | 2 | 659,2 | 608,2 | 103,1 | 505,1 | 27 | 1 286 209,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 209,91 | 2 114,78 | 2 114,78 | 31.12.2018 |
| 13 | г. Таштагол, ул. Юбилейная, д.8 | 1955 |  | дерево | 2 | 2 | 688,2 | 638,2 | 243,4 | 394,8 | 32 | 907 996,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907 996,60 | 1 422,75 | 2 021,18 | 31.12.2018 |
| 14 | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.24 | 1961 |  | кирпич | 3 | 3 | 2 172,8 | 2 061,9 | 570,2 | 1 491,1 | 36 | 2 092 337,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092 337,90 | 1 014,76 | 1 060,08 | 31.12.2018 |
| 15 | пгтШерегеш, ул. Гагарина, д.20 | 1980 | 2016 | кирпич | 5 | 4 | 3 492,5 | 3 226,8 | 57,0 | 3 169,8 | 130 | 2 474 213,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 474 213,97 | 766,77 | 767,55 | 31.12.2018 |
| 16 | пгтШерегеш, ул. Дзержинского, д.7 | 1969 | 2008 | кирпич | 5 | 4 | 3 380,2 | 2 489,9 | 40,5 | 2 449,4 | 93 | 2 342 094,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 094,01 | 940,64 | 940,64 | 31.12.2018 |
| 17 | пгтШерегеш, ул. Дзержинского, д.23 | 1988 | 2008 | кирпич | 5 | 8 | 5 571,7 | 4 995,8 | 176,0 | 4 819,8 | 206 | 3 987 013,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 987 013,27 | 798,07 | 828,44 | 31.12.2018 |
| Итого 2019г | Х | Х | Х | Х | Х | 25 592,9 | 22 960,8 | 924,4 | 22 037,4 | 871 | 21 730 569,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 730 569,11 | 946,42 | 1 317,95 | Х |
| 1 | пгтКаз, ул.Токарева, д.12 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 683,9 | 628,9 | 0,0 | 628,9 | 28 | 801 219,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 219,16 | 1 274,00 | 1 274,00 | 31.12.2019 |
| 2 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.3 | 1958 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 1 706,2 | 1 561,6 | 62,5 | 1 499,1 | 45 | 2 855 633,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855 633,97 | 1 828,71 | 2 139,03 | 31.12.2019 |
| 3 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.13 | 1959 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 011,7 | 936,3 | 79,7 | 856,6 | 44 | 1 451 522,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 451 522,57 | 1 550,31 | 1 550,31 | 31.12.2019 |
| 4 | г. Таштагол, ул. Ленина, д.70 | 1961 | 2010 | кирпич | 4 | 2 | 1 379,9 | 1 283,9 | 0,0 | 1 283,9 | 48 | 1 073 354,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 354,40 | 835,98 | 2 080,09 | 31.12.2019 |
| 5 | г. Таштагол, ул. Макаренко, д.2 | 1985 | 2009 | кирпич | 5 | 6 | 4 165,0 | 3 786,0 | 191,1 | 3 594,9 | 152 | 2 454 774,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 774,20 | 648,38 | 771,60 | 31.12.2019 |
| 6 | г. Таштагол, ул. Суворова, д.21 | 1965 | 2008 | кирпич | 5 | 8 | 7 851,7 | 7 287,7 | 308,3 | 6 979,4 | 295 | 4 157 356,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 157 356,74 | 570,46 | 1 262,14 | 31.12.2019 |
| 7 | г. Таштагол, ул. Юбилейная, д.12 | 1955 |  | дерево | 2 | 2 | 1 047,2 | 970,2 | 221,4 | 748,9 | 47 | 1 316 672,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 672,60 | 1 357,18 | 1 855,52 | 31.12.2019 |
| 8 | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.11 | 1959 | 2010 | кирпич | 3 | 2 | 1 175,9 | 1 068,1 | 0,0 | 1 068,9 | 29 | 1 756 874,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 756 874,28 | 1 644,87 | 1 646,33 | 31.12.2019 |
| 9 | пгтШерегеш, ул. Гагарина, д.14 | 1983 |  | кирпич | 6 | 4 | 3 602,7 | 2 719,4 | 0,0 | 2 719,4 | 97 | 3 285 507,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 285 507,10 | 1 208,17 | 1 371,98 | 31.12.2019 |
| 10 | пгтШерегеш, ул. Дзержинского, д.20 | 1986 |  | кирпич | 5 | 4 | 2 968,7 | 2 718,8 | 61,4 | 2 657,4 | 86 | 2 577 654,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 577 654,10 | 948,09 | 952,09 | 31.12.2019 |

Приложение №2

к Постановлению Администрации

Таштагольского муниципального района

От 05 сентября 2017 г. № 659-п

| Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонтув рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы, на 2017-2019 годы |
| --- |
| № п\п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь МКД | Ожидаемое начисление | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридо-мовых инженерных систем электро- снабжения | ремонт внутридо-мовых инженерных систем тепло- снабжения | ремонт внутридо-мовых инженерных систем водо- снабжения | ремонт внутридо-мовых инженерных систем водо- отведения | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | работы по разработке проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) | работы по строительному контролю |
|  |  | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Итого за 2017-2019 г.г. | 75 225,4 | 64 337 384,19 | 58 619 221,21 | 0 | 5 542 744,00 | 1 125 955,00 | 0 | 0 | 0 | 13 006 | 36 599 272,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 270 062,74 | 1 | 936 982,86 |
| Итого за 2017 г. | 24 833,3 | 32 685 899,33 | 564 179,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 564 179,71 | 0 | 0,00 |
| 1 | пгтКаз, ул. Ленина, д.15 | 1 600,0 | 2 026 294,27 | 35 315,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 315,88 | 0 | 0,00 |
| 2 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.17 | 3 935,4 | 5 402 208,38 | 57 796,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 796,74 | 0 | 0,00 |
| 3 | г. Таштагол, ул. Ленина, д.19 | 4 815,6 | 6 280 250,11 | 150 717,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 717,50 | 0 | 0,00 |
| 4 | г. Таштагол, ул. Поспелова, д.27 | 6 737,8 | 8 854 710,91 | 167 169,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 167 169,37 | 0 | 0,00 |
| 5 | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.24 | 2 172,8 | 2 957 259,46 | 90 536,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 536,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | пгтШерегеш, ул. Дзержинского, д.23 | 5 571,7 | 7 165 176,19 | 62 644,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 644,22 | 0 | 0,00 |
| Итого за 2018 г. | 49 632,5 | 86 921 971,78 | 35 706 311,52 | 0,00 | 5 337 900,70 | 1 125 955,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 373,0 | 27 421 425,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 095 884,98 | 17 | 725 145,02 |
| 1 | пгтКаз, ул. Ленина, д.15 | 1 600,0 | 2 026 294,27 | 1 913 561,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 844,0 | 1 873 469,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 40 092,24 |
| 2 | пгтКаз, ул. Ленина, д.16 | 3 000,5 | 4 050 150,34 | 2 556 133,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 986,0 | 2 376 260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 021,50 | 1 | 50 851,96 |
| 3 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.17 | 3 935,4 | 5 402 208,38 | 2 310 547,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 990,0 | 2 262 138,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 48 409,75 |
| 4 | пгтКаз, ул. Токарева, д.14 | 947,1 | 1 255 677,12 | 1 109 504,73 | 0,00 | 1 038 968,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 302,10 | 1 | 22 233,93 |
| 5 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.15 | 1 594,4 | 2 107 429,23 | 2 683 068,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 868,0 | 2 559 732,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 557,91 | 1 | 54 778,26 |
| 6 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.23 | 2 800,8 | 3 547 205,40 | 2 067 540,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 791,0 | 1 906 310,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 435,69 | 1 | 40 795,03 |
| 7 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.29 | 3 836,0 | 5 114 786,69 | 2 711 175,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 020,0 | 2 492 880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 948,00 | 1 | 53 347,63 |
| 8 | г. Таштагол, ул. Ленина, д.19 | 4 815,6 | 1 255 677,12 | 1 935 905,38 | 0,00 | 1 455 800,00 | 439 545,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 40 560,38 |
| 9 | г. Таштагол, ул. Ленина, д.72 | 1 342,9 | 1 788 353,86 | 1 568 007,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 605,0 | 1 478 620,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 744,70 | 1 | 31 642,47 |
| 10 | г. Таштагол, ул. Ноградская, д.5 | 3 057,4 | 3 973 418,50 | 1 279 927,03 | 0,00 | 1 100 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155 927,40 | 1 | 23 549,63 |
| 11 | г. Таштагол, ул. Поспелова, д.27 | 6 737,8 | 8 854 710,91 | 2 481 074,57 | 0,00 | 1 742 682,00 | 686 410,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 51 982,57 |
| 12 | г. Таштагол, ул. Юбилейная, д.5 | 659,2 | 872 304,77 | 1 286 209,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 511,0 | 1 231 510,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 345,60 | 1 | 26 354,31 |
| 13 | г. Таштагол, ул. Юбилейная, д.8 | 688,2 | 915 331,97 | 907 996,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 512,0 | 860 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 592,60 | 1 | 18 404,00 |
| 14 | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.24 | 2 172,8 | 4 628 005,63 | 2 092 337,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 850,0 | 2 048 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 43 837,90 |
| 15 | пгтШерегеш, ул. Гагарина, д.20 | 3 492,5 | 4 628 005,63 | 2 474 213,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 932,0 | 2 277 808,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 660,88 | 1 | 48 745,09 |
| 16 | пгтШерегеш, ул. Дзержинского, д.7 | 3 380,2 | 3 571 114,18 | 2 342 094,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 880,0 | 2 150 720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145 348,60 | 1 | 46 025,41 |
| 17 | пгтШерегеш, ул. Дзержинского, д.23 | 5 571,7 | 32 931 297,79 | 3 987 013,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 584,0 | 3 903 478,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 83 534,45 |
| Итого за 2019 г. | 25 592,9 | 9 573 211,44 | 21 730 569,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 654 | 8 303 976,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 705,09 |
| 1 | пгтКаз, ул.Токарева, д.12 | 683,9 | 901 993,54 | 801 219,16 | 0,00 | 750 282,18 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 880,94 | 1 | 16 056,04 |
| 2 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.3 | 1 706,2 | 2 239 651,81 | 2 855 633,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 877,0 | 2 723 976,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 364,88 | 1 | 58 293,09 |
| 3 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.13 | 1 011,7 | 1 342 850,23 | 1 451 522,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 572,0 | 1 378 520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 502,24 | 1 | 29 500,33 |
| 4 | г. Таштагол, ул. Ленина, д.70 | 1 379,9 | 1 841 478,11 | 1 073 354,40 | 0,00 | 620 458,00 | 210 458,00 | 83 500,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 139 369,90 | 3 | 19 568,50 |
| 5 | г. Таштагол, ул. Макаренко, д.2 | 4 165,0 | 5 430 032,64 | 2 454 774,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 114,0 | 2 228 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 179 095,00 | 1 | 47 679,20 |
| 6 | г. Таштагол, ул. Суворова, д.21 | 7 851,7 | 10 452 282,16 | 4 157 356,74 | 0,00 | 3 745 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 331 897,11 | 1 | 80 149,63 |
| 7 | г. Таштагол, ул. Юбилейная, д.12 | 1 047,2 | 1 391 427,94 | 1 316 672,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 713,0 | 1 245 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 029,60 | 1 | 26 643,00 |
| 8 | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.11 | 1 175,9 | 1 531 897,40 | 1 756 874,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 567,0 | 1 670 561,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 563,27 | 1 | 35 750,01 |
| 9 | пгтШерегеш, ул. Гагарина, д.14 | 3 602,7 | 3 900 272,26 | 3 285 507,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 960,0 | 3 065 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 154 916,10 | 1 | 65 591,00 |
| 10 | пгтШерегеш, ул. Дзержинского, д.20 | 2 968,7 | 3 899 411,71 | 2 577 654,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 817,0 | 2 399 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 654,10 | 1 | 51 000,00 |

Приложение №3

к Постановлению Администрации

Таштагольского муниципального района

От 05 сентября 2017 г. № 659-п

| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2017-2019 г.г. |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирного дома (далее МКД), всего | Количество жителей, зарегестрированных в мкд на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квартл | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого за 2017-2019 г.г. | 100 058,7 | 3 256 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 001 060,35 | 58 001 060,35 |
| 1 | Итого за 2017 г. | 24 833,3 | 779 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 179,71 | 564 179,71 |
| 2 | Итого за 2018 г. | 49 632,5 | 1 606 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 706 311,52 | 35 706 311,52 |
| 3 | Итого за 2019 г. | 25592,85 | 871 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 730 569,11 | 21 730 569,11 |