## Приложение № 4 к постановлению

## администрации Таштагольского

## муниципального района

## № 1249-п    от 16.11.2023

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Дорожный комплекс Таштагольского муниципального района» на 2024-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое исполнение за год, предшествую-щий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт (при наличии) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики | км | 1,765 | 1,7 | 1,7 |  |
| 2 | Количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения | шт | 4 | 19 | 19 |  |

Заместитель Главы Таштагольского

муниципального района                                                               О.П. Данильченко

## Приложение № 5 к постановлению

## администрации Таштагольского

## муниципального района

## № 1249-п    от 16.11.2023

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

«Дорожный комплекс Таштагольского муниципального района» на 2024-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

| Наименование подпрограммы, мероприятия; источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- |
|  | отчетный год |  |
|  | план | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» | 499 059,48555 | 425 072,3463 |
| Областной бюджет | 419 065,79903 | 345 448,59548 |
| Местный бюджет | 79 993,68652 | 79 623,75082 |
| Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения | 34 932,02368 | 34 932,02368 |
| Областной бюджет | 32 486,78203 | 32 486,78203 |
| Местный бюджет | 2 445,24165 | 2 445,24165 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги от домов №26 и №28 ул. Левитана до примыкания к автодороге Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол в г. Таштаголе (2 участок). Участок дороги ПК 14+10 – ПК 21+60 протяженностью – 0,75 км | 29 411,17981 | 29 411,17981 |
| Областной бюджет | 27 352,39723 | 27 352,39723 |
| Местный бюджет | 2 058,78258 | 2 058,78258 |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная, пгт Шерегеш | 5 520,84387 | 5 520,84387 |
| Областной бюджет | 5 134,38480 | 5 134,38480 |
| Местный бюджет | 386,45907 | 386,45907 |
| Реализация мероприятий на капитальный, текущий ремонт, содержание и обслуживание улично-дорожной сети | 75 619,16748 | 75 619,16748 |
| Местный бюджет | 75 619,16748 | 75 619,16748 |
| Администрация Таштагольского района | 1 701,75364 | 1 701,75364 |
| Местный бюджет | 1 701,75364 | 1 701,75364 |
| Администрация Темиртауского городского поселения | 3 126,3518 | 3 126,3518 |
| Местный бюджет | 3 126,3518 | 3 126,3518 |
| Администрация Кызыл-Шорского сельского поселения | 479,800 | 479,800 |
| Местный бюджет | 479,800 | 479,800 |
| Администрация Коуринского сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Усть-Кабырзинского сельского поселения | 150,0 | 150,0 |
| Местный бюджет | 150,0 | 150,0 |
| Администрация Таштагольского городского поселения | 29 740,800 | 29 740,800 |
| Местный бюджет | 29 740,800 | 29 740,800 |
| Администрация городского поселения «Город-курорт Шерегеш» | 37 980,46204 | 37 980,46204 |
| Местный бюджет | 37 980,46204 | 37 980,46204 |
| Администрация Казского городского поселения | 1 590,0 | 1 590,0 |
| Местный бюджет | 1 590,0 | 1 590,0 |
| Администрация Мундыбашского городского поселения | 850,000 | 850,000 |
| Местный бюджет | 850,000 | 850,000 |
| Резервный фонд Правительства Кемеровской области – Кузбасса. Администрация Усть-Кабырзинского сельского поселения | 2 652,817 | 2 652,817 |
| Областной бюджет | 2 652,817 | 2 652,817 |
| Комплексное развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» (автодорога от примыкания к действующей дороге Чугунаш-Шерегеш до сектора "Е" СТК "Шерегеш") | 385 855,47739 | 311 868,33814 |
| Областной бюджет | 383 926,200 | 310 308,99645 |
| Местный бюджет | 1 929,27739 | 1 559,34169 |
| Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" | 19 082,28962 | 19 082,28962 |
| Областной бюджет | 17 218,31797 | 17 218,31797 |
| Местный бюджет | 1 863,97165 | 1 863,97165 |
| Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения в сфере образования | 55,30285 | 55,30285 |
| Местный бюджет | 55,30285 | 55,30285 |
| Поддержка и развитие деятельности автогородка (МОУ ДОЦ "Созвездие") | 55,30285 | 55,30285 |
| Местный бюджет | 55,30285 | 55,30285 |
| Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения | 18 514,32040 | 18 514,32040 |
| Областной бюджет | 17 218,31797 | 17 218,31797 |
| Местный бюджет | 1 296,00243 | 1 296,00243 |
| Установка светофоров типа Т7 – 2 шт., монтаж знаков, устройство барьерного ограждения, искусственных неровностей и освещения, разметка на объекте: пгт Шерегеш, ул. Юбилейная, район ТЦ «Эврика» | 1817,19381 | 1817,19381 |
| Областной бюджет | 1 689,99024 | 1 689,99024 |
| Местный бюджет | 127,20357 | 127,20357 |
| Установка светофоров типа Т7 – 2 шт., монтаж знаков, устройство барьерного ограждения, искусственного освещения, разметка на объекте: г. Таштагол, ул. Ленина, район МБОУ «СОШ №1» | 1553,45361 | 1553,45361 |
| Областной бюджет | 1 444,71186 | 1 444,71186 |
| Местный бюджет | 108,74175 | 108,74175 |
| Установка светофоров типа Т7 – 2 шт., устройство барьерного ограждения, искусственного освещения, разметка на объекте: г. Таштагол, ул. Поспелова, остановка «Трест» | 1 368,62731 | 1 368,62731 |
| Областной бюджет | 1 272,82340 | 1 272,82340 |
| Местный бюджет | 95,80391 | 95,80391 |
| Замена остановочных павильонов в количестве 15 шт. | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Областной бюджет | 8 370,00 | 8 370,00 |
| Местный бюджет | 630,00 | 630,00 |
| Текущий ремонт мест остановок автобусов. Устройство заездных карманов, площадок под остановку, посадочных площадок, установка дорожных знаков | 1720,757 | 1720,757 |
| Областной бюджет | 1600,30401 | 1600,30401 |
| Местный бюджет | 120,45299 | 120,45299 |
| Разметка остановок маршрутных транспортных средств | 60,000 | 60,000 |
| Областной бюджет | 55,800 | 55,800 |
| Местный бюджет | 4,200 | 4,200 |
| Аварийно-восстановительные работы по замене опор. Наружное электроосвещение (ул. Звездная, ул. Дзержинского, ул. Весенняя, Сектор А), пгт Шерегеш | 2 994,28867 | 2 994,28867 |
| Областной бюджет | 2 784,68846 | 2 784,68846 |
| Местный бюджет | 209,60021 | 209,60021 |
| Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения | 512,66637 | 512,66637 |
| Местный бюджет | 512,66637 | 512,66637 |
| ВСЕГО по программе | 518 141,77517 | 444 154,63592 |
| Областной бюджет | 436 284,117 | 362 666,91345 |
| Местный бюджет | 81 857,65817 | 81 487,72247 |

Заместитель Главы Таштагольского

муниципального района                                                             О.П. Данильченко