## Приложение № 4 к постановлению

## администрации Таштагольского

## муниципального района

## № 1249-п    от 16.11.2023

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Жилищная и социальная инфраструктура» на 2024-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт (при наличии) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв. метров | 29,59 | 27,22 | 31,72 |  |
| 2 | В том числе введенная в действие за один год | кв. метров | 0,993 | 0,427 | 1,264 |  |
| 3 | Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома | штук | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | штук | 66 | 17 | 18 |  |
| 5 | Ремонт (реконструкция) жилых помещений, закрепленных в установленном законом порядке за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. рублей | 315 | 300,0 | 300,0 |  |
| 6 | Утверждение актуальной Схемы территориального планирования Таштагольского муниципального района | % | 0 | 25 | 25 |  |
| 7 | Внесение сведений о территориальных зонах населенных пунктов в ЕГРН | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Обеспечение ведения Государственной системы обеспечения градостроительной деятельности | % | 40 | 40 | 50 |  |

Заместитель Главы Таштагольского

муниципального района                                                               О.П. Данильченко

## Приложение № 5 к постановлению

## администрации Таштагольского

## муниципального района                                                                                                                                                                                                             № 1249-п    от 16.11.2023

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

«Жилищная и социальная инфраструктура» на 2024-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

| Наименование подпрограммы, мероприятия; источник финансирования |  | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчетный год |  |
|  |  | план | кассовое исполнение |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1. Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье населению" |  | 451307,11380 | 416430,45279 |
| федеральный бюджет |  | 286255,62305 | 251378,96204 |
| областной бюджет |  | 159866,85254 | 159866,85254 |
| местный бюджет |  | 5184,63821 | 5184,63821 |
| 1.1 Проведение оценки стоимости 1 кв. м. общей площади жилых помещений. |  | 10,00000 | 10,00000 |
| местный бюджет |  | 10,00000 | 10,00000 |
| 1.2 Реализация мероприятий по проектированию, строительству, ремонту и реконструкции объектов, в т.ч. аварийного ветхого жилья |  | 1133,21205 | 1133,21205 |
| местный бюджет |  | 1133,21205 | 1133,21205 |
| 1.3 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, средств Фонда реформирования ЖКХ, средств местного бюджета. |  | 448207,26975 | 415287,24074 |
| средства фонда |  | 284298,99105 | 251378,96204 |
| областной бюджет |  | 159866,85254 | 159866,85254 |
| местный бюджет |  | 4041,42616 | 4,041,42616 |
| 1.4 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 г №5-ФЗ «О ветеранах» |  | 1956,63200 | 0,00000 |
| федеральный бюджет |  | 1956,63200 | 0,00000 |
| местный бюджет (доплата за площади) |  | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей", в т.ч. |  | 1496,16581 | 1496,16581 |
| федеральный бюджет |  | 216,40711 | 216,40711 |
| областной бюджет |  | 836,93562 | 836,93562 |
| местный бюджет |  | 442,82308 | 442,82308 |
| 2.1. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей |  | 0,00000 | 0,00000 |
| местный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей |  | 1496,16581 | 1496,16581 |
| федеральный бюджет |  | 339,70994 | 339,70994 |
| областной бюджет |  | 713,63279 | 713,63279 |
| местный бюджет |  | 442,82308 | 442,82308 |
| 3. Подпрограмма " Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений ", в т.ч. |  | 35246,28539 | 35246,28539 |
| федеральный бюджет |  | 7542,25956 | 7542,25956 |
| областной бюджет |  | 27393,38388 | 27393,38388 |
| местный бюджет |  | 310,64195 | 310,64195 |
| 3.1 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение жильем детей-сирот (ремонт квартир) |  | 310,64195 | 310,64195 |
| местный бюджет |  | 310,64195 | 310,64195 |
| 3.2 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  | 34935,64344 | 34935,64344 |
| федеральный бюджет |  | 7542,25956 | 7542,25956 |
| областной бюджет |  | 27393,38388 | 27393,38388 |
| 4. Подпрограмма "Разработка градостроительной документации", в т.ч. |  | 632,70691 | 632,70691 |
| местный бюджет |  | 632,70691 | 632,70691 |
| 4.1 Актуализация Схемы территориального планирования Таштагольского муниципального района |  | 300,00000 | 300,00000 |
| местный бюджет |  | 300,00000 | 300,00000 |
| 4.2 Внесение сведений о территориальных зонах населенных пунктов в ЕГРН |  | 332,70691 | 332,70691 |
| местный бюджет |  | 332,70691 | 332,70691 |
| 5. Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения" |  | 112010,18568 | 111922,76568 |
| областной бюджет |  | 93583,50000 | 93502,20000 |
| местный бюджет |  | 18426,68568 | 18420,56568 |
| 5.1. Реализация мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений |  | 6735,81308 | 6735,81308 |
| местный бюджет |  | 6735,81308 | 6735,81308 |
| 5.2 Реализация мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов культуры |  | 4646,95260 | 4646,95260 |
| местный бюджет |  | 4646,95260 | 4646,95260 |
| 5.3. Строительство, реконструкцию и капитальный ремонт образовательных организаций (субсидия муниципальным образованиям) Школа № 11 | 100627,42000 |  | 100540,00000 |
| областной бюджет | 93583,50000 |  | 93502,20000 |
| местный бюджет | 7043,92000 |  | 7037,80000 |
| 6. Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений в сфере жилищной и социальной инфраструктуры" | 9909,99090 |  | 9480,89490 |
| местный бюджет | 9909,99090 |  | 9480,89490 |
| 6.1. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Управление капитального строительства Таштагольского муниципального района | 9909,99090 |  | 9480,89490 |
| местный бюджет | 9909,99090 |  | 9480,89490 |
| ИТОГО по программе | 610602,44849 |  | 575209,27148 |
| федеральный бюджет | 294014,28972 |  | 259137,62871 |
| областной бюджет | 281680,67204 |  | 281599,37204 |
| местный бюджет | 34907,48673 |  | 34472,27073 |

Заместитель Главы Таштагольского

муниципального района                                                              О.П. Данильченко