КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «30»  сентября 2025   № 1088 -п

«Об утверждении муниципальной  программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и

поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории

Таштагольского  муниципального  района» на 2026-2037 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь  Уставом Таштагольского муниципального района и в целях создания условий для комфортного проживания и отдыха  населения Таштагольского муниципального района, проведения мероприятий по благоустройству территории района, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, а так же для предоставления финансовой поддержки жителям по ремонту жилья, администрация Таштагольского муниципального района, постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории  Таштагольского  муниципального  района» на 2026-2037 годы», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Пресс- секретарю Главы Таштагольского муниципального района (Кустова М.Л.) опубликовать настоящее постановление в газете «Красная Шория» и разместить на сайте администрации Таштагольского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Таштагольского муниципального района по ЖКХ Кудряшова И.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2026.

Глава Таштагольского

муниципального района					                    А.Г. Орлов

П  р ил  о  ж е  н  и  е     № 1

к постановлению администрации

Таштагольского  муниципального района

от «___» _______  2025   № ____-п

П А С П О Р Т

Муниципальной программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории  Таштагольского  муниципального  района»

на 2026-2037 годы

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Кудряшов Игорь Петрович |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Кудряшов Игорь Петрович |

| Период реализации муниципальной программы9 | 2026 – 2037 годы |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 Обеспечение населения Таштагольского муниципального района питьевой водой, теплоснабжением, водоотведением, электроснабжением в достаточном количестве и надлежащего качества; Цель 2 Формирование комфортных и безопасных условий проживания населения Таштагольского муниципального района, сохранение здоровья людей; Цель 3 Снижение социальной напряженности за счет повышения качества предоставления услуг в части водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; Цель 4 Устойчивое социально-экономическое развитие жилищно-коммунального комплекса; Цель 5 Снижения энергоемкости муниципального продукта |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы10 | Направление (подпрограмма) 1 «Чистая вода», Направление (подпрограмма) 2 «Подготовка к зиме», Направление (подпрограмма) 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности», Направление (подпрограмма) 4 «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» Направление (подпрограмма) 5 «Поддержка топливно-энергетического комплекса» |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации11 | 15 745 286,59 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации / государственной программой12 | Комфортная и безопасная среда для жизни /Государственная программа Кемеровской области-Кузбасса от 31.10.2023 № 705 «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса/Государственная программа Кемеровской области-Кузбасса от 29.09.2023 № 632 «Развитие туризма Кузбасса» |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя13 | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение14 |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями национальных целей17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя16 |  |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  | Документ15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 12 | 13 | 14 |
| N1.Цель муниципальной программы Обеспечение населения Таштагольского муниципального района питьевой водой, теплоснабжением, водоотведением, электроснабжением в достаточном количестве и надлежащего качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | МП | возрастание | процент | 65 | 2024 | 60 | 55 | 54 | 52 | 50 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального района по вопросам ЖКХ | строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году |
| 2 | Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | МП | возрастание | процент | 18,9 | 2024 | 16 | 15,4 | 11,3 | 10 | 9 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального района по вопросам ЖКХ | строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году |
| Цель 2 Муниципальной программы Формирование комфортных и безопасных условий проживания населения Таштагольского муниципального района, сохранение здоровья людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.. | Количество аварий (коммунальная инфраструктура) | МП | убывание | штука | 3 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального района по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| N .Цель3 Муниципальной программы Снижение социальной напряженности за счет повышения качества предоставления услуг в части водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Таштагольского муниципального района | МП |  | процент | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального района по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 3.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Таштагольского муниципального района | МП |  | процент | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального района по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 3.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Таштагольского муниципального района | МП | возрастание | процент | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального района по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 3.4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществ-ляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Ташта-гольского муниципального района | МП | возрастание | процент | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального района по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| N .Цель 4 Муниципальной программы Устойчивое социально-экономическое развитие жилищно-коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение ор-ганов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | МП | возрастание | процент | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального района по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 4.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | МП |  | процент | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального района по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 4.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | МП | возрастание | процент | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального района по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 4.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | МП | возрастание | процент | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального района по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| N .Цель5 Муниципальной программы Снижения энергоемкости муниципального продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Экономия электроэнергии (от установки энергосберегающих светильников - бюджетная сфера) | МП | возрастание | Миллион киловатт-часов | 0,01 | 2024 | 0,21 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального района по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 5.2. | Экономия электроэнергии (за счет реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры) | МП | возрастание | Миллион киловатт-часов | 0,07 | 2024 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального района по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 5.3. | Экономия теплоэнергии(за счет реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры) | МП | возрастание | Тысяча гигакалорий | 1,65 | 2024 | 1,66 | 1,67 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального района по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 5.4. | Экономия теплоэнергии ( за счет замены оконных блоков) | МП | возрастание | Тысяча гигакалорий | 0,05 | 2024 | 0 | 0,758 | 0 | 0 | 0 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального района по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 5.5. | Экономия теплоэнергии (за счет замены теплового узла) | МП | возрастание | Тысяча гигакалорий | 0 | 2024 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального района по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 5.6. | Экономия теплоэнергии (за счет теплоизоляции внутридомовых сетей) | МП | возрастание | Тысяча гигакалорий | 0,08 | 2024 | 0,08 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального района по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 5.7. | Экономия электроэнергии (за счет установки энергосберегающих светильников- жилищная сфера) | МП | убывание | Миллион киловатт-часов | 0,13 | 2024 | 0,1 | 0,026 |  |  |  | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального района по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 5.8. | Экономия топлива | МП |  | тысяча тонн | 10,6 | 2024 |  |  |  |  |  | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального района по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |

2.1. Прокси-показатели  муниципальной программы в программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 |
| 1 | Цель 1 муниципальной программы Обеспечение населения Таштагольского муниципального района питьевой водой, теплоснабжением, водоотведением, электроснабжением в достаточном количестве и надлежащего качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | Возрастания | процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60 |
| 1.2. | Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | Возрастания | процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 |
| 2 | Цель 2 муниципальной программы Формирование комфортных и безопасных условий проживания населения Таштагольского муниципального района, сохранение здоровья людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество аварий (коммунальная инфраструктура) | убывание | штука | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 3 | Цель 3 муниципальной программы Снижение социальной напряженности за счет повышения качества предоставления услуг в части водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Таштагольского муниципального района |  | процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 3.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Таштагольского муниципального района |  | процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 3.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Таштагольского муниципального района |  | процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 3.4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Таштагольского муниципального района |  | процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 4 | Цель 4 муниципальной программы Устойчивое социально-экономическое развитие жилищно-коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение ор-ганов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 4.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 4.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  | процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 4.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  | процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 5 | N .Цель5 муниципальной программы Снижения энергоемкости муниципального продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Экономия электроэнергии (от установки энергосберегающих светильников - бюджетная сфера) | возрастание | Миллион киловатт-часов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,21 |
| 5.2. | Экономия электроэнергии (за счет реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры) | возрастание | Миллион киловатт-часов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,08 |
| 5.3. | Экономия теплоэнергии(за счет реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры) | возрастание | Тысяча гигакалорий | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1,66 |
| 5.4. | Экономия теплоэнергии ( за счет замены оконных блоков) | возрастание | Тысяча гигакалорий | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 5.5. | Экономия теплоэнергии (за счет замены теплового узла) | возрастание | Тысяча гигакалорий | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,08 |
| 5.6. | Экономия теплоэнергии (за счет теплоизоляции внутридо-мовых сетей) | возрастание | Тысяча гигакалорий | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,08 |
| 5.7. | Экономия электроэнергии (за счет установки энергосберегающих светильников- жилищная сфера) | убывание | Миллион киловатт-часов | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,1 |
| 5.8. | Экономия топлива |  | тысяча тонн | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |

4.Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента25 | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента26 | Связь с показателями27 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подпрограмма «Чистая вода»28 |  |  |
| 1.1. | Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно- коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района на 2026-2037 годы» Кудряшов Игорь Петрович |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации Таштагольского муниципального района | Срок реализации (2026-2037) |  |
| 1.1.1 | Обеспечение населения Таштагольского муниципального района питьевой водой, достаточном количестве и надлежащего качества | Улучшение качества предоставления услуг в части водоснабжения | Снижение себестоимости услуг водоснабжения для населения на территории Таштагольского муниципального района |
| 1.1.2 | Обеспечение населения Таштагольского муниципального района качественной системой водоотведения | Улучшение качества предоставления услуг в части водотведения | Снижение себестоимости услуг водоотведения для населения на территории Таштагольского муниципального района |
| 2 | Подпрограмма «Подготовка к зиме» |  |  |
| 2.1. | Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно- коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района на 2026-2037 годы» Кудряшов Игорь Петрович |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации Таштагольского муниципального района | Срок реализации (2026-2037) |  |
| 2.1.1. | Подготовка объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период | Обеспечение стабильным теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением населения и объектов социальной сферы и жилищного фондарайона | Улучшение качества жизни населения |
| 3. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» |  |  |
| 3.1. | Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно- коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района на 2026-2037 годы» Кудряшов Игорь Петрович |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации Таштагольского муниципального района | Срок реализации (2026-2037) |  |
| 3.1.1. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности | Внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения | Снижение потребления энергетических ресурсов на содержание объектов социальной сферы и жилищного фондарайона |
| 4. | Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |
| 4.1. | Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно- коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района на 2026-2037 годы» Кудряшов Игорь Петрович |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации Таштагольского муниципального района | Срок реализации (2026-2037) |  |
| 4.1.1. | Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникших в результате установления льготных цен (тарифов) | Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникших в результате установления льготных цен (тарифов) | Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникших в результате установления льготных цен (тарифов) |
| 5. | Подпрограмма «Поддержка топливно-энергетического комплекса» |  |  |
| 5.1 | Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно- коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района на 2026-2037 годы» Кудряшов Игорь Петрович |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации Таштагольского муниципального района | Срок реализации (2026-2037) |  |
| 5.1.1. | Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) | Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) | Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы33                                  таблица 1

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения34 |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | Всего |
| Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района» на 2026-2037 годы» (всего), в том числе: |  | 1 619 240,47 | 1 407 280,57367 | 1 598 286,25 | 861 566,82 | 1 106 688,54 | 342 674,36 | 342 674,36 | 2 288 614,26 | 1 393 923,5 | 1 393 923,51 | 1 130 137,97 | 2 260 275,98 | 15 745 286,59 |
| Местный бюджет (всего) из них: |  | 1 619 240,47 | 1 407 280,57367 | 1 598 286,25 | 861 566,82 | 1 106 688,54 | 342 674,36 | 342 674,36 | 2 288 614,26 | 1 393 923,50 | 1 393 923,51 | 1 130 137,99 | 2 260 275,98 | 15 745 286,59 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 790 350, 000 | 1 290 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 080 700,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 1 591 202,60 | 604 561, 700 | 299 968,22 | 856 488,24 | 1 100 384,35 | 340 960,99 | 340 960,99 | 2 277 171,19 | 1 386 953,88 | 1 386 953,89 | 562 243,64 | 1 124 487,30 | 11 872 337,39 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 068,99 | 1 130 138,00 | 1 695 206,99 |
| Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно)38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Подпрограмма «Чистая вода» (всего), в том числе: |  | 1 166 337, 87 | 2 583, 80684 | 1 598 286,25 | 861 566,82 | 1 106 688,54 | 342 674,36 | 342 674,36 | 2 288 614,26 | 1 393 923,50 | 1 393 923,51 | 1 130 137,97 | 2 260 275,98 | 13 887 687,23 |
| Местный бюджет(всего) из них: |  | 1 166 337, 87 | 2 583,80684 | 1 598 286,25 | 861 566,82 | 1 106 688,54 | 342 674,36 | 342 674,36 | 2 288 614,26 | 1 393 923,50 | 1 393 923,51 | 1 130 137,97 | 2 260 275,98 | 13 887 687,23 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 1 290 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 290 350,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 1 143 300,0 | 0 | 299 968,62 | 856 488,24 | 1 100 384,35 | 340 960,99 | 340 960,99 | 2 277 171,19 | 1 386 953,88 | 1 386 953,89 | 562 243,64 | 1 124 487,30 | 10 819 873,09 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 068,99 | 1 130 138,00 | 1 695 206,99 |
| Мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Реализация мероприятий «Чистая вода» |  | 5 000, 00 | 2 583, 80684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 583, 80684 |
| Местный бюджет(всего) из них: |  | 5 000, 00 | 2 583, 80684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 583, 80684 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых и привозных сточных вод сектора «Е» СТК «Шерегеш» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет(всего) из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (субсидии) (строительство НФС пгт. Каз) |  | 188 172, 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 172, 04 |
| Местный бюджет(всего) из них: |  | 188 172, 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 172, 04 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 175 000, 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 000, 00 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Строительство сетей водоотведения первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш» |  | 0 | 0 | 956 990,15 | 518 117,84 | 763 239,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 238 347,55 |
| Местный бюджет(всего) из них: |  | 0 | 0 | 956 990,15 | 518 117,84 | 763 239,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 238 347,55 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 790 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 350,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 161 879,00 | 515 527,25 | 759 423,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 436 829,61 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Строительство сетей водоснабжения первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш» |  | 0 | 0 | 641 296,10 | 342 674,36 | 342 674,36 | 342 674,36 | 342 674,36 | 894 690,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 906 684,30 |
| Местный бюджет(всего) из них: |  | 0 | 0 | 641 296,10 | 342 674,36 | 342 674,36 | 342 674,36 | 342 674,36 | 894 690,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 906 684,30 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 138 089,62 | 340 960,99 | 340 960,99 | 340 960,99 | 340 960,99 | 890 217,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 392 150,89 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. Строительство сетей водоотведения второй очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 103,90 | 638 103,90 | 638 103,91 | 0 | 0 | 1 914 311,71 |
| Местный бюджет(всего) из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 103,90 | 638, 103,90 | 638 103,91 | 0 | 0 | 1 914 311,71 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 913,38 | 634 913,38 | 634 913,39 | 0 | 0 | 1 904 740,15 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. Строительство сетей водоснабжения второй очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 819,60 | 755 819,60 | 755 819,60 | 0 | 0 | 2 267 458,80 |
| Местный бюджет(всего) из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 819,60 | 755 819,60 | 755 819,60 | 0 | 0 | 2 267 458,80 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 040,50 | 752 040,50 | 752 040,50 | 0 | 0 | 2 256 121,50 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. Строительство сетей водоотведения третьей очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 841,72 | 1 405 683,46 | 2 108 525,18 |
| Местный бюджет(всего) из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 841,72 | 1 405 683,46 | 2 108 525,18 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 663,76 | 699 327,53 | 1 048 991,29 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. Строительство сетей водоснабжения третьей очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 296,25 | 854 592,52 | 1 281 888,77 |
| Местный бюджет(всего) из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 296,25 | 854 592,52 | 1 281 888,77 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 579,88 | 425 159,77 | 637 739,65 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136 48,13 | 427 296,27 | 640 944,40 |
| 1.10 Строительство объектов теплоснабжения сектора «Б» |  | 973 165, 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 165, 83 |
| Местный бюджет(всего) из них: |  | 973 165, 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 165, 83000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 968 300, 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 300,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 Реконструкция системы водоснабжения СТК «Шерегеш» и Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской области и водоотведения сектора «В» |  | 0 | 0 | 0 | 774,620 | 774,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549,24 |
| Местный бюджет(всего) из них: |  | 0 | 0 | 0 | 774,620 | 774,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549,24 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Подпрограмма «Подготовка к зиме» (всего), в том числе: |  | 5 000, 00 | 1 027, 756 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 027, 75683 |
| Местный бюджет(всего) из них: |  | 5 000, 00 | 1 027, 75683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 027, 75683 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия подпрограммы: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Мероприятия по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период |  | 5 000, 00 | 1 027, 75683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 027, 75683 |
| Местный бюджет(всего) из них: |  | 5 000,00 | 1 027, 75683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 027, 75683 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» (коммунальная сфера) |  | 0 | 960 986, 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 986, 310 |
| Местный бюджет(всего) из них: |  | 0 | 960 986, 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 986, 310 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 790 350, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 350, 000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 161 879, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 879, 000 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия подпрограммы: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Реализация мероприятий направленных на обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности |  | 0 | 3 971, 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 971, 610 |
| Местный бюджет(всего) из них: |  | 0 | 3 971, 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 971, 610 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Строительство сетей энергосбережения первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш» |  | 0 | 957 014, 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 014, 700 |
| Местный бюджет(всего) из них: |  | 0 | 957 014, 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 014, 700 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 790 350, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 350, 000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 161 879, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 879, 000 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» |  | 397 902, 60000 | 392 682, 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 585, 30000 |
| Местный бюджет(всего) из них: |  | 397 902, 60000 | 392 682, 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 585, 30000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 397 902, 60000 | 392 682, 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 585, 30000 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) (тепловая энергия и горячее водоснабжение) |  | 339 032, 70000 | 334 331, 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 363, 70000 |
| Местный бюджет(всего) из них: |  | 339 032, 70000 | 334 331, 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 363, 70000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 339 032, 70000 | 334 331, 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 363, 70000 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) (водоснабжение и (или) водоотведение) |  | 58 869, 90000 | 58 351, 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 221, 60000 |
| Местный бюджет(всего) из них: |  | 58 869, 90000 | 58 351, 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 221, 60000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 58 869, 90 | 58 351, 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 221, 60 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Подпрограмма «Поддержка топливно-энергетического комплекса» |  | 50 000, 00 | 50 000, 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000, 00 |
| Местный бюджет(всего) из них: |  | 50 000, 00 | 50 000, 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000, 00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 50 000, 00 | 50 000, 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000, 00 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия подпрограммы: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) |  | 50 000, 00 | 50 000, 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000, 00 |
| Местный бюджет(всего) из них: |  | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Оценка текущего состояния

Обеспечение населения Таштагольского муниципального района питьевой водой в необходимом количестве и нормативного качества является одним из важнейших и приоритетных направлений хозяйственной деятельности, которое играет важную роль в сохранении здоровья людей, улучшении условий проживания населения.

Водные ресурсы используются во всех отраслях экономики, но наиболее жесткие требования к качеству воды предъявляются к источникам питьевого водоснабжения.

Из-за неудовлетворительного состояния водопроводных сетей на них ежегодно регистрируется большое число аварий и повреждений, ликвидация которых связана с прекращением подачи воды потребителям.

Для увеличения срока службы трубопроводов, сокращения аварийных ситуаций и затрат на их эксплуатацию на территории Таштагольского муниципального района нарастающими темпами проводится замена на трубы из полиэтилена и высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, срок службы которых 50 лет и более.

Таким образом, в течение 50 лет эти сети будут работать безаварийно, что позволит снизить количество аварийных ситуаций, сократить утечки воды.

### Данные мероприятия необходимы для  устойчивого  функционирования    объектов  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Таштагольского муниципального района; обеспечения  их топливно-энергетическими ресурсами и своевременной  подготовкой  к бесперебойной работе; создания комфортных условий для проживания населения Таштагольского муниципального района; изменения удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, удельного расхода топлива на производство горячей воды; сокращения объема потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям и объема потерь тепловой энергии при её передаче; пропаганды энергосбережения; организации учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; совершенствования нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; создания экономических, преимущественно рыночных механизмов энергосберегающей деятельности в системах коммунальной инфраструктуры, бюджетных и жилищных сферах.

### Данные направления являются приоритетными и играют важную роль в улучшении условий проживания населения района.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной программы

Приоритеты органов местного самоуправления в сфере экономического развития муниципального образования сформированы с учетом целей и задач, определенных в документах стратегического планирования федерального, регионального и муниципального уровней, в том числе Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях Развития российской федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Муниципальная программа направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года – «Комфортная и безопасная среда для жизни». К достижению  целевого показателя и задачи в рамках национальной цели «Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году» и «Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году».

Целями Муниципальной программы являются:
          1) обеспечение населения Таштагольского муниципального района питьевой водой в достаточном количестве и надлежащего качества;

2) формирование комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения, сохранение здоровья людей;

3) снижение социальной напряженности за счет повышения качества предоставления услуг в части водоснабжения и водоотведения;

4) обеспечение более комфортных условий проживания населения района;

обеспечение стабильным теплоснабжением населения и объектов социальной сферы района;

обеспечение роста целевых показателей МО «Таштагольский муниципальный район»  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

-изменение доли электрической энергии, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО «Таштагольский муниципальный район» в сопоставимых условиях;

- изменение доли тепловой энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в объеме тепловой энергии, потребляемой на территории МО в сопоставимых условиях;

- изменение доли воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования в сопоставимых условиях;

- изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии, а также изменение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования;

- объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в общем объеме финансирования программы.

6) обеспечение роста общих показателей, отражающие экономию энергетических ресурсов, рассчитанные для фактических и для сопоставимых условий (с указанием объемов экономии по годам относительно года, предыдущего началу реализации программы):

- Суммарная экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;

- Суммарная экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;

- Суммарная экономия воды в натуральном и стоимостном выражении.

обеспечение роста Частных показателей  (определяются для отдельных подпрограмм):

-  в зданиях бюджетных учреждений - изменение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий, удельного расхода горячей воды, удельного расхода электрической энергии;

- при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры - изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, удельного расхода топлива на производство горячей воды, сокращения объема потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям, сокращения объема потерь тепловой энергии при её передаче, сокращения объема потерь воды при её передаче.

Для достижения целей программы необходимо решение следующих задач:

- обеспечение надежности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения;

- рациональное использование материально-технического потенциала жилищно-коммунального комплекса Таштагольского муниципального района;

- внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения;

- снижение издержек производства и себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

- поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность;

- лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

- широкая пропаганда энергосбережения;

- обучение и подготовка персонала;

- сертификация в сфере энергосбережения.

### 3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями.

В муниципальной программе отражена взаимосвязь с целями и показателями государственной программы Кемеровской области-Кузбасса от 31.10.2023 № 705 «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса и государственной программой Кемеровской области-Кузбасса от 29.09.2023 № 632 «Развитие туризма Кузбасса».

Реализация Муниципальной программы оказывает влияние на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу 2036 года «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Основная цель Программы - Повышение качества уровня жизни населения путем стабилизации социально-экономического развития и поддержания комплексного благоустройства, улучшение внешнего облика Таштагольского муниципального района, санитарного состояния, озеленение территорий.

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

1.1. Создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Таштагольского муниципального района, разработать и внедрить новые технологические процессы.

1.2. Снизить потери при транспортировке и использовании водных ресурсов.

1.3. Улучшить контроль и учет за расходованием воды.

4. Показатели эффективной реализации  муниципальной программы

Выполнение мероприятий Программы позволит получить положительные результаты:

1. В экономической сфере:

1.1. Обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий сферы водоснабжения и водоотведения.

1.2. Обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

2. В социальной сфере:

2.1. Повысить уровень жизни населения за счет снижения затрат на водоснабжение и водоотведение.

2.2. Улучшить условия труда.

2.3. Повысить комфортность проживания населения на территории Таштагольского муниципального района.

Социально-экономическая эффективность данной программы в основном выражена в улучшении социальных показателей и индикаторов. Эффективность программы будет достигнута за счет улучшения качества проживания населения района и повышения инвестиционной привлекательности  района.