## Приложение № 3 к постановлению

## администрации Таштагольского

## муниципального округа

## № 1342-п    от 17.12.2025

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя13 | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение14 |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями национальных целей17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя16 |  |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 год |  |  |  |  |  | Документ15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 12 | 13 | 14 |
| N1.Цель муниципальной программы Обеспечение населения Таштагольского муниципального округа питьевой водой, теплоснабжением, водоотведением, электроснабжением в достаточном количестве и надлежащего качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | МП | возрастание | процент | 65 | 65 | 60 | 55 | 54 | 52 | 50 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по вопросам ЖКХ | строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году |
| 2 | Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | МП | возрастание | процент | 18,9 | 18,9 | 16 | 15,4 | 11,3 | 10 | 9 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по вопросам ЖКХ | строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году |
| Цель 2 Муниципальной программы Формирование комфортных и безопасных условий проживания населения Таштагольского муниципального округа, сохранение здоровья людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.. | Количество аварий (коммунальная инфраструктура) | МП | убывание | штука | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| N .Цель3 Муниципальной программы Снижение социальной напряженности за счет повышения качества предоставления услуг в части водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Таштагольского муниципального округа | МП |  | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 3.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Таштагольского муниципального округа | МП |  | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 3.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Таштагольского муниципального округа | МП | возрастание | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 3.4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществ-ляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Ташта-гольского муниципального округа | МП | возрастание | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| N .Цель 4 Муниципальной программы Устойчивое социально-экономическое развитие жилищно-коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | МП | возрастание | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 4.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | МП |  | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 4.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | МП | возрастание | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 4.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | МП | возрастание | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| N .Цель5 Муниципальной программы Снижения энергоемкости муниципального продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Экономия электроэнергии (от установки энергосберегающих светильников - бюджетная сфера) | МП | возрастание | Миллион киловатт-часов | 0,01 | 0,01 | 0,21 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 5.2. | Экономия электроэнергии (за счет реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры) | МП | возрастание | Миллион киловатт-часов | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 5.3. | Экономия теплоэнергии(за счет реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры) | МП | возрастание | Тысяча гигакалорий | 1,65 | 1,65 | 1,66 | 1,67 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 5.4. | Экономия теплоэнергии ( за счет замены оконных блоков) | МП | возрастание | Тысяча гигакалорий | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,758 | 0 | 0 | 0 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 5.5. | Экономия теплоэнергии (за счет замены теплового узла) | МП | возрастание | Тысяча гигакалорий | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 5.6. | Экономия теплоэнергии (за счет теплоизоляции внутридомовых сетей) | МП | возрастание | Тысяча гигакалорий | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 5.7. | Экономия электроэнергии (за счет установки энергосберегающих светильников- жилищная сфера) | МП | убывание | Миллион киловатт-часов | 0,13 | 0,13 | 0,1 | 0,026 |  |  |  | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 5.8. | Экономия топлива | МП |  | тысяча тонн | 10,6 | 10,6 |  |  |  |  |  | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по вопросам ЖКХ | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |

Заместителя Главы Таштагольского

муниципального района, куратор программы                                    И.П. Кудряшов

## Приложение № 3 к постановлению

## администрации Таштагольского

## муниципального округа

№ 1342-п    от 17.12.2025

| Финансовое обеспечение (исполнение) муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального округа» на 2025-2037 годы за 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |
|  | план | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального округа» на 2025-2037 годы | 633 217,768780 | 633 217,249640 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 633 217,768780 | 633 217,249640 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,000000 | 0,000000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областной бюджет (справочно) | 628 612,700000 | 628 612,647050 |
| Внебюджетные источники | 0,000000 | 0,000000 |
| Объем налоговых расходов муниципального бюджета (справочно) | 0,000000 | 0,000000 |
| 1.Подпрограмма «Чистая вода» | 4 892,649530 | 4 892,130390 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 4 892,649530 | 4 892,130390 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,000000 | 0,000000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областной бюджет (справочно) | 2 461,500000 | 2 461,447050 |
| Внебюджетные источники | 0,000000 | 0,000000 |
| 1.1. Реализация мероприятий «Чистая вода» | 2 418,78018 | 2 418,31426 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 2 418,78018 | 2 418,31426 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областной бюджет (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. Комплексное развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" (канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых и привозных сточных вод сектора «Е» СТК «Шерегеш») | 2 473,86935 | 2 473,81613 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 2 473,86935 | 2 473,81613 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областной бюджет (справочно) | 2 461,50000 | 2 461,44705 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.Подпрограмма «Подготовка к зиме» | 2 173,91925 | 2 173,91925 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 2 173,91925 | 2 173,91925 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областной бюджет (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. Мероприятия по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период | 2 173,91925 | 2 173,91925 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 2 173,91925 | 2 173,91925 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областной бюджет (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.Подпрограмма "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства" | 558 232,564950 | 558 232,564950 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 558 232,564950 | 558 232,564950 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,000000 | 0,000000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областной бюджет (справочно) | 558 232,564950 | 558 232,564950 |
| Внебюджетные источники | 0,000000 | 0,000000 |
| 4.1. Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) (тепловая энергия и горячее водоснабжение) | 487 464,064950 | 487 464,064950 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 487 464,064950 | 487 464,064950 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,000000 | 0,000000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областной бюджет (справочно) | 487 464,064950 | 487 464,064950 |
| Внебюджетные источники | 0,000000 | 0,000000 |
| 4.2. Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) (водоснабжение и (или) водоотведение) | 70 768,500000 | 70 768,500000 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 70 768,500000 | 70 768,500000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,000000 | 0,000000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областной бюджет (справочно) | 70 768,500000 | 70 768,500000 |
| Внебюджетные источники | 0,000000 | 0,000000 |
| 5.Подпрограмма «Поддержка топливно-энергетического комплекса» | 67 918,635050 | 67 918,635050 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 67 918,635050 | 67 918,635050 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,000000 | 0,000000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областной бюджет (справочно) | 67 918,635050 | 67 918,635050 |
| Внебюджетные источники | 0,000000 | 0,000000 |
| 5.1. Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) | 67 918,635050 | 67 918,635050 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 67 918,635050 | 67 918,635050 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,000000 | 0,000000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областной бюджет (справочно) | 67 918,635050 | 67 918,635050 |
| Внебюджетные источники | 0,000000 | 0,000000 |

Заместителя Главы Таштагольского

муниципального района, куратор программы                                    И.П. Кудряшов