

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «30» сентября 2016г. № 719-п

**Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района» на 2017-2019 годы.**

В целях обеспечения надежности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения, уменьшения объемов сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные источники, создания благоприятных условий для проживания, обеспечения стабильным теплоснабжением населения и объектов социальной сферы Таштагольского муниципального района к 2019 году:

1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района» на 2017 -2019 годы, согласно приложению.

2. Пресс-секретарю Главы Таштагольского муниципального района (М. Л. Кустова) опубликовать настоящее постановление в газете «Красная Шория» и разместить на официальном сайте администрации Таштагольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Таштагольского муниципального района С.С. Малыгина.

4. Признать утратившим силу с 01.01.2017 г. постановление администрации Таштагольского муниципального района № 774-п от 01.10.2015 г. «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района» на 2016-2018 годы».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2017 г.

Глава Таштагольского

муниципального района В. Н. Макута

Приложение к постановлению

 администрации Таштагольского

муниципального района

 № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспорт

муниципальной программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района» на 2017-2019 годы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского муниципального района» на 2017 - 2019 годы (далее - Программа) |
| Директор муниципальной программы | Заместитель Главы Таштагольского муниципального района С. С. Малыгин |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Таштагольского муниципального района |
| Исполнитель Муниципальной программы | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации Таштагольского муниципального района |
| Цели Муниципальной программы | Обеспечение населения Таштагольского муниципального района питьевой водой в достаточном количестве и надлежащего качества; формирование комфортных и безопасных условий проживания населения Таштагольского муниципального района, сохранение здоровья людей; снижение социальной напряженности за счет повышения качества предоставления услуг в части водоснабжения и водоотведения; устойчивое социально-экономическое развитие жилищно-коммунального комплекса;снижения энергоемкости муниципального продукта |
| Задачи Муниципальной программы | Обеспечение надежности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения; рациональное использование материально-технического потенциала жилищно-коммунального комплекса; внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения; снижение издержек производства и себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения предприятий жилищно- коммунального хозяйства;обеспечение стабильным тепло-, водоснабжением населения и объектов социальной сферы района;создание правовых, экономических и организационных основ для рационального использования топливно-энергетических ресурсов. |
| Срок реализации Муниципальной программы | 2017 – 2019 годы |
| Объемы и источники финансирования Муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Общий объем финансирования Муниципальной программы – 164 814,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2017 год – 48 824,0 тыс. рублей;2018 год – 67 625,0 тыс. рублей;2019 год – 48 365,0 тыс. рублей;в том числе по источникам финансирования:средства местного бюджета – 10 460,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2017 год – 3 760,0 тыс. рублей;2018 год – 3 400,0 тыс. рублей;2019 год – 3 300,0 тыс. рублей;иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:средства федерального бюджета – 7 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2017 год – 7 600,0 тыс. рублей;средства областного бюджета – 126 913,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2017 год – 30 973,0 тыс. рублей;2018 год – 55 970,0 тыс. рублей;2019 год – 39 970,0 тыс. рублей;средства юридических и физических лиц – 19 841,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2017 год – 6 491,0 тыс. рублей;2018 год – 8 255,0 тыс. рублей;2019 год – 5 095,0 тыс. рублей. |
|  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Доведение качества питьевой воды до соответствия установленным нормам питьевого водоснабжения и нормативным требованиям качества; сокращение количества аварий и утечек на водопроводных сетях за счет их реконструкции с применением современных технологий;обеспечение надежности работы систем жизнеобеспечения; комфортность и безопасность условий проживания населения. |

1. Содержание проблемы и необходимость

ее решения программными методами

Обеспечение населения Таштагольского муниципального района питьевой водой в необходимом количестве и нормативного качества является одним из важнейших и приоритетных направлений хозяйственной деятельности, которое играет важную роль в сохранении здоровья людей, улучшении условий проживания населения.

Водные ресурсы используются во всех отраслях экономики, но наиболее жесткие требования к качеству воды предъявляются к источникам питьевого водоснабжения.

Из-за неудовлетворительного состояния водопроводных сетей на них ежегодно регистрируется большое число аварий и повреждений, ликвидация которых связана с прекращением подачи воды потребителям.

Для увеличения срока службы трубопроводов, сокращения аварийных ситуаций и затрат на их эксплуатацию на территории Таштагольского муниципального района нарастающими темпами проводится замена на трубы из полиэтилена и высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, срок службы которых 50 лет и более.

Таким образом, в течение 50 лет эти сети будут работать безаварийно, что позволит снизить количество аварийных ситуаций, сократить утечки воды.

Данные мероприятия необходимы для устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Таштагольского муниципального района; обеспечения их топливно-энергетическими ресурсами и своевременной подготовкой к бесперебойной работе; создания комфортных условий для проживания населения Таштагольского муниципального района; изменения удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, удельного расхода топлива на производство горячей воды; сокращения объема потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям и объема потерь тепловой энергии при её передаче; пропаганды энергосбережения; организации учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; совершенствования нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; создания экономических, преимущественно рыночных механизмов энергосберегающей деятельности в системах коммунальной инфраструктуры, бюджетных и жилищных сферах.

Данные направления являются приоритетными и играют важную роль в улучшении условий проживания населения района.

2. Цели и задачи Программы

Целями Муниципальной программы являются:
 1) обеспечение населения Таштагольского муниципального района питьевой водой в достаточном количестве и надлежащего качества;

2) формирование комфортных и безопасных условий проживания и деятельности населения, сохранение здоровья людей;

3) снижение социальной напряженности за счет повышения качества предоставления услуг в части водоснабжения и водоотведения;

4) обеспечение более комфортных условий проживания населения района;

5) обеспечение стабильным теплоснабжением населения и объектов социальной сферы района;

6) обеспечение роста целевых показателей МО «Таштагольский муниципальный район» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

-изменение доли электрической энергии, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО «Таштагольский муниципальный район» в сопоставимых условиях;

- изменение доли тепловой энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в объеме тепловой энергии, потребляемой на территории МО в сопоставимых условиях;

- изменение доли воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования в сопоставимых условиях;

- изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии, а также изменение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования;

 - объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в общем объеме финансирования программы.

 6) обеспечение ростаобщих показателей, отражающие экономию энергетических ресурсов, рассчитанные для фактических и для сопоставимых условий (с указанием объемов экономии по годам относительно года, предыдущего началу реализации программы):

- Суммарная экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;

- Суммарная экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;

- Суммарная экономия воды в натуральном и стоимостном выражении.

7) обеспечение роста Частных показателей (определяются для отдельных подпрограмм):

- в зданиях бюджетных учреждений - изменение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий, удельного расхода горячей воды, удельного расхода электрической энергии;

- при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры *-* изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, удельного расхода топлива на производство горячей воды, сокращения объема потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям, сокращения объема потерь тепловой энергии при её передаче, сокращения объема потерь воды при её передаче.

Для достижения целей программы необходимо решение следующих задач:

- обеспечение надежности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения;

- рациональное использование материально-технического потенциала жилищно-коммунального комплекса Таштагольского муниципального района;

- внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения;

- снижение издержек производства и себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

- поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность;

- лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

- широкая пропаганда энергосбережения;

- обучение и подготовка персонала;

- сертификация в сфере энергосбережения.

3. Система программных мероприятий

 Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень программных мероприятий приведен в разделе № 7 «Программные мероприятия».

4. Ресурсное обеспечение Программы

 Общий объем финансирования Муниципальной программы – 164 814,0 тыс. руб.,

в том числе по годам реализации:

2017 год – 48 824,0 тыс. рублей;
2018 год – 67 625,0 тыс. рублей;
2019 год – 48 365,0 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

средства местного бюджета – 10 460,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 3 760,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 400,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 300,0 тыс. рублей;

иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе:

средства федерального бюджета – 7 600,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:
2017 год – 7 600,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 126 913,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:
2017 год – 30 973,0 тыс. рублей;
2018 год – 55 970,0 тыс. рублей;
2019 год – 39 970,0 тыс. рублей;

средства юридических и физических лиц – 19 841,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:
2017 год – 6 491,0 тыс. рублей;
2018 год – 8 255,0 тыс. рублей;
2019 год – 5 095,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования из местного бюджета подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий финансовый год.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит получить положительные результаты:

1. В производственной сфере:

1.1. Создать условия для ускорения технического прогресса в жилищно-коммунальном комплексе Таштагольского муниципального района, разработать и внедрить новые технологические процессы.

1.2. Снизить потери при транспортировке и использовании водных ресурсов.

1.3. Улучшить контроль и учет за расходованием воды.

2. В экономической сфере:

2.1. Обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий сферы водоснабжения и водоотведения.

2.2. Обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

3. В социальной сфере:

3.1. Повысить уровень жизни населения за счет снижения затрат на водоснабжение и водоотведение.

3.2. Улучшить условия труда.

3.3. Повысить комфортность проживания населения на территории Таштагольского муниципального района.

Социально-экономическая эффективность данной программы в основном выражена в улучшении социальных показателей и индикаторов. Эффективность программы будет достигнута за счет улучшения качества проживания населения района и повышения инвестиционной привлекательности района.

Сведения о планируемых значениях целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) |
|   | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене  | % | 70 | 65 | 60 |
| Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 23,8 | 18,9 | 16 |
| Количество аварий (коммунальная инфраструктура) |  Шт. | 4 | 1 | 0 |
| Экономия электроэнергии (от установки энергосберегающих светильников - бюджетная сфера) | млн. Квт\*ч | 0,007 | 0,012 | 0,49 |
| Экономия электроэнергии (за счет реконструкции котельных) | млн. Квт\*ч | 0,07 |   |   |
| Экономия теплоэнергии(за счет реконструкции котельных) | тыс.Гкал | 1,65 |   |   |
| Экономия теплоэнергии ( за счет замены оконных блоков) | тыс.Гкал | 0,05 |   | 0,758 |
| Экономия теплоэнергии (за счет замены теплового узла) | тыс.Гкал |   | 0,08 |   |
| Экономия теплоэнергии (за счет теплоизоляции внутридомовых сетей) | тыс.Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,057 |
| Экономия электроэнергии (за счет установки энергосберегающих светильников-жилищная сфера) | млн. Квт\*ч | 0,13 | 0,1 | 0,026 |
| Экономия топлива | тыс.т. | 10,6 |   |   |

6. Организация управления Программой

 и контроль за ходом ее реализации

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.

Директор Программы по окончанию года разрабатывает и составляет отчет о реализации Программы.

Исполнитель и директор Программы несут ответственность за целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

7. Программные мероприятия

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятия; источники финансирования | Объем финансовых ресурсов,тыс.руб. |
| Всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.Подпрограмма «Чистая вода»** | **2 660,0** | **1 110,0** | **1 200,0** | **350,0** |
| Местный бюджет | **2 660,0** | **1 110,0** | **1 200,0** | **350,0** |
| иные не запрещенные законодательством источники:  |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |   |
| средства юридических и физических лиц |   |   |   |   |
| 1.1.Работы по прокладке сетей водоснабжения (трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с комплектацией резиновыми уплотнительными кольцами).  | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |   |
| средства юридических и физических лиц |   |   |   |   |
| 1.2.Реконструкция водопроводных сетей | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |   |
| средства юридических и физических лиц |   |   |   |   |
| 1.3. Реконструкция насосно-фильтровальных станций | 360,0 | 50,0 | 60,0 | 250,0 |
| Местный бюджет | 360,0 | 50,0 | 60,0 | 250,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |   |
| средства юридических и физических лиц |   |   |   |   |
| 1.4. Замена участка стальных труб, протяженностью 580 м. канализационного коллектора от КНС № 4 до ОС по ул. Партизанская | 2 200,0 | 1 060,0 | 1 140,0 | 0 |
| Местный бюджет | 2 200,0 | 1 060,0 | 1 140,0 | 0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |   |
| средства юридических и физических лиц |   |   |   |   |
| **2.Подпрограмма «Подготовка к зиме»** | **3 185,0** | **685,0** | **750,0** | **1 750,0** |
| Местный бюджет | **3 185,0** | **685,0** | **750,0** | **1 750,0** |
| иные не запрещенные законодательством источники:  |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |   |
| средства юридических и физических лиц |   |   |   |   |
| 2.1.Мероприятия по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период | 735,0 | 35,0 | 200,0 | 500,0 |
| Местный бюджет | 735,0 | 35,0 | 200,0 | 500,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |   |
| средства юридических и физических лиц |   |   |   |   |
| 2.2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 2 000,0 | 500,0 | 400,0 | 1 100,0 |
| Местный бюджет | 2 000,0 | 500,0 | 400,0 | 1 100,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |   |
| средства юридических и физических лиц |   |   |   |   |
| 2.3. Техническое обслуживание солнечной электростанции п. Эльбеза | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Местный бюджет | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |   |
| средства юридических и физических лиц |   |   |   |   |
| средства юридических и физических лиц |   |   |   |   |
| **3.Подпрограмма «Энерго-сбережение и повышение энергоэффективности» (бюджетная сфера)** | **90 670,0** | **10 560,0** | **40 040,0** | **40 070,0** |
| Местный бюджет | 375,0 | 205,0 | 70,0 | 100,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 7 600,0 | 7 600,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 82 495,0 | 2 555,0 | 39 970,0 | 39 970,0 |
| средства юридических и физических лиц |  200,0 | 200,0  |  0 |  0 |
| 3.1. Установка энергосбере-гающих светильников |  120,0 |  10,0 |  40,0 |  70,0 |
| Местный бюджет |  45,0 |  5,0 |  5,0 |  35,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| областной бюджет |  75,0 |  5,0 |  35,0 |  35,0 |
| средства юридических и физических лиц |   |   |   |   |
| 3.2. Реконструкция 3 ко-тельных с переводом на сжи-гание пеллетного топлива вместо угля в Таштагольском муниципальном районе |  8 000,0 |  8 000,0 |  0 |  0 |
| Местный бюджет | 200,0 | 200,0 |  0 |  0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  |   |   |   |   |
| федеральный бюджет | 7 600,0 | 7 600,0 |  0 |  0 |
| областной бюджет |   |   |   |   |
| средства юридических и физических лиц |  200,0 |  200,0 |  0 | 0  |
| 3.3.Замена оконных блоков |  82 300,0 |  2 300,0 | 40 000,0 |  40 000,0 |
| Местный бюджет | 130,0 |  0 | 65,0 | 65,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |    |   |
| областной бюджет | 82 170,0 | 2 300,0 |  39 935,0 | 39 935,0 |
| средства юридических и физических лиц |   |   |   |   |
| 3.4.Замена теплового узла | 250,0 | 250,0 | 0 | 0  |
| Местный бюджет |   |   |   |   |
| иные не запрещенные законодательством источники:  |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| областной бюджет | 250,0 | 250,0 | 0 | 0  |
| средства юридических и физических лиц |   |   |   |   |
| **4.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» (жилищная сфера)** | **18 631,0** | **6 801,0** | **5 635,0** | **6 195,0** |
| Местный бюджет | 2 150,0 | 510,0 | 540,0 | 1 100,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |   |
| средства юридических и физических лиц | 16 481,0 | 6 291,0 | 5 095,0 | 5 095,0 |
| 4.1. Проведение энергетичес-кого обследования объектов жилищной сферы |  14 520,0 |  4 840,0 |  4 840,0 |  4 840,0 |
| Местный бюджет |   |   |   |   |
| иные не запрещенные законодательством источники:  |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |   |
| средства юридических и физических лиц |  14 520,0 |  4 840,0 |  4 840,0 |  4 840,0 |
| 4.2. Теплоизоляция внутри-домовых сетей | 501,0 | 201,0 | 150,0 | 150,0 |
| Местный бюджет |   |   |   |   |
| иные не запрещенные законодательством источники:  |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |   |
| средства юридических и физических лиц | 501,0 | 201,0 | 150,0 | 150,0 |
| 4.3.Установка энергосберегаю-щих светильников | 1 460,0 | 1 250,0 | 105,0 | 105,0 |
| Местный бюджет |   |   |   |   |
| иные не запрещенные законодательством источники:  |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |   |
| средства юридических и физических лиц | 1 460,0 | 1 250,0 | 105,0 | 105,0 |
| 4.4.Утилизация ртутьсодер-жащих ламп | 150,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 150,0 | 10,0 | 40,0 | 100,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |   |
| средства юридических и физических лиц |   |   |   |   |
| 4.5. Установка индивидуаль-ных тепловых пунктов для обеспечения жил. фонда закрытой системой теплоснабжения | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 |
| Местный бюджет | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| **5.Подпрограмма «Энерго-сбережение и повышение энергоэффективности» (коммунальная инфраструктура)** | **49 668,0** | **29 668,0** | **20 000,0** | **0** |
| Местный бюджет | 2 090,0 | 1 250,0 | 840,0 | 0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| областной бюджет | 44 418,0 | 28 418,0 | 16 000,0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 3 160,0 | 0 | 3 160,0 | 0 |
| 5.1.Разработка схем водоснабжения и водоотведения  | 4 668,0 | 4 668,0 | 0 |  0 |
| Местный бюджет |   |   |   |   |
| иные не запрещенные законодательством источники:  |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| областной бюджет | 4 668,0  |  4 668,0 | 0 |  0 |
| средства юридических и физических лиц |   |   |   |   |
| 5.2. Реконструкция водовода Каз-Темиртау |  20 000,0 | 0 | 20 000,0 | 0 |
| Местный бюджет | 840,0 | 0  | 840,0 | 0 |
| иные не запрещенные законодательством источники:  |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| областной бюджет | 16 000,0 |  0 | 16 000,0 | 0 |
| средства юридических и физических лиц | 3 160,0 | 0  | 3 160,0 | 0 |
| 5.3.Реконструкция системы электроснабжения правого берега поселка Усть-Анзас Таштагольского муниципаль-ного района с использованием возобновляемых источников энергии | 25 000,0 | 25 000,0 | 0 |  0 |
| Местный бюджет |  1 250,0 | 1 250,0 |  0 | 0  |
| иные не запрещенные законодательством источники:  |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| областной бюджет | 23 750,0 | 23 750,0 | 0 |  0 |
| средства юридических и физических лиц |   |   |   |   |
| **Итого по программе:** | **164 814,0** | **48 824,0** | **67 625,0** |  **48 365,0** |
| **Местный бюджет** | **10 460,0** | **3 760,0** | **3 400,0** | **3 300,0** |
| **иные не запрещенные законодательством источники:**  |  |  |  |  |
| **федеральный бюджет** | **7 600,0** | **7 600,0** | **0** | **0** |
| **областной бюджет** | **126 913,0** | **30 973,0** | **55 970,0** | **39 970,0** |
| **средства юридических и физических лиц** | **19 481,0** | **6 491,0** | **8 255,0** | **5 095,0** |