КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 29 »  сентября 2025 № 1081-п

Об утверждении муниципальной программы «Дорожный комплекс Таштагольского муниципального района» на 2026 - 2030 годы»

В целях развития транспортной инфраструктуры, приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Таштагольский муниципальный район», обеспечения транспортной доступности, в соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь  Уставом Таштагольского муниципального района, администрация Таштагольского муниципального района, постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу «Дорожный комплекс  Таштагольского муниципального района» на 2026-2030годы», согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Объем средств на реализацию муниципальной программы «Дорожный комплекс Таштагольского муниципального района» на 2026-2030 годы определяется в решении «О создании дорожного фонда в  муниципальном образовании «Таштагольский муниципальный район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

3.Пресс-секретарю Главы Таштагольского муниципального района (М.Л. Кустовой)  опубликовать настоящее постановление в газете «Красная Шория» и  разместить на официальном сайте администрации Таштагольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Таштагольского муниципального района  по строительству и  дорожному хозяйству О.П. Данильченко.

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2026.

Глава Таштагольского

муниципального района                                                    А.Г. Орлов

| П А С П О Р Т |  |
| --- | --- |
| Муниципальной программы |  |
| «Наименование» «Дорожный комплекс «Таштагольского муниципального района» на 2026-2030 годы» |  |
| 1. Основные положения |  |
| Куратор муниципальной программы | Данильченко Олег Петрович |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Данильченко Олег Петрович |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2030 |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети муниципального образования «Таштагольский муниципальный район». |
|  | Цель 2 Сокращение дорожно-транспортных происшествий к 2030 году на 15 % по сравнению с 2024 годом, решение иных основных задач, возложенных на отдел ГИБДД Отдела МВД России по Таштагольскому району |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | направление (подпрограмма) 1 «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Таштагольский муниципальный район» |
|  | направление (подпрограмма) 2 «Безопасность дорожного движения» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации11 | 503450,69 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной | Комфортная и безопасная среда для жизни /Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса |

| 1. Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя13 | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение14 |  |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя16 |  | Связь с показателями национальных целей17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | значение |  | год |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | Документ15 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| N. Цель муниципальной программы Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики |  | МП |  | возрастание |  | километр |  | 1,7 |  | 2024 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 |  | заместитель Главы Таштагольского муниципального района по строительству и дорожному хозяйству |  | увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов |

2. Прокси-показатели  муниципальной программы в программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год |  | янв. | фев. |  | март |  |  | апр. |  | май |  | июнь |  | июль |  | авг. |  | сен. |  | окт. |  | ноя. |  | дек. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  |

|  | 3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели/ показатели | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | янв. |  | фев. |  |  | март |  | апр. |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  | июль |  |  |  | авг. |  |  | сен. |  |  | окт. |  |  | ноя. |  |  | На конец 2026 года |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |
| 1 | 1 Цель муниципальной программы Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети муниципального образования «Таштагольский муниципальный район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики | МП |  | километр |  | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | 3 |
| 2. | 2 Цель муниципальной программыСокращение дорожно-транспортных происшествий к 2030 году на 15 % по сравнению с 2024 годом, решение иных основных задач, возложенных на отдел ГИБДД Отдела МВД России по Таштагольскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. Структура муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента25 | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента26 | Связь |
|  |  |  | с показателями27 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Таштагольский муниципальный район» |  |  |
|  | Муниципальная программа «Дорожный комплекс Таштагольского муниципального района» Данильченко Олег Петрович |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: заместитель Главы Таштагольского муниципального района по строительству и дорожному хозяйству | Срок реализации 2026-2030 |  |
|  | Развитие улично-дорожной сети муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» | повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети муниципального образования «Таштагольский муниципальный район», увеличение протяженности автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики |
|  | Приведение улично-дорожной сети муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» в нормативное состояние. | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог муниципального образования «Таштагольский муниципальный район», отвечающих растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом, приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети, уменьшение числа ДТП с пострадавшими на улично-дорожной сети | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики |
| 2. | направление (подпрограмма) 2 «Безопасность дорожного движения» |  |  |
|  | Муниципальная программа «Дорожный комплекс Таштагольского муниципального района» Данильченко Олег Петрович |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: заместитель Главы Таштагольского муниципального района по строительству и дорожному хозяйству | Срок реализации 2026-2030 |  |
|  | Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели в которых наиболее высока. | повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения (БДД), предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. |  |

| 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
|  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения34 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | Всего |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Дорожный комплекс Таштагольского муниципального района» на 2026-2030 годы» (всего), в том числе: | 94668,02 |  | 102195,67 |  | 102195,67 |  | 102195,67 |  | 102195,67 | 503450,69 |
| Местный бюджет (всего) из них: | 94668,02 |  | 102195,67 |  | 102195,67 |  | 102195,67 |  | 102195,67 | 503450,69 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 56270,96 |  | 56270,96 |  | 56270,96 |  | 56270,96 |  | 56270,96 | 281354,81 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно)38 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| «Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Таштагольский муниципальный район» (всего), в том числе: | 94568,02 |  | 102095,67 |  | 102095,67 |  | 102095,67 |  | 102095,67 | 502950,69 |
| Местный бюджет(всего) из них: | 94568,02 |  | 102095,67 |  | 102095,67 |  | 102095,67 |  | 102095,67 | 502950,69 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 56270,96 |  | 56270,96 |  | 56270,96 |  | 56270,96 |  | 56270,96 | 281354,81 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружениях на них | 64516,13 |  | 64516,13 |  | 64516,13 |  | 64516,13 |  | 64516,13 | 322580,65 |
| Местный бюджет(всего) из них: | 64516,13 |  | 64516,13 |  | 64516,13 |  | 64516,13 |  | 64516,13 | 322580,65 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 56270,96 |  | 56270,96 |  | 56270,96 |  | 56270,96 |  | 56270,96 | 281354,81 |
| Реализация мероприятий направленных на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них | 30051,89 |  | 37579,54 |  | 37579,54 |  | 37579,54 |  | 37579,54 | 180370,04 |
| Местный бюджет | 30051,89 |  | 37579,54 |  | 37579,54 |  | 37579,54 |  | 37579,54 | 180370,04 |
| «Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» (всего), в том числе: | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 500,00 |
| Местный бюджет | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 500,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения в сфере образования | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 500,00 |
| Местный бюджет | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 500,00 |

- Оценка текущего состояния

Автомобильные дороги - один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы Таштагольского района, оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы.

Географически Таштагольский район расположен на значительном удалении от областного центра – 400 км, сообщение с которым осуществляется посредством дороги регионального значения «Кемерово – Новокузнецк – Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол», а также в непосредственной близости от Республик Хакассии и Горный Алтай, но автомобильное сообщение  имеется только с Республикой Горный Алтай.

Таштагольский район имеет достаточно развитую автодорожную сеть с твердым покрытим. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозку.

Развитие экономики района во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависти от уровня развития  и состояния сети, автомобильных дорог общего пользования.

Общая протяженность улично - дорожной сети поселений Таштагольского района 1108,85 км, из них только 20 процентов с асфальтобетонным покрытием.

Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению участков с неудовлетворительным транспортно-эксплутационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности, автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Ликвидация потенциально аварийных участков является одним из важнейших направлений развития дорожной сети.

Одним из мероприятий по развитию улично-дорожной сети Таштагольского района является обследование технического состояния мостовых сооружений на территории района.

Учитывая, что мостовые сооружения улично-дорожной сети Таштагольского района имеют длительный срок эксплуатации без текущего и капитального ремонта и отсутствует документация об их техническом состоянии и грузоподъемности, необходимо включить в Программу  работы по обследованию технического состояния мостовых сооружений.

2.  Описание приоритетов и целей муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года - " Комфортная и безопасная среда для жизни".

К достижению такого целевого показателя и задачи в рамках национальной цели Российской Федерации " Комфортная и безопасная среда для жизни» , как "Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов".

Основной целью Программы является повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети муниципального образования «Таштагольский муниципальный район».

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих приоритетов:

1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающих стабильную связь между поселениями.

2.Развитие улично-дорожной сети муниципального образования «Таштагольский муниципальный район».

3.Приведение улично-дорожной сети муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» в нормативное состояние.

4. Повышение безопасности дорожного движения.

- Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями.

Муниципальной программой предусмотрено достижение следующей цели:

-Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети муниципального образования  «Таштагольский муниципальный район»

- Сокращение дорожно-транспортных происшествий к 2030 году на 15 % по сравнению с 2024 годом, решение иных основных задач, возложенных на отдел ГИБДД Отдела МВД России  по Таштагольскому району.

4. Показатели эффективной реализации  муниципальной программы

В соответствии с установленными целями сформирован показатель:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых будут восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики

Уровень приоритетности мероприятий определяется на основании таких факторов, как состояние автомобильных дорог, уровень пропускной способности улично-дорожной сети, перспективные планы развития муниципального образования «Таштагольский муниципальный район».