
##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## от «\_18\_» \_марта 2014г. №\_219-п\_\_

**О мерах по пропуску ледохода и паводковых вод на территории муниципального образования**

**«Таштагольский муниципальный район» в 2014 году.**

В целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов Таштагольского муниципального района от воздействия паводковых вод и во исполнение Закона Кемеровской области от 02.11.98 N 50-ОЗ «О защите населения и территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод в 2014 году.

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Таштагольского муниципального района:

2.1. Создать комиссии по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод в 2014 году.

2.2. Разработать планы мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных последствий пропуска ледохода и паводковых вод в 2014 году.

2.3. Организовать подготовку организаций независимо от организационно-правовых форм, форм собственности к устойчивой работе в период пропуска весенних вод, обеспечить координацию их действий на местах.

2.4. Проверить состояние гидротехнических и защитных сооружений на реках и водоемах, провести подготовительные работы по предупреждению затопления объектов жизнеобеспечения, предприятий теплоэнергетики и дорожно-мостового хозяйства при превышении критических уровней воды.

2.5. Определить зоны вероятного подтопления, места ледяных заторов на реках, осуществить необходимые меры по предотвращению ущерба от этих опасных явлений.

2.6. Принять необходимые меры по обеспечению безопасности населения, сохранности жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и материальных ценностей, попадающих в возможные зоны подтопления.

2.7. Организовать работу по страхованию зданий, сооружений муниципальной формы собственности и личного имущества граждан, попадающих в зоны возможного подтопления.

2.8. Провести необходимые работы по укреплению и ремонту гидротехнических сооружений.

2.9. Обеспечить своевременное освобождение от ледового поля опор мостов.

2.10. Назначить ответственных лиц за эвакуацию людей из мест возможного подтопления, определить и оборудовать места временного проживания эвакуируемого населения, организовать медицинское обслуживание, снабжение населения продовольствием и товарами первой необходимости.

2.11. Создать мобильные аварийно-спасательные формирования, укомплектовать их необходимой техникой, плавсредствами и материальными ресурсами для ведения спасательных работ.

2.12. Провести работу по заключению договоров с частными владельцами плавсредств с оплатой по факту выполненных работ.

2.13. Оповещение и информирование населения об опасностях осуществлять через местные телерадиовещательные станции, электросирены, стационарные громкоговорители и автомобили органов внутренних дел, оборудованные громкоговорящими установками.

3. Заместителю Главы Таштагольского района Комарову О.В. в срок до 01.04.2014 г.:

* осуществить контроль за заключением договоров с частными владельцами плавсредств с оплатой по факту выполненных работ.
* осуществить контроль за созданием запасов горюче-смазочных средств и запасов продовольствия,
* осуществить выдачу продуктов питания и выдачу горюче-смазочных материалов, предназначенных для организации дежурств аварийных бригад.
* заключить договора с гидропостами.
1. Заместителю Главы Таштагольского района Сафронову В.И.:
* организовать контроль за уровнем воды на гидротехнических сооружениях, находящихся на территории района, осуществлением своевременного ее спуска до безопасных уровней в период с 20.03.2014г. до окончания паводка,
* организовать проверку работы водозаборов по обеспечению населения водой в период паводка и обеспечить контроль за качеством воды с 20.03.2014 г. до окончания паводка.

5. Заместителю Главы Таштагольского района Суровцеву А.В. в срок до 01.04.2014 г.:

* организовать проверку состояния мостов и перепускных устройств под автомобильными дорогами, обеспечить их работоспособность в период паводка,
* осуществить контроль за очисткой кюветов, канав, ливневой канализации.

6. Рекомендовать руководителям ООО «Спецтранс» (Дубинин А.В.), Таштагольского ДРСУ (Разумович Е.П.), филиала Энергосеть г. Таштагола ООО «Кузбасская Электросетевая Компания» (Пашин С.И.) в период с 01.04.2013 г. до окончания пропуска паводковых вод содержать в готовности необходимую дорожно-строительную, подъёмно-транспортную и другую необходимую технику для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком.

7. Рекомендовать начальнику Таштагольского аэропорта ООО «Аэрокузбасс» (Трофимова В.П.) при проведении рейсовых полетов производить оценку ледовой обстановки экипажем вертолета и докладывать комиссии по ЧС и ПБ Таштагольского муниципального района.

8. Рекомендовать ГУ «Управление Пенсионного фонда РФ в г. Таштаголе» (Кириленко А.В.) и МКУ «Управление социальной защиты населения администрации Таштагольского муниципального района» (Ковалёва Г.В.) провести досрочные выплаты пенсий и детских пособий жителям отдаленных поселков.

9. Пресс-секретарю Главы Таштагольского района (Жукова М.Ю.) настоящее постановление опубликовать в районной газете «Красная Шория» и разместить на официальном сайте администрации Таштагольского муниципального района в сети Интернет.

10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Таштагольского района Комарова О.В.

11. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

 **Глава**

**Таштагольского**

**муниципального района В.Н. Макута**

Приложение

утверждено

постановлением администрации

Таштагольского муниципального района

от \_18.03.2014 г. № \_219-п\_\_\_

**Мероприятия**

**по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод**

**на территории муниципального образования**

**«Таштагольский муниципальный район»**

**в 2014 году.**

| **№ п/п** | **Мероприятия.** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители.** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организовать в администрациях городских и сельских поселений, в единой дежурно-диспетчерской службе администрации Таштагольского муниципального района круглосуточное дежурство.Обеспечить районную комиссию ежедневной двухразовой (с 7 до 7.30 часов и с 15.30 до 16 часов) информацией о ледоходе и уровне вод по телефонам:* диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы администрации Таштагольского муниципального района - 3-32-37, «112», «05»
* приёмной администрации Таштагольского муниципального района – 2-33-44,

в случае чрезвычайных ситуаций – немедленно. | С 20 марта ежедневно в течение всего периода паводка | Главы городских и сельских поселений района |
|  | Обеспечить областную межведомственную комиссию по контролю за пропуском ледохода и паводковых вод в 2014 году ежедневной двухразовой (в 8.00 и в 16.00) информацией о ледоходе и уровне вод по телефонам областной диспетчерской службы государствен­ного предприятия Кемеровской области «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 31-23-14, 31-23-44 в г.Кемерово и единой дежурно-диспетчерской службы: 34-84-02, 34-84-01, а в случае чрезвычайных ситуаций – немедленно.  | Ежедневно в течение всего периодапаводка | ЕДДС Таштагольского муниципального района, диспетчерская служба ОФПС – 15 г. Таштагола  |
|  | Подготовить к навигации катера и другие плавсредства для оказания помощи населению в возможных местах затопления  | До 1 апреля 2014 г.  | Администрации городских и сельских поселений Таштагольского муниципального района, Таштагольский ПАСО ГКУ Кемеровской области «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области»  |
|  | Разработать мероприятия и определить лиц, ответственных за организацию питания и медицинского обслуживания временно отселяемого из мест затопления населения  | До 1 апреля 2014 г.  | Администрации городских и сельских поселений, отдел потребительского рынка и ценообразования Администрации Таштагольского района, муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Таштагольская центральная районная больница» |
|  | Очистить русла рек по особо опасным участкам, очистить сбросные каналы, трубы бесхозяйных гидротехнических сооружений. Обеспечить постоянный контроль за уровнем наполнения водохранилищ, пропуском ледохода и паводковых вод. | До 10 апреля 2014 года. | Комиссия по пропуску паводковых вод администрации Таштагольского муниципального района, Главы городских и сельских поселений.  |
|  | Продолжить работы по очистке русел рек. | До 30 октября 2014 г. | Заместитель Главы района по строительству, Главы городских и сельских поселений Таштагольского муниципального района  |
|  | Разработать мероприятия и обеспечить поддержание обществен­ного порядка, сохранность материальных ценностей всех форм собственности в районах возможного затопления и эвакуации | До 31 марта 2014 года. | Начальник ОМВД России по Таштагольскому району, Главы городских и сельских поселений Таштагольского муниципального района. |
|  | Провести обследование гидротехнических сооружений, водоемов, дамб, плотин и других потенциально опасных мест в зоне деятельности горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, в сельской местности, материалы обследования с предложениями по устранению выявленных недостатков представить в комиссию по пропуску ледохода и паводковых вод | До01 апреля 2014 г. | Комиссия по пропуску паводковых вод администрации района, Главы городских и сельских поселений, руководители предприятий. |
|  | Организовать и провести среди населения, учащихся образовательных учреждений разъяснительную работу о поведении при ледоходе и прохождении паводковых вод | Март - май 2014 года. | МКУ «Управление образования администрации Таштагольского района, руководители образовательных учреждений, пресс-секретарь Главы Таштагольского района. |
|  | Принять меры по предупреждению загрязнения рек, водоемов, талых вод средствами и продуктами хозяйственной деятельности, нефтепродуктами. | Постоянно  | Главы городских и сельских поселений совместно с руководителями промышленных предприятий.  |
|  | Создать запасы необходимых материалов (жидкий хлор, гипохлорит, фильтры) на водозаборах Таштагольского муниципального района. Санитарно-эпидемиологической службой усилить лабораторный контроль качества питьевой воды. | До 25 марта 2014 года. | Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства, Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по К.О. в городе Таштаголе и Таштагольском районе. |
|  | Организовать устойчивую надёжную связь районной комиссии по ЧС со всеми поселками, водомерными постами, выездными группами комиссии по пропуску паводковых вод, использовать для этого все виды имеющейся связи района. | В течение всего периода паводка. | Руководитель ЛТЦ №3 Южного центра телекоммуникаций филиал г. Кемерово, Главы поселений |
|  | Разработать и осуществить мероприятия по сохранению автомобильных и железных дорог, мостовых переходов и сооружений. | До 1 апреля 2014 года. | Заместитель Главы района по строительству, ОАО «Таштагольское ДРСУ», Кузбасское отделение Западно-Сибирской железной дороги, промышленные предприятия |
|  | Определить возможные затороопасные участки, спланировать проведение предупредительных мероприятий (взрывные работы, чернение и распиловка льда) | До25 марта 2014 г. | Комиссия по пропуску паводковых вод администрации Таштагольского муниципального района, Главы городских и сельских поселений. |
|  | Ликвидировать муниципальные ледовые переправы; осуществить контроль за ликвидацией ведомственных ледовых переправ. | В соответствии с графиком утверждённым ГУ МЧС России по Кемеровской области, | Комиссия по пропуску паводковых вод администрации Таштагольского муниципального района, Главы Шерегешского и Усть-Кабырзинского поселений. |
|  | Очистить кюветы, канавы, ливневую канализацию, выполнить водоотведение от жилых домов.  | До 5 апреля 2014 г | Жилищно-эксплуатационные предприятия, ООО «УК ГКБ», ОАО «ТДРСУ» |
|  | Обеспечить заблаговременный завоз продуктов питания, медикаментов и ГСМ в населённые пункты, отрезаемые в период паводка, определить порядок действия населения на затапливаемых территориях и ознакомить население под подпись; заблаговременно вы­вести крупный рогатый скот с территорий вероятного затопления; ликвидировать ледовые переправы; организовать систему оповещения и связи на затапливаемых и отсекаемых территориях. | До01 апреля 2014г. | Комиссия по пропуску паводковых вод администрации Таштагольского муниципального района, Главы городских и сельских поселений. |
|  | Разработать и провести мероприятия по проверке, укреплению дамб, плотин, шандорных устройств. Очистке ливневой канализации, кюветов, быстротоков, дренажных колодцев. Принять меры по защите от затопления объектов жизнеобеспечения, предприятий теплоэнергетики и дорожно-мостового хозяйства при экстренных горизонтах воды. | До 1 апреля 2014 года. | Комиссия по пропуску паводковых вод администрации Таштагольского муниципального района, Главы городских и сельских поселений, руководители предприятий. |
|  | Провести мероприятия по обеспечению безопасности населения, сохранности жилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры и материальных ценностей. | До 25 марта 2014 года. | Главы городских и сельских поселений, руководители предприятий ЖКХ, руководители предприятий и организаций попадающих в вероятную зону затопления. |
|  | Осуществить необходимые меры по предупреждению ущерба от подтопления и ледяных заторов на реках, укреплению и ремонту гидротехнических сооружений, своевременному освобождению от ледового поля опор мостов. | До 5 апреля 2014 года. | Комиссия по пропуску паводковых вод администрации Таштагольского муниципального района, Главы городских и сельских поселений, руководители предприятий. |
|  | Ознакомить с картами–схемами участков возможного затопления населенных пунктов и памятками по действиям при угрозе затопления население, проживающее на опасных участках под роспись. Вывезти с этих участков временные сооружения, технику, имущество и другие материальные ценности. Подготовиться к возможной эвакуации жителей.  | До 25 марта 2014 года.до 1 апреля 2014 года. | Главы городских и сельских поселений. |
|  | Назначить ответственных лиц за эвакуацию людей из мест возможного подтопления, определить места временного проживания эвакуированного населения. Провести мероприятия по обеспечению медицинским обслуживанием и снабжению населения продовольствием и товарами первой необходимости. | До 25 марта 2014 года.до 5 апреля 2014 года. | Комиссия по пропуску паводковых вод Администрации Таштагольского муниципального района, Главы городских и сельских поселений, руководители предприятий, отдел потребительского рынка и ценообразования Администрации Таштагольского муниципального района, МБУЗ «Таштагольская центральная районная больница». |
|  | Создать группы спасения на воде, используя для этого маломерный флот, имеющейся в личном пользовании граждан. Заключить договоры с частными владельцами плавсредств с оплатой по факту выполненных работ. | до 25 марта 2014 года. | Комиссия по пропуску паводковых вод администрации Таштагольского муниципального района, Главы городских и сельских поселений. |
|  | Отработать порядок доставки взрывчатых материалов и бригад взрывников ОАО «Евразруда» к местам ликвидации ледяных заторов, а также меры безопасности при проведении работ. | До 25 марта 2014 года. | Комиссия по пропуску паводковых вод администрации Таштагольского муниципального района.Руководители филиалов ОАО «Евразруда». |
|  | Обеспечить необходимое количество постов для ограждения опасной зоны в местах проведения взрывных работ. | В период проведения работ. | Главы городских и сельских поселений, председатель комиссии по пропуску паводковых вод Таштагольского муниципального района. |
|  | Создать запас ГСМ, для проведения мероприятий по пропуску поводковых вод. | До01 апреля 2014г. | Отдел ГО и ЧС администрации Таштагольского муниципального района,Отдел бухгалтерского учёта и отчётности администрации Таштагольского муниципального района. |
|  | Осуществить контроль за созданием 2-х месячного запасы необходимого продовольствия, в торговых организациях отдаленных поселков.  | До05 апреля 2014г. | Отдел потребительского рынка и услуг администрации Таштагольского муниципального района |
|  | Провести заседание районной комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод. Заслушать отчёты членов комиссии, Глав городских и сельских поселений района о выполнении мероприятий. | До 30 марта 2014г. | Комиссия по пропуску паводковых вод администрации Таштагольского муниципального района, Главы городских и сельских поселений. |