КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «03» августа 2026 года  № 1281 - п

О внесении изменений в постановление администрации Таштагольского муниципального района от 23.05.2025 № 659-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Таштагольского муниципального района на 2026-2028 годы»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», частью 7 статьи 6 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.12.2016  № 482 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы», Постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 24 сентября 2025 г. №582 «Об утверждении порядка  подготовки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, требований к таким планам, порядка предоставления органами местного самоуправления и собственниками помещений в  многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на специальном счете, сведений, необходимых для подготовки таких планов, внесения изменений в них», руководствуясь  Уставом Таштагольского муниципального округа, администрация Таштагольского муниципального округа, постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Таштагольского муниципального района от 23.05.2025 № 659-п  «Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Таштагольского муниципального района на 2026-2028 годы», следующие изменения:

1.2. Приложение 1 к постановлению администрации Таштагольского муниципального района от 23.05.2025 № 659-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Таштагольского муниципального района на 2026- 2028 годы», изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению администрации Таштагольского муниципального округа.

1.3. Приложение 2 к постановлению администрации Таштагольского муниципального района от 23.05.2025 № 659-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Таштагольского муниципального района на 2026-2028 годы», изложить в новой редакции, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению администрации Таштагольского муниципального округа.

1.4. Приложение 3 к постановлению администрации Таштагольского муниципального района от 23.05.2025 № 659-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Таштагольского муниципального района на 2026-2028 годы», изложить в новой редакции, согласно Приложению 3 к настоящему постановлению администрации Таштагольского муниципального округа.

2. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Таштагольского муниципального округа по ЖКХ С.С.Малыгина.

3. Разместить настоящее постановление  на сайте администрации Таштагольского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Таштагольского

муниципального округа					                   В.Н. Макута

Приложение 1 к  Постановлению администрации

Таштагольского муниципального округа

от «_______» _____________2026 №________ -п

Краткосрочный план

реализации региональной программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса

на 2026 - 2028 годы

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

в рамках реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области – Кузбасса,

на 2026 - 2028 годы

| № п/п | № п/п | Адрес много-квартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./ кв. м | руб./ кв. м |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по Таштагольскому муниципальному округу на 2026-2028 годы |  | X | X | X | X | X | 271 096,40 | 251 503,34 | 11 320 | 1 185 079 259,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 079 259,43 | 4 711,98 | 4 711,98 | X |
|  | Итого по Таштагольскому муниципальному округу на 2026 год |  | X | X | X | X | X | 54 697,67 | 50 736,41 | 2 262 | 208 765 303,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 765 303,92 | 4 114,70 | 4 114,70 | X |
| 1 523 | 1 | г. Таштагол, ул. Коммунистическая, д.3 | 2009 |  | монолит | 3 | 2 | 1 070,20 | 974,10 | 40 | 5 701 626,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 701 626,73 | 5 853,23 | 5 853,23 | 31.12.2026 |
| 1 524 | 2 | г. Таштагол, ул. Ленина, д.54 | 1961 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 514,90 | 1 615,90 | 31 | 5 539 100,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 539 100,96 | 3 427,87 | 3 427,87 | 31.12.2026 |
| 1 525 | 3 | г. Таштагол, ул. Нестерова, д.28а | 2016 |  | монолит | 3 | 2 | 1 205,50 | 1 106,20 | 46 | 4 407 806,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 407 806,59 | 3 984,64 | 3 984,64 | 31.12.2026 |
| 1 526 | 4 | г. Таштагол, ул. Ноградская, д.16 | 1984 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 121,90 | 3 687,40 | 169 | 15 071 371,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 071 371,22 | 4 087,26 | 4 087,26 | 31.12.2026 |
| 1 527 | 5 | г. Таштагол, ул. Советская, д.28 | 1978 |  | кирпич | 5 | 2 | 2 137,20 | 1 970,22 | 88 | 7 814 487,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 814 487,15 | 3 966,30 | 3 966,30 | 31.12.2026 |
| 1 528 | 6 | г. Таштагол, ул. Советская, д.2б | 1985 |  | кирпич | 5 | 2 | 2 100,40 | 2 036,50 | 81 | 10 714 262,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 714 262,18 | 5 261,12 | 5 261,12 | 31.12.2026 |
| 1 529 | 7 | пгт Каз, ул. Ленина, д.16 | 1961 |  | кирпич | 5 | 3 | 3 235,10 | 2 758,50 | 141 | 11 828 863,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 828 863,64 | 4 288,15 | 4 288,15 | 31.12.2026 |
| 1 530 | 8 | пгт Каз, ул. Ленина, д.18 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 685,70 | 637,50 | 35 | 3 517 651,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 517 651,15 | 5 517,88 | 5 517,88 | 31.12.2026 |
| 1 531 | 9 | пгт Каз, ул. Ленина, д.2 | 1962 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 574,40 | 1 494,30 | 75 | 7 570 072,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 570 072,25 | 5 065,97 | 5 065,97 | 31.12.2026 |
| 1 532 | 10 | пгт Каз, ул. Ленина, д.20 | 1962 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 019,50 | 945,20 | 48 | 3 826 324,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 826 324,46 | 4 048,16 | 4 048,16 | 31.12.2026 |
| 1 533 | 11 | пгт Каз, ул. Ленина, д.8 | 1966 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 100,86 | 1 958,00 | 79 | 5 669 734,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 669 734,70 | 2 895,68 | 2 895,68 | 31.12.2026 |
| 1 534 | 12 | пгт Каз, ул. Победы, д.7 | 1962 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 130,96 | 1 988,80 | 106 | 7 791 671,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 791 671,13 | 3 917,78 | 3 917,78 | 31.12.2026 |
| 1 535 | 13 | пгт Каз, ул. Токарева, д.12 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 684,39 | 627,89 | 35 | 3 578 181,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 578 181,19 | 5 698,74 | 5 698,74 | 31.12.2026 |
| 1 536 | 14 | пгт Каз, ул. Токарева, д.13 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 687,00 | 631,80 | 35 | 3 578 306,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 578 306,47 | 5 663,67 | 5 663,67 | 31.12.2026 |
| 1 537 | 15 | пгт Каз, ул. Токарева, д.14 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 948,00 | 878,40 | 35 | 3 593 735,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 593 735,19 | 4 091,23 | 4 091,23 | 31.12.2026 |
| 1 538 | 16 | пгт Каз, ул. Токарева, д.16 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 682,18 | 632,90 | 35 | 2 494 332,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 494 332,23 | 3 941,12 | 3 941,12 | 31.12.2026 |
| 1 539 | 17 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.18 | 1980 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 861,68 | 1 427,50 | 90 | 11 005 720,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 005 720,22 | 7 709,79 | 7 709,79 | 31.12.2026 |
| 1 540 | 18 | пгт Темиртау, ул. России, д.1 | 2007 |  | блок | 2 | 1 | 878,20 | 782,30 | 44 | 5 470 946,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 470 946,08 | 6 993,41 | 6 993,41 | 31.12.2026 |
| 1 541 | 19 | пгт Темиртау, ул. Суворова, д.14 | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 297,90 | 1 214,70 | 68 | 4 745 659,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 745 659,21 | 3 906,86 | 3 906,86 | 31.12.2026 |
| 1 542 | 20 | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.24 | 1964 |  | кирпич | 4 | 3 | 1 930,00 | 1 848,40 | 81 | 7 056 878,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 056 878,25 | 3 817,83 | 3 817,83 | 31.12.2026 |
| 1 543 | 21 | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.3 | 1965 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 191,10 | 1 088,80 | 62 | 5 165 005,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 165 005,24 | 4 743,76 | 4 743,76 | 31.12.2026 |
| 1 544 | 22 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.25а | 1973 |  | кирпич | 2 | 2 | 781,60 | 717,90 | 35 | 4 333 168,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 333 168,12 | 6 035,89 | 6 035,89 | 31.12.2026 |
| 1 545 | 23 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.11 | 1969 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 844,90 | 1 756,50 | 88 | 4 653 234,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 653 234,50 | 2 649,15 | 2 649,15 | 31.12.2026 |
| 1 546 | 24 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.21 | 1985 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 045,60 | 2 729,10 | 110 | 7 401 728,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 401 728,72 | 2 712,15 | 2 712,15 | 31.12.2026 |
| 1 547 | 25 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.8 | 1989 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 179,60 | 3 732,20 | 172 | 10 290 285,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 290 285,27 | 2 757,16 | 2 757,16 | 31.12.2026 |
| 1 548 | 26 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.10 | 1964 |  | кирпич | 2 | 2 | 633,60 | 631,40 | 26 | 3 947 154,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 947 154,90 | 6 251,43 | 6 251,43 | 31.12.2026 |
| 1 549 | 27 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.11 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 637,00 | 637,00 | 26 | 3 968 335,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 968 335,97 | 6 229,73 | 6 229,73 | 31.12.2026 |
| 1 550 | 28 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.12 | 1959 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 051,30 | 1 051,30 | 44 | 6 346 204,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 346 204,90 | 6 036,53 | 6 036,53 | 31.12.2026 |
| 1 551 | 29 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.13 | 1966 |  | блок | 2 | 3 | 1 291,80 | 1 289,60 | 40 | 8 047 561,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 047 561,08 | 6 240,35 | 6 240,35 | 31.12.2026 |
| 1 552 | 30 | пгт Шерегеш, ул. Юбилейная, д.11 | 1996 |  | кирпич | 5 | 7 | 5 155,10 | 5 155,10 | 187 | 17 297 660,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 297 660,70 | 3 355,45 | 3 355,45 | 31.12.2026 |
| 1 553 | 31 | пгт Шерегеш, ул. Юбилейная, д.5 | 1991 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 020,10 | 2 731,00 | 110 | 6 338 233,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 338 233,52 | 2 320,85 | 2 320,85 | 31.12.2026 |
|  | Итого по Таштагольскому муниципальному округу на 2027 год |  | X | X | X | X | X | 61 089,61 | 56 325,98 | 2 733 | 216 163 407,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 163 407,11 | 3 837,72 | 3 837,72 | X |
| 2 159 | 1 | г. Таштагол, ул. 18 Партсъезда, д.16 | 1989 |  | дерево | 2 | 3 | 1 058,00 | 969,20 | 35 | 4 369 641,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 369 641,12 | 4 508,50 | 4 508,50 | 31.12.2027 |
| 2 160 | 2 | г. Таштагол, ул. Макаренко, д.6 | 1986 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 160,80 | 3 773,80 | 167 | 15 213 605,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 213 605,71 | 4 031,38 | 4 031,38 | 31.12.2027 |
| 2 161 | 3 | г. Таштагол, ул. О.Дундича, д.1а | 1976 |  | кирпич | 2 | 1 | 399,80 | 234,30 | 18 | 1 754 240,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 240,98 | 7 487,16 | 7 487,16 | 31.12.2027 |
| 2 162 | 4 | п. Амзас, ул. Станционная, д.5 | 1984 |  | кирпич | 2 | 1 | 352,80 | 322,80 | 18 | 317 675,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 675,53 | 984,12 | 984,12 | 31.12.2027 |
| 2 163 | 5 | пгт Каз, ул. Горноспасательная, д.1 | 1966 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 219,80 | 1 218,70 | 66 | 4 460 093,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 093,31 | 3 659,71 | 3 659,71 | 31.12.2027 |
| 2 164 | 6 | пгт Каз, ул. Ленина, д.10 | 1973 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 684,78 | 4 281,70 | 218 | 17 129 493,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 129 493,31 | 4 000,63 | 4 000,63 | 31.12.2027 |
| 2 165 | 7 | пгт Каз, ул. Ленина, д.12 | 1975 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 828,50 | 4 425,40 | 220 | 17 654 993,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 654 993,07 | 3 989,47 | 3 989,47 | 31.12.2027 |
| 2 166 | 8 | пгт Каз, ул. Ленина, д.22 | 1963 |  | кирпич | 5 | 3 | 2 058,20 | 1 635,20 | 130 | 7 525 630,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 525 630,47 | 4 602,27 | 4 602,27 | 31.12.2027 |
| 2 167 | 9 | пгт Каз, ул. Ленина, д.4 | 1961 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 101,30 | 1 958,30 | 106 | 7 683 221,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 683 221,90 | 3 923,41 | 3 923,41 | 31.12.2027 |
| 2 168 | 10 | пгт Каз, ул. Ленина, д.6 | 1965 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 124,60 | 1 981,90 | 103 | 7 768 416,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 768 416,33 | 3 919,68 | 3 919,68 | 31.12.2027 |
| 2 169 | 11 | пгт Каз, ул. Нагорная, д.40 | 1997 |  | кирпич | 5 | 6 | 3 381,20 | 3 360,00 | 132 | 10 376 011,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 376 011,61 | 3 088,10 | 3 088,10 | 31.12.2027 |
| 2 170 | 12 | пгт Каз, ул. Победы, д.3 | 1962 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 609,30 | 1 499,00 | 79 | 2 101 377,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101 377,91 | 1 401,85 | 1 401,85 | 31.12.2027 |
| 2 171 | 13 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.14 | 1959 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 021,80 | 944,40 | 51 | 1 334 237,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334 237,22 | 1 412,79 | 1 412,79 | 31.12.2027 |
| 2 172 | 14 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.16 | 1960 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 582,88 | 1 423,80 | 53 | 2 066 879,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 066 879,43 | 1 451,66 | 1 451,66 | 31.12.2027 |
| 2 173 | 15 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.6 | 1963 |  | кирпич | 3 | 3 | 833,70 | 825,60 | 33 | 3 048 352,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 048 352,02 | 3 692,29 | 3 692,29 | 31.12.2027 |
| 2 174 | 16 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.7 | 1958 |  | кирпич | 3 | 2 | 842,59 | 763,00 | 33 | 1 025 873,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 873,88 | 1 344,53 | 1 344,53 | 31.12.2027 |
| 2 175 | 17 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.8 | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 451,40 | 1 353,80 | 70 | 9 041 825,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 041 825,48 | 6 678,85 | 6 678,85 | 31.12.2027 |
| 2 176 | 18 | пгт Темиртау, ул. Почтовая, д.28 | 1963 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 753,80 | 1 390,10 | 68 | 6 412 618,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 412 618,17 | 4 613,06 | 4 613,06 | 31.12.2027 |
| 2 177 | 19 | пгт Темиртау, ул. Суворова, д.13 | 1965 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 581,80 | 1 565,80 | 88 | 5 783 715,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 783 715,03 | 3 693,78 | 3 693,78 | 31.12.2027 |
| 2 178 | 20 | пгт Темиртау, ул. Суворова, д.17 | 1963 |  | кирпич | 4 | 3 | 1 660,81 | 1 660,80 | 128 | 6 072 608,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 072 608,27 | 3 656,44 | 3 656,44 | 31.12.2027 |
| 2 179 | 21 | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.26 | 1960 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 198,40 | 1 130,30 | 42 | 4 381 846,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 381 846,06 | 3 876,71 | 3 876,71 | 31.12.2027 |
| 2 180 | 22 | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.33а | 1995 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 440,20 | 1 334,80 | 53 | 5 265 966,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 265 966,87 | 3 945,14 | 3 945,14 | 31.12.2027 |
| 2 181 | 23 | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.7 | 1958 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 624,20 | 1 216,48 | 103 | 5 938 746,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 938 746,97 | 4 881,91 | 4 881,91 | 31.12.2027 |
| 2 182 | 24 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.24 | 1977 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 902,04 | 4 477,20 | 200 | 11 689 507,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 689 507,34 | 2 610,90 | 2 610,90 | 31.12.2027 |
| 2 183 | 25 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.2 | 1971 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 391,60 | 3 127,70 | 141 | 8 149 051,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 149 051,90 | 2 605,45 | 2 605,45 | 31.12.2027 |
| 2 184 | 26 | пгт Шерегеш, ул. Заречная, д.2 | 1993 |  | кирпич | 2 | 2 | 546,10 | 546,00 | 18 | 3 402 053,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 402 053,81 | 6 230,87 | 6 230,87 | 31.12.2027 |
| 2 185 | 27 | пгт Шерегеш, ул. Заречная, д.3 | 1996 |  | кирпич | 2 | 2 | 536,80 | 536,80 | 18 | 3 344 117,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 344 117,35 | 6 229,73 | 6 229,73 | 31.12.2027 |
| 2 186 | 28 | пгт Шерегеш, ул. Заречная, д.4 | 1996 |  | кирпич | 2 | 2 | 541,00 | 541,00 | 18 | 3 370 282,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370 282,20 | 6 229,73 | 6 229,73 | 31.12.2027 |
| 2 187 | 29 | пгт Шерегеш, ул. Заречная, д.5 | 1996 |  | кирпич | 2 | 2 | 602,70 | 602,70 | 18 | 3 754 656,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 754 656,34 | 6 229,73 | 6 229,73 | 31.12.2027 |
| 2 188 | 30 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.15 | 1967 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 355,40 | 1 265,40 | 40 | 8 364 262,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 364 262,47 | 6 609,98 | 6 609,98 | 31.12.2027 |
| 2 189 | 31 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.16 | 1966 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 221,90 | 1 089,90 | 37 | 7 663 485,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 663 485,60 | 7 031,37 | 7 031,37 | 31.12.2027 |
| 2 190 | 32 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.3 | 1962 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 291,31 | 2 343,80 | 88 | 10 092 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 092 762,00 | 4 306,15 | 4 306,15 | 31.12.2027 |
| 2 191 | 33 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.5 | 1963 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 730,10 | 2 526,30 | 141 | 9 606 157,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 606 157,45 | 3 802,46 | 3 802,46 | 31.12.2027 |
|  | Итого по Таштагольскому муниципальному округу на 2028 год |  | X | X | X | X | X | 155 309,12 | 144 440,95 | 6 325 | 760 150 548,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 150 548,40 | 5 262,71 | 5 262,71 | X |
| 2 165 | 1 | г. Таштагол, ул. Коммунальная, д.10 | 1962 |  | кирпич | 2 | 3 | 841,10 | 654,80 | 53 | 3 075 409,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075 409,48 | 4 696,72 | 4 696,72 | 31.12.2028 |
| 2 166 | 2 | г. Таштагол, ул. Ленина, д.62 | 1961 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 592,00 | 1 461,00 | 4 | 5 821 010,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 821 010,45 | 3 984,26 | 3 984,26 | 31.12.2028 |
| 2 167 | 3 | г. Таштагол, ул. Ленина, д.76 | 1960 |  | кирпич | 4 | 2 | 2 003,90 | 1 739,90 | 108 | 12 407 601,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 407 601,33 | 7 131,22 | 7 131,22 | 31.12.2028 |
| 2 168 | 4 | г. Таштагол, ул. Матросова, д.46 | 1982 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 805,40 | 1 670,20 | 66 | 4 391 268,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 391 268,81 | 2 629,19 | 2 629,19 | 31.12.2028 |
| 2 169 | 5 | г. Таштагол, ул. Мира, д.35 | 1971 |  | кирпич | 6 | 4 | 4 082,90 | 3 591,60 | 174 | 8 598 751,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 598 751,01 | 2 394,13 | 2 394,13 | 31.12.2028 |
| 2 170 | 6 | г. Таштагол, ул. Ноградская, д.17 | 2004 |  | кирпич | 9 | 3 | 6 694,60 | 5 784,20 | 267 | 7 567 255,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 567 255,48 | 1 308,26 | 1 308,26 | 31.12.2028 |
| 2 171 | 7 | г. Таштагол, ул. Поспелова, д.9 | 1981 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 567,00 | 3 294,10 | 123 | 13 042 427,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 042 427,31 | 3 959,33 | 3 959,33 | 31.12.2028 |
| 2 172 | 8 | пгт Каз, ул. Победы, д.1 | 1962 |  | кирпич | 3 | 1 | 1 590,20 | 1 475,20 | 75 | 5 814 428,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 814 428,91 | 3 941,45 | 3 941,45 | 31.12.2028 |
| 2 173 | 9 | пгт Каз, ул. Победы, д.2 | 1988 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 040,40 | 2 734,10 | 110 | 11 116 959,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 116 959,91 | 4 066,04 | 4 066,04 | 31.12.2028 |
| 2 174 | 10 | пгт Каз, ул. Победы, д.2а | 1991 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 003,30 | 2 629,00 | 110 | 10 981 306,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 981 306,96 | 4 176,99 | 4 176,99 | 31.12.2028 |
| 2 175 | 11 | пгт Каз, ул. Победы, д.6 | 1987 |  | кирпич | 5 | 6 | 5 189,18 | 4 794,90 | 154 | 18 973 788,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 973 788,32 | 3 957,08 | 3 957,08 | 31.12.2028 |
| 2 176 | 12 | пгт Каз, ул. Победы, д.8 | 1989 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 063,32 | 2 736,90 | 110 | 11 200 764,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200 764,91 | 4 092,50 | 4 092,50 | 31.12.2028 |
| 2 177 | 13 | пгт Мундыбаш, ул. Комсомольская, д.5 | 1992 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 547,30 | 1 547,30 | 70 | 5 657 568,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 657 568,76 | 3 656,41 | 3 656,41 | 31.12.2028 |
| 2 178 | 14 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.14 | 1959 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 021,80 | 944,40 | 51 | 3 736 123,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 123,42 | 3 956,08 | 3 956,08 | 31.12.2028 |
| 2 179 | 15 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.20 | 1984 |  | кирпич | 5 | 4 | 2 976,69 | 2 673,30 | 108 | 18 543 965,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 543 965,47 | 6 936,73 | 6 936,73 | 31.12.2028 |
| 2 180 | 16 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.9 | 1961 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 190,65 | 1 116,85 | 48 | 4 353 508,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 353 508,85 | 3 898,02 | 3 898,02 | 31.12.2028 |
| 2 181 | 17 | пгт Шерегеш, ул. 40 лет Октября, д.10 | 1958 |  | блок | 2 | 2 | 814,50 | 813,30 | 31 | 5 074 112,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 074 112,48 | 6 238,92 | 6 238,92 | 31.12.2028 |
| 2 182 | 18 | пгт Шерегеш, ул. 40 лет Октября, д.2 | 1957 |  | блок | 2 | 2 | 891,50 | 887,30 | 31 | 4 465 430,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 465 430,61 | 5 032,61 | 5 032,61 | 31.12.2028 |
| 2 183 | 19 | пгт Шерегеш, ул. 40 лет Октября, д.4 | 1957 |  | блок | 2 | 2 | 825,60 | 817,60 | 31 | 5 143 262,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 143 262,45 | 6 290,68 | 6 290,68 | 31.12.2028 |
| 2 184 | 20 | пгт Шерегеш, ул. 40 лет Октября, д.6 | 1957 |  | блок | 2 | 2 | 840,60 | 790,10 | 31 | 4 042 704,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 042 704,60 | 5 116,70 | 5 116,70 | 31.12.2028 |
| 2 185 | 21 | пгт Шерегеш, ул. 40 лет Октября, д.8 | 1957 |  | блок | 2 | 2 | 866,20 | 814,60 | 31 | 1 054 619,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 619,64 | 1 294,65 | 1 294,65 | 31.12.2028 |
| 2 186 | 22 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.10 | 1975 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 606,00 | 3 320,00 | 154 | 22 464 394,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 464 394,84 | 6 766,38 | 6 766,38 | 31.12.2028 |
| 2 187 | 23 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.12 | 1977 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 944,90 | 4 532,90 | 220 | 30 805 376,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 805 376,05 | 6 795,95 | 6 795,95 | 31.12.2028 |
| 2 188 | 24 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.16 | 1979 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 581,10 | 3 298,20 | 154 | 22 309 274,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 309 274,64 | 6 764,08 | 6 764,08 | 31.12.2028 |
| 2 189 | 25 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.18 | 1979 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 538,10 | 3 276,10 | 154 | 7 716 930,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 716 930,42 | 2 355,52 | 2 355,52 | 31.12.2028 |
| 2 190 | 26 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.20 | 1980 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 492,50 | 3 226,80 | 154 | 7 698 624,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 698 624,23 | 2 385,84 | 2 385,84 | 31.12.2028 |
| 2 191 | 27 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.22 | 1980 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 225,80 | 3 223,70 | 154 | 20 095 852,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 095 852,71 | 6 233,79 | 6 233,79 | 31.12.2028 |
| 2 192 | 28 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.24 | 1977 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 902,04 | 4 477,20 | 200 | 30 538 369,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 538 369,96 | 6 820,86 | 6 820,86 | 31.12.2028 |
| 2 193 | 29 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.6 | 1973 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 310,46 | 3 281,60 | 123 | 20 623 261,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 623 261,38 | 6 284,51 | 6 284,51 | 31.12.2028 |
| 2 194 | 30 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.8 | 1973 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 486,20 | 4 486,20 | 220 | 27 947 800,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 947 800,37 | 6 229,73 | 6 229,73 | 31.12.2028 |
| 2 195 | 31 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.11 | 1969 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 844,90 | 1 756,50 | 88 | 11 493 222,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 493 222,97 | 6 543,25 | 6 543,25 | 31.12.2028 |
| 2 196 | 32 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.12 | 1964 |  | кирпич | 3 | 12 | 1 339,70 | 1 247,30 | 40 | 8 345 964,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 345 964,99 | 6 691,23 | 6 691,23 | 31.12.2028 |
| 2 197 | 33 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.13 | 1965 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 693,40 | 2 483,80 | 136 | 16 779 146,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 779 146,16 | 6 755,43 | 6 755,43 | 31.12.2028 |
| 2 198 | 34 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.14 | 1964 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 494,30 | 2 401,30 | 136 | 15 538 807,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 538 807,56 | 6 471,00 | 6 471,00 | 31.12.2028 |
| 2 199 | 35 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.15 | 1965 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 746,70 | 2 550,80 | 141 | 17 111 190,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 111 190,60 | 6 708,17 | 6 708,17 | 31.12.2028 |
| 2 200 | 36 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.16 | 1965 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 723,10 | 2 528,70 | 136 | 16 964 169,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 964 169,05 | 6 708,65 | 6 708,65 | 31.12.2028 |
| 2 201 | 37 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.17 | 1969 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 406,38 | 3 160,50 | 141 | 21 220 816,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 220 816,78 | 6 714,39 | 6 714,39 | 31.12.2028 |
| 2 202 | 38 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.18 | 1967 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 333,42 | 3 329,20 | 154 | 20 766 295,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 766 295,91 | 6 237,62 | 6 237,62 | 31.12.2028 |
| 2 203 | 39 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.19 | 1967 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 323,80 | 3 314,70 | 154 | 20 706 365,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 706 365,94 | 6 246,83 | 6 246,83 | 31.12.2028 |
| 2 204 | 40 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.20 | 1986 |  | кирпич | 5 | 4 | 2 968,70 | 2 718,80 | 110 | 10 854 795,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 854 795,05 | 3 992,49 | 3 992,49 | 31.12.2028 |
| 2 205 | 41 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.22 | 1985 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 018,00 | 2 733,80 | 110 | 8 890 334,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 890 334,46 | 3 252,01 | 3 252,01 | 31.12.2028 |
| 2 206 | 42 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.23 | 1988 |  | кирпич | 4 | 8 | 5 622,20 | 5 571,70 | 205 | 16 561 709,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 561 709,22 | 2 972,47 | 2 972,47 | 31.12.2028 |
| 2 207 | 43 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.3 | 1971 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 615,50 | 3 323,70 | 154 | 22 523 577,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 523 577,25 | 6 776,66 | 6 776,66 | 31.12.2028 |
| 2 208 | 44 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.3а | 1972 |  | кирпич | 1 | 2 | 960,50 | 960,50 | 35 | 5 983 652,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 983 652,59 | 6 229,73 | 6 229,73 | 31.12.2028 |
| 2 209 | 45 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.6 | 1968 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 770,70 | 4 475,60 | 218 | 29 720 157,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 720 157,64 | 6 640,49 | 6 640,49 | 31.12.2028 |
| 2 210 | 46 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.7 | 1969 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 380,20 | 3 146,20 | 141 | 21 057 722,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 057 722,53 | 6 693,07 | 6 693,07 | 31.12.2028 |
| 2 211 | 47 | пгт Шерегеш, ул. Кирова, д.1 | 1958 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 254,00 | 958,60 | 33 | 1 526 775,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 775,60 | 1 592,71 | 1 592,71 | 31.12.2028 |
| 2 212 | 48 | пгт Шерегеш, ул. Кирова, д.2 | 1958 |  | блок | 4 | 2 | 2 242,20 | 2 047,30 | 70 | 13 968 293,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 968 293,43 | 6 822,79 | 6 822,79 | 31.12.2028 |
| 2 213 | 49 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.1 | 1966 |  | кирпич | 2 | 2 | 900,20 | 830,00 | 26 | 3 917 865,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 917 865,37 | 4 720,32 | 4 720,32 | 31.12.2028 |
| 2 214 | 50 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.15 | 1967 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 355,40 | 1 265,40 | 40 | 8 443 771,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 443 771,70 | 6 672,81 | 6 672,81 | 31.12.2028 |
| 2 215 | 51 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.16 | 1966 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 221,90 | 1 089,90 | 37 | 7 612 103,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 612 103,18 | 6 984,22 | 6 984,22 | 31.12.2028 |
| 2 216 | 52 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.2 | 1966 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 330,48 | 1 225,80 | 48 | 8 209 273,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 209 273,71 | 6 697,07 | 6 697,07 | 31.12.2028 |
| 2 217 | 53 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.3 | 1962 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 291,31 | 2 343,80 | 88 | 14 274 235,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 274 235,31 | 6 090,21 | 6 090,21 | 31.12.2028 |
| 2 218 | 54 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.5 | 1963 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 730,10 | 2 526,30 | 141 | 17 007 777,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 007 777,14 | 6 732,29 | 6 732,29 | 31.12.2028 |
| 2 219 | 55 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.7 | 1964 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 341,33 | 1 324,40 | 70 | 3 951 249,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 951 249,94 | 2 983,43 | 2 983,43 | 31.12.2028 |
| 2 220 | 56 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.9 | 1959 |  | блок | 2 | 2 | 827,10 | 827,10 | 26 | 5 152 607,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152 607,04 | 6 229,73 | 6 229,73 | 31.12.2028 |
| 2 221 | 57 | пгт Шерегеш, ул. Юбилейная, д.5 | 1991 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 020,10 | 2 731,00 | 110 | 18 814 397,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 814 397,91 | 6 889,20 | 6 889,20 | 31.12.2028 |
| 2 222 | 58 | пгт Шерегеш, ул. Юбилейная, д.7 | 1987 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 005,88 | 2 732,20 | 110 | 18 725 811,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 725 811,19 | 6 853,75 | 6 853,75 | 31.12.2028 |
| 2 223 | 59 | пгт Шерегеш, ул. Юбилейная, д.9 | 1987 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 012,38 | 2 742,70 | 108 | 18 766 304,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 766 304,42 | 6 842,27 | 6 842,27 | 31.12.2028 |

Приложение 2 к  Постановлению администрации

Таштагольского муниципального округа

от «_____» ____________2026   №________-п

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

в рамках реализации региональной программы капитального ремонта

в многоквартирных домах Кемеровской области – Кузбасса,

на 2026 - 2028 годы

| № п/п | № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыш |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | ремонт фасада | ремонт фундамента МКД | разработка проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством) |  | услуги по строительному контролю |  |
|  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | водоснабжения | водоотведения | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по Таштагольскому муниципальному округу на 2026-2028 годы |  | X | 271 096,40 | 1 185 079 259,43 | 3 395 357,34 | 275 370 575,52 | 5 271 688,98 | 299 473,20 | 0,00 | 2 | 7 346 050,00 | 28 523,46 | 233 294 068,48 | 27 878 413,29 | 594 892 915,12 | 0,00 | 123 | 12 768 898,70 | 124 | 24 561 818,80 |
|  | Итого по Таштагольскому муниципальному округу на 2026 год |  | X | 54 697,67 | 208 765 303,92 | 0,00 | 64 332 875,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 144,05 | 116 502 952,35 | 0,00 | 20 856 917,20 | 0,00 | 31 | 2 756 334,28 | 31 | 4 316 224,73 |
| 1 523 | 1 | г. Таштагол, ул. Коммунистическая, д.3 | 2009 | 1 070,20 | 5 701 626,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 625,00 | 5 531 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 51 369,60 | 1 | 118 382,13 |
| 1 524 | 2 | г. Таштагол, ул. Ленина, д.54 | 1961 | 1 514,90 | 5 539 100,96 | 0,00 | 5 338 507,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 86 349,30 | 1 | 114 244,06 |
| 1 525 | 3 | г. Таштагол, ул. Нестерова, д.28а | 2016 | 1 205,50 | 4 407 806,59 | 0,00 | 4 248 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 68 713,50 | 1 | 90 911,09 |
| 1 526 | 4 | г. Таштагол, ул. Ноградская, д.16 | 1984 | 4 121,90 | 15 071 371,22 | 0,00 | 14 525 575,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 234 948,30 | 1 | 310 847,32 |
| 1 527 | 5 | г. Таштагол, ул. Советская, д.28 | 1978 | 2 137,20 | 7 814 487,15 | 0,00 | 7 531 492,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 121 820,40 | 1 | 161 173,95 |
| 1 528 | 6 | г. Таштагол, ул. Советская, д.2б | 1985 | 2 100,40 | 10 714 262,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 174,00 | 10 391 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 100 819,20 | 1 | 222 368,98 |
| 1 529 | 7 | пгт Каз, ул. Ленина, д.16 | 1961 | 3 235,10 | 11 828 863,64 | 0,00 | 11 400 492,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 184 400,70 | 1 | 243 970,54 |
| 1 530 | 8 | пгт Каз, ул. Ленина, д.18 | 1962 | 685,70 | 3 517 651,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 540,60 | 3 411 726,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 32 913,60 | 1 | 73 010,95 |
| 1 531 | 9 | пгт Каз, ул. Ленина, д.2 | 1962 | 1 574,40 | 7 570 072,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 829,00 | 7 337 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 75 571,20 | 1 | 157 022,05 |
| 1 532 | 10 | пгт Каз, ул. Ленина, д.20 | 1962 | 1 019,50 | 3 826 324,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 586,00 | 3 698 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 48 936,00 | 1 | 79 142,46 |
| 1 533 | 11 | пгт Каз, ул. Ленина, д.8 | 1966 | 2 100,86 | 5 669 734,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 616,00 | 5 452 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 100 841,28 | 1 | 116 677,42 |
| 1 534 | 12 | пгт Каз, ул. Победы, д.7 | 1962 | 2 130,96 | 7 791 671,13 | 0,00 | 7 509 503,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 121 464,72 | 1 | 160 703,37 |
| 1 535 | 13 | пгт Каз, ул. Токарева, д.12 | 1961 | 684,39 | 3 578 181,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 3 471 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 32 850,72 | 1 | 74 280,47 |
| 1 536 | 14 | пгт Каз, ул. Токарева, д.13 | 1961 | 687,00 | 3 578 306,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 3 471 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 32 976,00 | 1 | 74 280,47 |
| 1 537 | 15 | пгт Каз, ул. Токарева, д.14 | 1961 | 948,00 | 3 593 735,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 550,45 | 3 473 889,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 45 504,00 | 1 | 74 341,24 |
| 1 538 | 16 | пгт Каз, ул. Токарева, д.16 | 1961 | 682,18 | 2 494 332,23 | 0,00 | 2 404 002,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 38 884,26 | 1 | 51 445,65 |
| 1 539 | 17 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.18 | 1980 | 1 861,68 | 11 005 720,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 205,60 | 10 687 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 89 360,64 | 1 | 228 715,58 |
| 1 540 | 18 | пгт Темиртау, ул. России, д.1 | 2007 | 878,20 | 5 470 946,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 323 648,40 | 0,00 | 1 | 33 371,60 | 1 | 113 926,08 |
| 1 541 | 19 | пгт Темиртау, ул. Суворова, д.14 | 1963 | 1 297,90 | 4 745 659,21 | 0,00 | 4 573 799,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 73 980,30 | 1 | 97 879,31 |
| 1 542 | 20 | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.24 | 1964 | 1 930,00 | 7 056 878,25 | 0,00 | 6 801 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 110 010,00 | 1 | 145 548,25 |
| 1 543 | 21 | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.3 | 1965 | 1 191,10 | 5 165 005,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 565,00 | 5 000 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 57 172,80 | 1 | 107 017,44 |
| 1 544 | 22 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.25а | 1973 | 781,60 | 4 333 168,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 666,40 | 4 205 650,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 37 516,80 | 1 | 90 000,92 |
| 1 545 | 23 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.11 | 1969 | 1 844,90 | 4 653 234,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 504,00 | 4 467 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 89 660,16 | 1 | 95 614,34 |
| 1 546 | 24 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.21 | 1985 | 3 045,60 | 7 401 728,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 801,30 | 7 103 524,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 146 188,80 | 1 | 152 015,42 |
| 1 547 | 25 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.8 | 1989 | 4 179,60 | 10 290 285,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 114,30 | 9 878 269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 200 620,80 | 1 | 211 394,97 |
| 1 548 | 26 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.10 | 1964 | 633,60 | 3 947 154,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 883,20 | 0,00 | 1 | 24 076,80 | 1 | 82 194,90 |
| 1 549 | 27 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.11 | 1960 | 637,00 | 3 968 335,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 861 494,00 | 0,00 | 1 | 24 206,00 | 1 | 82 635,97 |
| 1 550 | 28 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.12 | 1959 | 1 051,30 | 6 346 204,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 696,40 | 6 163 836,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 50 462,40 | 1 | 131 906,10 |
| 1 551 | 29 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.13 | 1966 | 1 291,80 | 8 047 561,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 830 891,60 | 0,00 | 1 | 49 088,40 | 1 | 167 581,08 |
| 1 552 | 30 | пгт Шерегеш, ул. Юбилейная, д.11 | 1996 | 5 155,10 | 17 297 660,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 886,00 | 16 692 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 247 444,80 | 1 | 357 229,90 |
| 1 553 | 31 | пгт Шерегеш, ул. Юбилейная, д.5 | 1991 | 3 020,10 | 6 338 233,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 684,00 | 6 063 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 144 811,20 | 1 | 129 762,32 |
|  | Итого по Таштагольскому муниципальному округу на 2027 год |  | X | 61 089,61 | 216 163 407,11 | 965 608,14 | 110 198 616,36 | 5 271 688,98 | 299 473,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 422,59 | 69 571 096,43 | 0,00 | 22 296 036,00 | 0,00 | 33 | 3 096 794,06 | 33 | 4 464 093,94 |
| 2 159 | 1 | г. Таштагол, ул. 18 Партсъезда, д.16 | 1989 | 1 058,00 | 4 369 641,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 670,00 | 4 228 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 50 784,00 | 1 | 90 487,12 |
| 2 160 | 2 | г. Таштагол, ул. Макаренко, д.6 | 1986 | 4 160,80 | 15 213 605,71 | 0,00 | 14 662 659,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 237 165,60 | 1 | 313 780,91 |
| 2 161 | 3 | г. Таштагол, ул. О.Дундича, д.1а | 1976 | 399,80 | 1 754 240,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 304,59 | 1 698 698,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 19 190,40 | 1 | 36 352,15 |
| 2 162 | 4 | п. Амзас, ул. Станционная, д.5 | 1984 | 352,80 | 317 675,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 473,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 11 793,60 | 1 | 6 408,73 |
| 2 163 | 5 | пгт Каз, ул. Горноспасательная, д.1 | 1966 | 1 219,80 | 4 460 093,31 | 0,00 | 4 298 575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 69 528,60 | 1 | 91 989,51 |
| 2 164 | 6 | пгт Каз, ул. Ленина, д.10 | 1973 | 4 684,78 | 17 129 493,31 | 0,00 | 16 509 164,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 267 032,46 | 1 | 353 296,13 |
| 2 165 | 7 | пгт Каз, ул. Ленина, д.12 | 1975 | 4 828,50 | 17 654 993,07 | 0,00 | 17 015 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 275 224,50 | 1 | 364 134,57 |
| 2 166 | 8 | пгт Каз, ул. Ленина, д.22 | 1963 | 2 058,20 | 7 525 630,47 | 0,00 | 7 253 096,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 117 317,40 | 1 | 155 216,27 |
| 2 167 | 9 | пгт Каз, ул. Ленина, д.4 | 1961 | 2 101,30 | 7 683 221,90 | 0,00 | 7 404 981,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 119 774,10 | 1 | 158 466,60 |
| 2 168 | 10 | пгт Каз, ул. Ленина, д.6 | 1965 | 2 124,60 | 7 768 416,33 | 0,00 | 7 487 090,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 121 102,20 | 1 | 160 223,73 |
| 2 169 | 11 | пгт Каз, ул. Нагорная, д.40 | 1997 | 3 381,20 | 10 376 011,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 128,00 | 9 999 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 162 297,60 | 1 | 213 994,01 |
| 2 170 | 12 | пгт Каз, ул. Победы, д.3 | 1962 | 1 609,30 | 2 101 377,91 | 0,00 | 0,00 | 2 013 234,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 45 060,40 | 1 | 43 083,21 |
| 2 171 | 13 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.14 | 1959 | 1 021,80 | 1 334 237,22 | 0,00 | 0,00 | 1 278 271,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 28 610,40 | 1 | 27 355,02 |
| 2 172 | 14 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.16 | 1960 | 1 582,88 | 2 066 879,43 | 0,00 | 0,00 | 1 980 182,88 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 44 320,64 | 1 | 42 375,91 |
| 2 173 | 15 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.6 | 1963 | 833,70 | 3 048 352,02 | 0,00 | 2 937 958,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 47 520,90 | 1 | 62 872,32 |
| 2 174 | 16 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.7 | 1958 | 842,59 | 1 025 873,88 | 965 608,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 39 601,73 | 1 | 20 664,01 |
| 2 175 | 17 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.8 | 1963 | 1 451,40 | 9 041 825,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 798 386,80 | 0,00 | 1 | 55 153,20 | 1 | 188 285,48 |
| 2 176 | 18 | пгт Темиртау, ул. Почтовая, д.28 | 1963 | 1 753,80 | 6 412 618,17 | 0,00 | 6 180 391,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 99 966,60 | 1 | 132 260,37 |
| 2 177 | 19 | пгт Темиртау, ул. Суворова, д.13 | 1965 | 1 581,80 | 5 783 715,03 | 0,00 | 5 574 263,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 90 162,60 | 1 | 119 289,23 |
| 2 178 | 20 | пгт Темиртау, ул. Суворова, д.17 | 1963 | 1 660,81 | 6 072 608,27 | 0,00 | 5 852 694,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 94 666,17 | 1 | 125 247,66 |
| 2 179 | 21 | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.26 | 1960 | 1 198,40 | 4 381 846,06 | 0,00 | 4 223 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 68 308,80 | 1 | 90 375,66 |
| 2 180 | 22 | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.33а | 1995 | 1 440,20 | 5 265 966,87 | 0,00 | 5 075 264,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 82 091,40 | 1 | 108 610,67 |
| 2 181 | 23 | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.7 | 1958 | 1 624,20 | 5 938 746,97 | 0,00 | 5 723 680,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 92 579,40 | 1 | 122 486,77 |
| 2 182 | 24 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.24 | 1977 | 4 902,04 | 11 689 507,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 265,00 | 11 214 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 235 297,92 | 1 | 239 984,42 |
| 2 183 | 25 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.2 | 1971 | 3 391,60 | 8 149 051,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 882,00 | 7 818 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 162 796,80 | 1 | 167 325,10 |
| 2 184 | 26 | пгт Шерегеш, ул. Заречная, д.2 | 1993 | 546,10 | 3 402 053,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 310 458,20 | 0,00 | 1 | 20 751,80 | 1 | 70 843,81 |
| 2 185 | 27 | пгт Шерегеш, ул. Заречная, д.3 | 1996 | 536,80 | 3 344 117,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 254 081,60 | 0,00 | 1 | 20 398,40 | 1 | 69 637,35 |
| 2 186 | 28 | пгт Шерегеш, ул. Заречная, д.4 | 1996 | 541,00 | 3 370 282,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 279 542,00 | 0,00 | 1 | 20 558,00 | 1 | 70 182,20 |
| 2 187 | 29 | пгт Шерегеш, ул. Заречная, д.5 | 1996 | 602,70 | 3 754 656,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 653 567,40 | 0,00 | 1 | 22 902,60 | 1 | 78 186,34 |
| 2 188 | 30 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.15 | 1967 | 1 355,40 | 8 364 262,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 918,00 | 8 125 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 65 164,80 | 1 | 173 879,67 |
| 2 189 | 31 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.16 | 1966 | 1 221,90 | 7 663 485,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 915,00 | 7 445 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 58 800,00 | 1 | 159 330,60 |
| 2 190 | 32 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.3 | 1962 | 2 291,31 | 10 092 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 200,00 | 9 764 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 119 403,84 | 1 | 208 958,16 |
| 2 191 | 33 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.5 | 1963 | 2 730,10 | 9 606 157,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 140,00 | 9 276 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 131 467,20 | 1 | 198 510,25 |
|  | Итого по Таштагольскому муниципальному округу на 2028 год |  | X | 155 309,12 | 760 150 548,40 | 2 429 749,20 | 100 839 083,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 7 346 050,00 | 5 956,82 | 47 220 019,70 | 27 878 413,29 | 551 739 961,92 | 0,00 | 59 | 6 915 770,36 | 60 | 15 781 500,13 |
| 2 165 | 1 | г. Таштагол, ул. Коммунальная, д.10 | 1962 | 841,10 | 3 075 409,48 | 0,00 | 2 964 036,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 47 942,70 | 1 | 63 430,38 |
| 2 166 | 2 | г. Таштагол, ул. Ленина, д.62 | 1961 | 1 592,00 | 5 821 010,45 | 0,00 | 5 610 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 90 744,00 | 1 | 120 058,45 |
| 2 167 | 3 | г. Таштагол, ул. Ленина, д.76 | 1960 | 2 003,90 | 12 407 601,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 147 641,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 259 959,53 |
| 2 168 | 4 | г. Таштагол, ул. Матросова, д.46 | 1982 | 1 805,40 | 4 391 268,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 475,40 | 4 214 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 86 659,20 | 1 | 90 188,61 |
| 2 169 | 5 | г. Таштагол, ул. Мира, д.35 | 1971 | 4 082,90 | 8 598 751,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 928,00 | 8 226 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 195 979,20 | 1 | 176 051,81 |
| 2 170 | 6 | г. Таштагол, ул. Ноградская, д.17 | 2004 | 6 694,60 | 7 567 255,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 7 346 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 64 000,00 | 2 | 157 205,48 |
| 2 171 | 7 | г. Таштагол, ул. Поспелова, д.9 | 1981 | 3 567,00 | 13 042 427,31 | 0,00 | 12 570 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 203 319,00 | 1 | 269 000,31 |
| 2 172 | 8 | пгт Каз, ул. Победы, д.1 | 1962 | 1 590,20 | 5 814 428,91 | 0,00 | 5 603 864,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 90 641,40 | 1 | 119 922,71 |
| 2 173 | 9 | пгт Каз, ул. Победы, д.2 | 1988 | 3 040,40 | 11 116 959,91 | 0,00 | 10 714 369,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 173 302,80 | 1 | 229 287,51 |
| 2 174 | 10 | пгт Каз, ул. Победы, д.2а | 1991 | 3 003,30 | 10 981 306,96 | 0,00 | 10 583 629,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 171 188,10 | 1 | 226 489,66 |
| 2 175 | 11 | пгт Каз, ул. Победы, д.6 | 1987 | 5 189,18 | 18 973 788,32 | 0,00 | 18 286 670,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 295 783,26 | 1 | 391 334,74 |
| 2 176 | 12 | пгт Каз, ул. Победы, д.8 | 1989 | 3 063,32 | 11 200 764,91 | 0,00 | 10 795 139,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 174 609,24 | 1 | 231 015,99 |
| 2 177 | 13 | пгт Мундыбаш, ул. Комсомольская, д.5 | 1992 | 1 547,30 | 5 657 568,76 | 0,00 | 5 452 685,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 88 196,10 | 1 | 116 687,46 |
| 2 178 | 14 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.14 | 1959 | 1 021,80 | 3 736 123,42 | 0,00 | 3 600 823,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 58 242,60 | 1 | 77 057,62 |
| 2 179 | 15 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.20 | 1984 | 2 976,69 | 18 543 965,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 044 694,78 | 0,00 | 1 | 113 114,22 | 1 | 386 156,47 |
| 2 180 | 16 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.9 | 1961 | 1 190,65 | 4 353 508,85 | 0,00 | 4 195 850,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 67 867,05 | 1 | 89 791,20 |
| 2 181 | 17 | пгт Шерегеш, ул. 40 лет Октября, д.10 | 1958 | 814,50 | 5 074 112,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 937 499,00 | 0,00 | 1 | 30 951,00 | 1 | 105 662,48 |
| 2 182 | 18 | пгт Шерегеш, ул. 40 лет Октября, д.2 | 1957 | 891,50 | 4 465 430,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 686,10 | 4 329 977,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 42 792,00 | 1 | 92 661,51 |
| 2 183 | 19 | пгт Шерегеш, ул. 40 лет Октября, д.4 | 1957 | 825,60 | 5 143 262,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 004 787,20 | 0,00 | 1 | 31 372,80 | 1 | 107 102,45 |
| 2 184 | 20 | пгт Шерегеш, ул. 40 лет Октября, д.6 | 1957 | 840,60 | 4 042 704,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 620,90 | 3 918 499,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 40 348,80 | 1 | 83 855,90 |
| 2 185 | 21 | пгт Шерегеш, ул. 40 лет Октября, д.8 | 1957 | 866,20 | 1 054 619,64 | 992 665,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 40 711,40 | 1 | 21 243,04 |
| 2 186 | 22 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.10 | 1975 | 3 606,00 | 22 464 394,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 859 572,00 | 0,00 | 1 | 137 028,00 | 1 | 467 794,84 |
| 2 187 | 23 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.12 | 1977 | 4 944,90 | 30 805 376,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 975 983,80 | 0,00 | 1 | 187 906,20 | 1 | 641 486,05 |
| 2 188 | 24 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.16 | 1979 | 3 581,10 | 22 309 274,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 708 628,20 | 0,00 | 1 | 136 081,80 | 1 | 464 564,64 |
| 2 189 | 25 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.18 | 1979 | 3 538,10 | 7 716 930,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 833,50 | 7 388 977,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 169 828,80 | 1 | 158 124,12 |
| 2 190 | 26 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.20 | 1980 | 3 492,50 | 7 698 624,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 831,72 | 7 373 197,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 167 640,00 | 1 | 157 786,43 |
| 2 191 | 27 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.22 | 1980 | 3 225,80 | 20 095 852,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 554 799,60 | 0,00 | 1 | 122 580,40 | 1 | 418 472,71 |
| 2 192 | 28 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.24 | 1977 | 4 902,04 | 30 538 369,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 716 166,48 | 0,00 | 1 | 186 277,52 | 1 | 635 925,96 |
| 2 193 | 29 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.6 | 1973 | 3 310,46 | 20 623 261,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 068 008,52 | 0,00 | 1 | 125 797,48 | 1 | 429 455,38 |
| 2 194 | 30 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.8 | 1973 | 4 486,20 | 27 947 800,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 195 344,40 | 0,00 | 1 | 170 475,60 | 1 | 581 980,37 |
| 2 195 | 31 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.11 | 1969 | 1 844,90 | 11 493 222,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 183 783,80 | 0,00 | 1 | 70 106,20 | 1 | 239 332,97 |
| 2 196 | 32 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.12 | 1964 | 1 339,70 | 8 345 964,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 121 261,40 | 0,00 | 1 | 50 908,60 | 1 | 173 794,99 |
| 2 197 | 33 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.13 | 1965 | 2 693,40 | 16 779 146,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 327 390,80 | 0,00 | 1 | 102 349,20 | 1 | 349 406,16 |
| 2 198 | 34 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.14 | 1964 | 2 494,30 | 15 538 807,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 120 446,60 | 0,00 | 1 | 94 783,40 | 1 | 323 577,56 |
| 2 199 | 35 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.15 | 1965 | 2 746,70 | 17 111 190,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 650 495,40 | 0,00 | 1 | 104 374,60 | 1 | 356 320,60 |
| 2 200 | 36 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.16 | 1965 | 2 723,10 | 16 964 169,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 507 432,20 | 0,00 | 1 | 103 477,80 | 1 | 353 259,05 |
| 2 201 | 37 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.17 | 1969 | 3 406,38 | 21 220 816,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 649 475,56 | 0,00 | 1 | 129 442,44 | 1 | 441 898,78 |
| 2 202 | 38 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.18 | 1967 | 3 333,42 | 20 766 295,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 207 192,04 | 0,00 | 1 | 126 669,96 | 1 | 432 433,91 |
| 2 203 | 39 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.19 | 1967 | 3 323,80 | 20 706 365,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 148 875,60 | 0,00 | 1 | 126 304,40 | 1 | 431 185,94 |
| 2 204 | 40 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.20 | 1986 | 2 968,70 | 10 854 795,05 | 0,00 | 10 461 698,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 169 215,90 | 1 | 223 880,35 |
| 2 205 | 41 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.22 | 1985 | 3 018,00 | 8 890 334,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 429 274,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 280 674,00 | 1 | 180 386,46 |
| 2 206 | 42 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.23 | 1988 | 5 622,20 | 16 561 709,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 702 804,60 | 0,00 | 0,00 | 1 | 522 864,60 | 1 | 336 040,02 |
| 2 207 | 43 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.3 | 1971 | 3 615,50 | 22 523 577,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 917 161,00 | 0,00 | 1 | 137 389,00 | 1 | 469 027,25 |
| 2 208 | 44 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.3а | 1972 | 960,50 | 5 983 652,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 822 551,00 | 0,00 | 1 | 36 499,00 | 1 | 124 602,59 |
| 2 209 | 45 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.6 | 1968 | 4 770,70 | 29 720 157,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 919 983,40 | 0,00 | 1 | 181 286,60 | 1 | 618 887,64 |
| 2 210 | 46 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.7 | 1969 | 3 380,20 | 21 057 722,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 490 772,40 | 0,00 | 1 | 128 447,60 | 1 | 438 502,53 |
| 2 211 | 47 | пгт Шерегеш, ул. Кирова, д.1 | 1958 | 1 254,00 | 1 526 775,60 | 1 437 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 58 938,00 | 1 | 30 753,60 |
| 2 212 | 48 | пгт Шерегеш, ул. Кирова, д.2 | 1958 | 2 242,20 | 13 968 293,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 592 216,40 | 0,00 | 1 | 85 203,60 | 1 | 290 873,43 |
| 2 213 | 49 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.1 | 1966 | 900,20 | 3 917 865,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 680,20 | 3 793 475,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 43 209,60 | 1 | 81 180,37 |
| 2 214 | 50 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.15 | 1967 | 1 355,40 | 8 443 771,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 216 434,80 | 0,00 | 1 | 51 505,20 | 1 | 175 831,70 |
| 2 215 | 51 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.16 | 1966 | 1 221,90 | 7 612 103,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 407 157,80 | 0,00 | 1 | 46 432,20 | 1 | 158 513,18 |
| 2 216 | 52 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.2 | 1966 | 1 330,48 | 8 209 273,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 901,00 | 7 974 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 63 863,04 | 1 | 170 659,67 |
| 2 217 | 53 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.3 | 1962 | 2 291,31 | 14 274 235,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 889 921,22 | 0,00 | 1 | 87 069,78 | 1 | 297 244,31 |
| 2 218 | 54 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.5 | 1963 | 2 730,10 | 17 007 777,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 549 866,20 | 0,00 | 1 | 103 743,80 | 1 | 354 167,14 |
| 2 219 | 55 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.7 | 1964 | 1 341,33 | 3 951 249,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 746 334,69 | 0,00 | 0,00 | 1 | 124 743,69 | 1 | 80 171,56 |
| 2 220 | 56 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.9 | 1959 | 827,10 | 5 152 607,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 013 880,20 | 0,00 | 1 | 31 429,80 | 1 | 107 297,04 |
| 2 221 | 57 | пгт Шерегеш, ул. Юбилейная, д.5 | 1991 | 3 020,10 | 18 814 397,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 307 846,20 | 0,00 | 1 | 114 763,80 | 1 | 391 787,91 |
| 2 222 | 58 | пгт Шерегеш, ул. Юбилейная, д.7 | 1987 | 3 005,88 | 18 725 811,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 221 644,56 | 0,00 | 1 | 114 223,44 | 1 | 389 943,19 |
| 2 223 | 59 | пгт Шерегеш, ул. Юбилейная, д.9 | 1987 | 3 012,38 | 18 766 304,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 261 047,56 | 0,00 | 1 | 114 470,44 | 1 | 390 786,42 |

Приложение 3 к  Постановлению администрации

Таштагольского муниципального округа

от «______» ____________2026 № _________-п

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту

общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области – Кузбасса,

на 2026 - 2028 годы

| № п/п | Наименование | Количество МКД |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | первый квартал | второй квартал | третий квартал | четвертый квартал | всего |
|  |  | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по Кемеровской области-Кузбассу на 2026-2028 годы | 0 | 0 | 0 | 6 373 | 6 373 |
| 1 | Итого по Кемеровской области-Кузбассу на 2026 год | 0 | 0 | 0 | 1 646 | 1 646 |
| 2 | Итого по Кемеровской области-Кузбассу на 2027 год | 0 | 0 | 0 | 2 350 | 2 350 |
| 3 | Итого по Кемеровской области-Кузбассу на 2028 год | 0 | 0 | 0 | 2 377 | 2 377 |