КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  « 15 » мая  2026  № 740 - п

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду             2026-2027 годов Таштагольского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь  Уставом Таштагольского муниципального округа, в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов, администрация Таштагольского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального образования Таштагольсктй муниципальный округ, согласно приложению.

2. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Таштагольского муниципального округа по ЖКХ С.С.Малыгина.

3. Разместить настоящее постановление  на сайте администрации Таштагольского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

И. о. Главы Таштагольского

муниципального округа                                                             В. С. Швайгерт

Приложение

к постановлению администрации

Таштагольского муниципального округа

от 15.05.2026 № 740-п

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 1.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2023-2024 | 14.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 | 15.09.2024 |  |
|  | 2025-2026 | 15.09.2025 |  |
| 1.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2023-2024 | 15.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 | 15.05.2025 |  |
|  | 2025-2026 | 05.05.2026 |  |
| 1.3 | Продолжительность отопительного периода |  |  |
|  | 2023-2024 | 245 дей |  |
|  | 2024-2025 | 243 дня |  |
|  | 2025-2026 | 226 дней |  |
| 1.4 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
|  | 2025-2026 | нет |  |
| 1.5 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
|  | 2025-2026 | нет |  |
| 1.6 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2023-2024 | 83 |  |
|  | 2024-2025 | 60 |  |
|  | 2025-2026 | 48 |  |
| 1.7 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2023-2024 | 0 |  |
|  | 2024-2025 | 0 |  |
|  | 2025-2026 | 0 |  |
| 1.8 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2023-2024 | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 | в штатном режиме |  |
|  | 2025-2026 | в штатном режиме |  |
| 2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании. (После утверждения в течение 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет») | ежегодно до 15 февраля | Актуализирован 17.03.2026 № 378-п |
| 2.2 | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования | не позднее 15.05.2026 |  |
| 2.3 | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | до 01.07.2026 |  |
| 2.4 | Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий. | не позднее 10.06.2026 |  |
| 2.5 | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду | до 15.08.2026 |  |
| 2.6 | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | до 15.08.2026 |  |
| 2.7 | Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности | Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности |  |
| 2.8 | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | до 01.11.2026 |  |
| 2.9 | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 10.09.2026 |  |
| 2.10 | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 25.10.2026 |  |
| 2.11 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 15.09.2026 |  |
| 2.12 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 01.11.2026 |  |
| 2.13 | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026-2027 гг. | не позднее 15.11.2026 |  |
| 2.14 | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» | до 01.12.2026 |  |