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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «16 » июня 2026  №  986  - п

О внесении изменений в постановление администрации Таштагольского муниципального округа от 30.09.2025 № 1088-п «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского  муниципального  округа» на 2026-2037 годы

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь  Уставом Таштагольского муниципального округа, в целях обеспечения надежности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения, уменьшения объемов сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные источники, создания благоприятных условий для проживания, обеспечения стабильным теплоснабжением населения и объектов социальной сферы Таштагольского муниципального округа к 2037 году, администрация Таштагольского муниципального округа, постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации Таштагольского муниципального округа от 30.09.2025 № 1088-п  «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского  муниципального  округа» на 2026-2037 годы (в редакции от 16.01.2026 № 41-п, от 17.03.2026 № 414-п), следующие изменения:
1.2. Приложение 1 к постановлению администрации Таштагольского муниципального округа от 30.09.2025 № 1088-п «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского  муниципального  округа» на 2026-2037 годы, изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению администрации Таштагольского муниципального округа.
 2. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Таштагольского муниципального округа по ЖКХ С.С.Малыгина.
3. Разместить настоящее постановление  на сайте администрации Таштагольского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.


Глава Таштагольского 
муниципального округа					                  В. Н. Макута





Приложение № 1
к постановлению администрации
Таштагольского  муниципального округа                                                                                                                                         
                                                                                                                                              от «___» _______  2026   № _______-п

П А С П О Р Т
Муниципальной программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории  Таштагольского  муниципального  округа» 
на 2026-2037 годы 

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Малыгин Сергей Сергеевич

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Малыгин Сергей Сергеевич



	Период реализации муниципальной программы9
	 2026 – 2037 годы

	Цели  муниципальной программы
	 Цель 1 Обеспечение населения Таштагольского муниципального округа питьевой водой, теплоснабжением, водоотведением, электроснабжением в достаточном количестве и надлежащего качества;
 Цель 2 Формирование комфортных и безопасных условий проживания  населения Таштагольского муниципального округа, сохранение здоровья людей;
 Цель 3 Снижение социальной напряженности за счет  повышения качества предоставления услуг в  части водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; 
Цель 4 Устойчивое социально-экономическое развитие жилищно-коммунального комплекса;
 Цель 5 Снижения  энергоемкости муниципального    продукта

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы10
	Направление (подпрограмма) 1 «Чистая вода», 
Направление (подпрограмма) 2 «Подготовка к зиме», 
Направление (подпрограмма) 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»,
Направление (подпрограмма) 4 «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства»
Направление (подпрограмма) 5 «Поддержка топливно-энергетического комплекса»

	Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации11
	14 673 162,5256 тыс. руб.

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации / государственной программой12
	Комфортная и безопасная среда для жизни /Государственная программа Кемеровской области-Кузбасса от 31.10.2023 № 705 «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса/Государственная программа Кемеровской области-Кузбасса от 29.09.2023 № 632 «Развитие туризма Кузбасса»



1. Показатели муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя13
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение14
	Значение показателя по годам
	 
	 
	Связь с показателями национальных целей17

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Ответственный за достижение показателя16
	

	
	
	
	
	
	значение
	год
	 
	 
	 
	 
	 
	Документ15
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	 
	 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	 
	 
	12
	13
	14

	N1.Цель муниципальной программы   Обеспечение населения Таштагольского муниципального округа питьевой водой, теплоснабжением, водоотведением, электроснабжением в  достаточном количестве и надлежащего качества

	1.1
	Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене
	МП
	возрастание
	процент
	65
	2024
	60
	55
	54
	52
	50
	Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309
	заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по  вопросам  ЖКХ
	строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году

	1.2
	Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
	МП
	возрастание
	процент
	18,9
	2024
	16
	15,4
	11,3
	10
	9
	Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309
	заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по  вопросам  ЖКХ
	строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году

	1.3
	Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры
	МП
	убывание
	процент
	2,9
	2,9
	2,8
	2,7
	2,6
	2,5
	2,4
	Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309
	заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по  вопросам  ЖКХ
	строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году

	1.4
	Численность населения, для которых улучшится качество коммунальных услуг
	МП
	возрастание
	человек
	1000
	1000
	1100
	1200
	1300
	1400
	1500
	Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309
	заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по  вопросам  ЖКХ
	строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году

	1.5.
	Построены (реконструированы) объекты  обеспечивающей инфраструктуры  в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса «Шерегеш»
	МП
	возрастание
	Условная единица
	1
	1
	1
	1
	2
	
	
	Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309
	заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по  вопросам  ЖКХ
	строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году

	Цель 2 Муниципальной программы  Формирование комфортных и безопасных условий проживания  населения Таштагольского муниципального округа, сохранение здоровья людей

	2.1..
	Количество  аварий (коммунальная инфраструктура)
	МП
	убывание
	штука
	3
	2024
	1
	0
	0
	0
	 
	Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309
	заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по  вопросам  ЖКХ
	реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году

	N .Цель3 Муниципальной программы  Снижение социальной напряженности за счет повышения качества предоставления услуг в части водоснабжения,  водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения

	3.1.
	Доля объема электрической  энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории
Таштагольского муниципального округа
	МП
	 
	процент
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309
	заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по  вопросам  ЖКХ
	реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году

	3.2.
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории
Таштагольского муниципального округа
	МП
	 
	процент
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309
	заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по  вопросам  ЖКХ
	реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году 

	3.3.
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Таштагольского муниципального округа
	МП
	возрастание
	процент
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	 
	Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309
	заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по  вопросам  ЖКХ
	реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году

	3.4.
	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществ-ляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Ташта-гольского муниципального округа
	МП
	возрастание
	процент
	0
	2024
	0
	0
	0
	 
	0
	Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309
	заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по  вопросам  ЖКХ
	реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году

	N .Цель 4 Муниципальной программы  Устойчивое социально-экономическое развитие жилищно-коммунального комплекса

	4.1.
	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	МП
	возрастание
	процент
	0
	2024
	0
	0
	0
	 
	 
	Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309
	заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по  вопросам  ЖКХ
	реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году

	4.2.
	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	МП
	 
	процент
	0
	2024
	0
	0
	0
	 
	 
	Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309
	заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по  вопросам  ЖКХ
	реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году

	4.3.
	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
	МП
	возрастание
	процент
	0
	2024
	0
	0
	0
	0
	 
	Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309
	заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по  вопросам  ЖКХ
	реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году

	4.4.
	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
	МП
	возрастание
	процент
	0
	2024
	0
	0
	0
	 
	0
	Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309
	заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по  вопросам  ЖКХ
	реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году

	N .Цель5  Муниципальной программы Снижения  энергоемкости муниципального продукта

	5.1.
	Экономия электроэнергии (от установки энергосберегающих светильников - бюджетная сфера)
	МП
	возрастание
	Миллион киловатт-часов
	0,01
	2024
	0,21
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309
	заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по  вопросам  ЖКХ
	реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году

	5.2.
	Экономия электроэнергии (за счет реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры)
	МП
	возрастание
	Миллион киловатт-часов
	0,07
	2024
	0,08
	0,09
	0,1
	0,1
	0,1
	Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309
	заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по  вопросам  ЖКХ
	реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году

	5.3.
	Экономия теплоэнергии (за счет реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры)
	МП
	возрастание
	Тысяча гигакалорий
	1,65
	2024
	1,66
	1,67
	1,68
	1,68
	1,68
	Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309
	заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по  вопросам  ЖКХ
	реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году

	5.4.
	Экономия теплоэнергии ( за счет замены оконных блоков)
	МП
	возрастание
	Тысяча гигакалорий
	0,05
	2024
	0
	0,758
	0
	0
	0
	Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309
	заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по  вопросам  ЖКХ
	реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году

	5.5.
	Экономия теплоэнергии (за счет  замены теплового узла)
	МП
	возрастание
	Тысяча гигакалорий
	0
	2024
	0,08
	0
	0
	0
	0
	Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309
	заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по  вопросам  ЖКХ
	реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году

	5.6.
	Экономия теплоэнергии (за счет теплоизоляции  внутридомовых сетей)
	МП
	возрастание
	Тысяча гигакалорий
	0,08
	2024
	0,08
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309
	заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по  вопросам  ЖКХ
	реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году

	5.7.
	Экономия  электроэнергии (за счет установки  энергосберегающих светильников- жилищная сфера)
	МП
	убывание
	Миллион киловатт-часов
	0,13
	2024
	0,1
	0,026
	 
	 
	 
	Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309
	заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по  вопросам  ЖКХ
	реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году

	5.8.
	Экономия топлива
	МП
	 
	тысяча тонн
	10,6
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309
	заместитель Главы Таштагольского муниципального округа по  вопросам  ЖКХ
	реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году






2.1. Прокси-показатели  муниципальной программы в программы в 2026 году
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по кварталам/месяцам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	дек.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

	
№ п/п
	
Цели/показатели
муниципальной программы
	
Уровень показателя
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значение показателя по месяцам
	
 конец
2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	нояб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	11

	1
	Цель 1 муниципальной  программы Обеспечение населения Таштагольского муниципального округа питьевой водой, теплоснабжением, водоотведением, электроснабжением в достаточном количестве и надлежащего качества

	1.1
	Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене
	Возрастания


	процент
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	60

	1.2.
	Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
	Возрастания


	процент
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	16

	1.3
	Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры
	Убывание
	процент
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	2,9

	1.4
	Численность населения, для которых улучшится качество коммунальных услуг
	Возрастания

	человек
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	1000

	1.5
	Построены (реконструированы) объекты  обеспечивающей инфраструктуры  в рамках реализации мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса «Шерегеш»
	Возрастания

	условная единица
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	1

	2
	Цель 2  муниципальной программы Формирование комфортных и безопасных условий проживания  населения Таштагольского муниципального округа, сохранение здоровья людей

	2.1
	Количество  аварий (коммунальная инфраструктура)
	убывание

	штука


	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	1

	3
	Цель 3 муниципальной программы Снижение социальной напряженности за счет  повышения качества предоставления услуг в  части водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения

	3.1
	Доля объема электрической  энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Таштагольского муниципального округа
	
	 процент
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	0


	3.2.
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории
Таштагольского муниципального округа
	
	процент
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	0

	3.3.
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Таштагольского муниципального округа
	
	процент
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	0

	3.4.
	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Таштагольского муниципального округа
	
	процент
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	0

	4
	Цель 4 муниципальной программы  Устойчивое социально-экономическое развитие жилищно-коммунального комплекса

	4.1.
	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	
	процент
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	0

	4.2.
	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	
	процент
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	0

	4.3.
	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
	
	процент
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	0

	4.4.
	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
	
	процент
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	0

	5
	N .Цель5  муниципальной программы Снижения  энергоемкости муниципального продукта

	5.1.
	Экономия электроэнергии (от установки энергосберегающих светильников - бюджетная сфера)
	возрастание
	Миллион киловатт-часов
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	0,21

	5.2.
	Экономия электроэнергии (за счет реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры)
	возрастание
	Миллион киловатт-часов
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	0,08

	5.3.
	Экономия теплоэнергии(за счет реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры)
	возрастание
	Тысяча гигакалорий
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	1,66

	5.4.
	Экономия теплоэнергии ( за счет замены оконных блоков)
	возрастание
	Тысяча гигакалорий
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	0

	5.5.
	Экономия теплоэнергии (за счет  замены теплового узла)
	возрастание
	Тысяча гигакалорий
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	0,08

	5.6.
	Экономия теплоэнергии (за счет теплоизоляции  внутридо-мовых сетей)
	возрастание
	Тысяча гигакалорий
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	0,08

	5.7.
	Экономия  электроэнергии (за счет установки  энергосберегающих светильников- жилищная сфера)
	убывание
	Миллион киловатт-часов
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	0,1

	5.8.
	Экономия топлива
	 
	тысяча тонн
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	



4.Структура муниципальной программы

	№ п/п
	Задачи структурного элемента25
	Краткое описание ожидаемых эффектов от  реализации задачи структурного элемента26
	Связь
с показателями27

	1
	2
	3
	4

	1.
	Подпрограмма  «Чистая вода»28

	1.1.
	Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно- коммунального хозяйства на территории  Таштагольского  муниципального  округа на 2026-2037 годы»
Малыгин Сергей Сергеевич

	
	Ответственный за реализацию: Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации Таштагольского муниципального округа
	Срок реализации (2026-2037)

	1.1.1
	Обеспечение населения Таштагольского муниципального округа питьевой водой, достаточном количестве и надлежащего качества    
	Улучшение качества предоставления услуг в части водоснабжения
	Снижение себестоимости услуг водоснабжения для населения на территории Таштагольского муниципального округа


	1.1.2
	Обеспечение населения Таштагольского муниципального округа качественной системой водоотведения
	Улучшение качества предоставления услуг в части водоотведения
	Снижение себестоимости услуг водоотведения для населения на территории Таштагольского муниципального округа


	2
	Подпрограмма «Подготовка к зиме»

	2.1.
	Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно- коммунального хозяйства на территории  Таштагольского  муниципального  округа на 2026-2037 годы»
Малыгин Сергей Сергеевич

	
	Ответственный за реализацию: Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации Таштагольского муниципального округа
	Срок реализации  (2026-2037)

	2.1.1.
	Подготовка объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период
	Обеспечение стабильным теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением  населения и объектов социальной сферы и жилищного фонда округа
	Улучшение качества жизни населения



	3.

	Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

	3.1.
	Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно- коммунального хозяйства на территории  Таштагольского  муниципального  округа на 2026-2037 годы»
Малыгин Сергей Сергеевич

	
	Ответственный за реализацию: Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации Таштагольского муниципального округа
	Срок реализации  (2026-2037)

	3.1.1.
	Реализация мероприятий, направленных на обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности
	Внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения
	 Снижение потребления энергетических ресурсов на содержание объектов социальной сферы и жилищного фонда округа


	4.

	Подпрограмма  «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

	4.1.
	Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно- коммунального хозяйства на территории  Таштагольского  муниципального  округа на 2026-2037 годы»
Малыгин Сергей Сергеевич

	
	Ответственный за реализацию: Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации Таштагольского муниципального округа
	Срок реализации  (2026-2037)

	4.1.1.
	Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникших в результате установления льготных цен (тарифов) 
	Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникших в результате установления льготных цен (тарифов)
	Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникших в результате установления льготных цен (тарифов) 

	5.
	Подпрограмма  «Поддержка топливно-энергетического комплекса»

	5.1
	Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно- коммунального хозяйства на территории  Таштагольского  муниципального  округа на 2026-2037 годы»
Малыгин Сергей Сергеевич

	
	Ответственный за реализацию: Отдел по ЖКХ и благоустройству администрации Таштагольского муниципального округа
	Срок реализации  (2026-2037)

	5.1.1.
	Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)
	Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)
	Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)






5. Финансовое обеспечение муниципальной программы33
                      таблица 1
	[bookmark: RANGE!A7]Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения34
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Муниципальная  программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории  Таштагольского  муниципального  округа» на 2026-2037 годы» (всего), в том числе:
	1 285 925, 96000
	1 129 688, 31567
	1 137 068, 96000
	861 566,
82000
	1 106 688,
54000
	342 674,
36000
	342 674,
36000
	2 288 614,
26000
	1 393 923,
50000
	1 393 923,
51000
	1 130 137,
97000
	2 260 275,
98000
	
14 673 162,53560

	Местный бюджет (всего), из них:
	1 285 925, 96000
	1 129 688, 31567
	1 137 068, 96000
	861 566,
82000
	1 106 688,
54000
	342 674,
36000
	342 674,
36000
	2 288 614,
26000
	1 393 923,
50000
	1 393 923,
51000
	1 130 137,
97000
	2 260 275,
98000
	14 673 162,53560

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	1 263 170,
90000
	1 120 046, 00000
	1 130 656,
00000
	856 488,
24000
	1 100 384,
35000
	340 960,
99000
	340 960,
99000
	2 277 171,
19000
	1 386 953,
88000
	1 386 953,
89000
	562 243,
64000
	1 124 487,
30000
	12 890 477, 37000

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	565 068,
99000
	1 130 138,
00000
	1 695 206,99000

	Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно)38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1. Подпрограмма "Чистая вода" (всего), в том числе:
	291 229, 14724
	132 031,
04684
	147 350, 74000
	861 566,
82000
	1 106 688,
54000
	342 674,
36000
	342 674,
36000
	2 288 614,
26000
	1 393 923,
50000
	1 393 923,
51000
	1 130 137,
97000
	2 260 275,
98000
	11 691 090,23400

	Местный бюджет (всего), из них:
	291 229, 14724
	132 031,
04684
	147 350, 74000
	861 566,
82000
	1 106 688,
54000
	342 674,
36000
	342 674,
36000
	2 288 614,
26000
	1 393 923,
50000
	1 393 923,
51000
	1 130 137,
97000
	2 260 275,
98000
	11 691 090,23400

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	274 509,
80000
	128 800,
00000
	143 180,
00000
	856 488,
24000
	1 100 384,
35000
	340 960, 99000
	340 960, 99000
	2 277 171,
19000
	1 386 953,
88000
	1 386 953,
89000
	562 243, 64000
	1 124 487,
30000
	9 923 094,27000

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	565 068, 99000
	1 130 138,
00000
	1 695 206,99000

	мероприятия подпрограммы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1. Реализация мероприятий "Чистая вода"
	3 547, 23904
	2 583,
80684
	244,76000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 375,80588

	Местный бюджет (всего), из них:
	3 547, 23904
	2 583, 80684
	244,76000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 375,80588

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1. 1. Разработка схемы водоснабжения и водооотведения Таштагольского муниципального округа
	1 200, 00000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1  200,00000

	Местный бюджет (всего), из них:
	1 200, 00000
	0, 00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1  200,00000

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1. 2. Услуги технического заказчика по объекту: «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых и привозных сточных вод сектора «Е» СТК «Шерегеш»
	600,00000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600,00000

	Местный бюджет (всего), из них:
	600, 00000
	0, 00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600,00000

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры ( за счет  средств, высвобождаемых в результате списания задолженности субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам, предоставленным субъектам Российской Федерации из федерального бюджета (субсидии) (строительство НФС пгт. Каз)
	188 172,
04301
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	188 172,04301

	Местный бюджет (всего), из них:
	188 172,
04301
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	188 172,04301

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	175 000,
00000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	175 000,00000  

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3. Строительство сетей водоотведения первой очереди туристического центра города-курорта «Новый  Шерегеш»
	0,00
	0,00
	1 603,
24000
	518 117,
84000
	763 239,
56000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 282 960,64000  

	Местный бюджет (всего), из них:
	0,00
	0,00
	1 603,
24000
	518 117,
84000
	763 239,
56000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 282 960,64000  

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	0,00
	0,00
	0,00
	515 527,
25000
	759 423,
36000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 274 950,61000  

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4. Строительство сетей водоснабжения первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш»
	0,00
	0,00
	1 603,
24000
	342 674,
36000
	342 674,
36000
	342 674,
36000
	342 674,
36000
	894 690,
76000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 266 991,44000  

	Местный бюджет (всего), из них:
	0,00
	0,00
	1 603,
24000
	342 674,
36000
	342 674,
36000
	342 674, 36000
	342 674, 36000
	894 690, 76000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 266 991,44000  

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	0,00
	0,00
	0,00
	340 960,
99000
	340 960,
99000
	340 960,
99000
	340 960,
99000
	890 217,
31000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 254 061,27000  

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5. Строительство сетей водоотведения второй очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	638 103, 90000
	638 103, 90000
	638 103, 91000
	0,00
	0,00
	1 914 311,71000  

	Местный бюджет (всего), из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	638 103, 90000
	638 103, 90000
	638 103, 91000
	0,00
	0,00
	1 914 311,71000  

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	634 913, 38000
	634 913, 38000
	634 913, 39000
	0,00
	0,00
	1 904 740,15000  

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6. Строительство сетей водоснабжения второй очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	755 819, 60000
	755 819, 60000
	755 819, 60000
	0,00
	0,00
	2 267 458,80000  

	Местный бюджет (всего), из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	755 819, 60000
	755 819, 60000
	755 819, 60000
	0,00
	0,00
	2 267 458,80000  

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	752 040,50
	752 040,50
	752 040,50
	0,00
	0,00
	2 256 121,50000  

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7. Строительство сетей водоотведения третьей очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	702 841, 72000
	1 405 683, 46000
	2 108 525,18000  

	Местный бюджет (всего), из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	702 841, 72000
	1 405 683, 46000
	2 108 525,18000  

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	349 663, 76000
	699 327, 53000
	1 048 991,29000  

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	351 420, 86000
	702 841, 73000
	1 054 262,59000  

	1.8. Строительство сетей водоснабжения третьей очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	427 296, 25000
	854 592, 52000
	1 281 888,77000  

	Местный бюджет (всего), из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	427 296, 25000
	854 592, 52000
	1 281 888,77000  

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	212 579, 88000
	425 159, 77000
	637 739,65000  

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	213 648, 13000
	427 296, 27000
	640 944,40000  

	1.9. Реконструкция системы водоснабжения СТК «Шерегеш» и Шере-гешского городского по-селения Таштагольского муниципального округа Кемеровской области и водоотведения сектора «В»
	0,00
	0,00
	0,00
	774,62000
	774,62000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 549,24000  

	Местный бюджет (всего), из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	774,62000
	774,62000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 549,24000  

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.10. Комплексное  развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" (канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых и привозных сточных вод сектора «Е» СТК «Шерегеш») 
	45 748,
75000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45 748,75000  

	Местный бюджет (всего), из них:
	45 748,
75000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45 748,75000  

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	45 520, 00000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45 520,00000  

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.11. Комплексное развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" (реконструкция сисетмы водоснабжения СТК "Шерегеш" и МО Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального округа Кемеровской области и водоотведения  (сектора «В»)
	54 261,
11519
	129 447,
24000
	143 899,
50000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	327 607,85519  

	Местный бюджет (всего), из них:
	54 261,
11519
	129 447,
24000
	143 899,
50000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	327 607,85519  

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	53 989,
80000
	128 800,
00000
	143 180,
00000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	325 969,80000  

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.Подпрограмма  «Подготовка к зиме» (всего), в том числе:
	477 615,
16000
	453 258,
91683
	448 442,
22000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 379316,29683

	Местный бюджет (всего), из них:
	477 615,
16000
	453 258,
91683
	448 442,
22000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 379 316,29683

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	473 160,
00000
	449 970,
00000
	446 200,
00000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 369 330,00000  

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятия подпрограммы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1. Мероприятия  по подготовке  объектов  к работе в осенне-зимний период
	2 077,
46000
	1 027,
75683
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 105,21683  

	Местный бюджет (всего), из них:
	2 077,
46000
	1 027,
75683
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 105, 21683  

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 0,00

	2.1.1. Разработка схемы теплоснабжения Таштагольского муниципального округа
	1 200,
00000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200,00000  

	Местный бюджет (всего), из них:
	1 200,
00000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 200,00000  

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 

	2.1.1. Услуги технического заказчика по объету: «Строительство объектов теплоснабжения для обеспечения теплом потребителей сектора "Б" СТК "Шерегеш" с техническим перевооружением существующего источника теплоснабжения центральной котельной пгт. Шерегеш»
	600,
00000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600,00000  

	Местный бюджет (всего), из них:
	600,
00000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600,00000  

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 0,00

	2.2.  Комплексное развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" (строительство объектов теплоснабжения для обеспечения теплом потребителей сектора "Б" СТК "Шерегеш" с техническим перевооружением существующего источника теплоснабжения центральной котельной пгт. Шерегеш) 
	475 537,
70000
	452 231, 16000
	448 442, 22000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 376 211,08000  

	Местный бюджет (всего), из них:
	475 537,
70000
	452 231,
16000
	448 442,
22000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 376 211,08000  

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	473 160,
00000
	449 970,
00000
	446 200,
00000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 369 330,00000  

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» (коммунальная сфера) (всего), в том числе:
	1 080,
55276
	3 122,
35200
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 202,90476

	Местный бюджет (всего), из них:
	1 080,
55276
	3 122,
35200
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 202,90476

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятия подпрограммы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1. Реализация мероприятий направленных на обеспечение энергосбережения и повышение                     энергоэффективности
	1 080,
55276
	3 122,
35200
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 202,90476

	Местный бюджет (всего), из них:
	1 080,
55276
	3 122,
35200
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 202,90476

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4. Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» (всего), в том числе:
	459 058,
70000
	482 011,
50000
	482 011,
50000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 423 081,70000

	Местный бюджет (всего), из них:
	459 058,
70000
	482 011,
50000
	482 011,
50000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 423 081,70000

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	459 058,
70000
	482 011,
50000
	482 011,
50000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 423 081,70000  

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятия подпрограммы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1. Компенсация  (возмещения) выпадающих доходов  теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)


	404 311,
90000
	424 527,
40000
	424 527,
40000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 253 366,70000

	Местный бюджет (всего), из них:
	404 311,
90000
	424 527,
40000
	424 527,
40000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 253 366,70000  

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	404 311,
90000
	424 527,
40000
	424 527,
40000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 253 366,70000  

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	4.2. Компенсация (возмещение)  выпадающих доходов  организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)               
	54 746, 80000
	57 484, 10000
	57 484, 10000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	169 715,00000  

	Местный бюджет (всего), из них:
	54 746, 80000
	57 484, 10000
	57 484, 10000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	169 715,00000  

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	54 746, 80000
	57 484, 10000
	57 484, 10000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	169 715,00000  

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5. Подпрограмма  «Поддержка топливно-энергетического комплекса» (всего), в том числе:
	56 442, 40000
	59 264, 50000
	59 264, 50000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	174 971,40000  

	Местный бюджет (всего), из них:
	56 442, 40000
	59 264, 50000
	59 264, 50000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	174 971,40000  

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	56 442, 40000
	59 264, 50000
	59 264, 50000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	174 971,40000  

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятия подпрограммы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1. Компенсация (возмещение) выпадающих доходов          теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)
	56 442 , 40000
	59 264, 50000
	59 264, 500000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	174 971,40000  

	Местный бюджет (всего), из них:
	56 442, 40000
	59 264, 50000
	59 264, 50000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	174 971,40000  

	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) 
	56 442, 40000
	59 264, 50000
	59 264, 50000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	174 971,40

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	





1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы  социально-экономического развития Таштагольского муниципального округа

Обеспечение населения Таштагольского муниципального округа питьевой водой в необходимом количестве и нормативного качества является одним из важнейших и приоритетных направлений хозяйственной деятельности, которое играет важную роль в сохранении здоровья людей, улучшении условий проживания населения.
Водные ресурсы используются во всех отраслях экономики, но наиболее жесткие требования к качеству воды предъявляются к источникам питьевого водоснабжения. 
Из-за неудовлетворительного состояния водопроводных сетей на них ежегодно регистрируется большое число аварий и повреждений, ликвидация которых связана с прекращением подачи воды потребителям.
Для увеличения срока службы трубопроводов, сокращения аварийных ситуаций и затрат на их эксплуатацию на территории Таштагольского муниципального округа нарастающими темпами проводится замена на трубы из полиэтилена и высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, срок службы которых 50 лет и более. 
Таким образом, в течение 50 лет эти сети будут работать безаварийно, что позволит снизить количество аварийных ситуаций, сократить утечки воды.
Данные мероприятия необходимы для  устойчивого  функционирования    объектов  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Таштагольского муниципального округа; обеспечения  их топливно-энергетическими ресурсами и своевременной  подготовкой  к бесперебойной работе; создания комфортных условий для проживания населения Таштагольского муниципального округа; изменения удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, удельного расхода топлива на производство горячей воды; сокращения объема потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям и объема потерь тепловой энергии при её передаче; пропаганды энергосбережения; организации учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; совершенствования нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; создания экономических, преимущественно рыночных механизмов энергосберегающей деятельности в системах коммунальной инфраструктуры, бюджетных и жилищных сферах.
Данные направления являются приоритетными и играют важную роль в улучшении условий проживания населения округа.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы)

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее - национальные цели).
Реализация муниципальной программы непосредственно направлена на достижение  национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года: «Комфортная и безопасная среда для жизни» и соответствующих  целевых показателей и задач:

-реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году;
-строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году;

Приоритеты и цели муниципальной  политики в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Таштагольского округа  направлены на  обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,
целями государственных программ Российской Федерации и показателями государственных программ Кемеровской области-Кузбасса 

В муниципальной программе отражена взаимосвязь с целями и показателями государственной программы Кемеровской области-Кузбасса от 31.10.2023 № 705 «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса и государственной программой Кемеровской области-Кузбасса», государственной программы Кемеровской области-Кузбасса от 29.09.2023 № 632 «Развитие туризма Кузбасса». 
Реализация Муниципальной программы оказывает влияние на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу 2036 года «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

В рамках указанных государственных программ Кемеровской области-Кузбасса  определены следующие цели:
-реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году;
-строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году;

       -обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой.

Основными приоритетами в жилищно-коммунальной сфере определены обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения.

4. Задачи государственного и муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере туризма и сфере государственного и муниципального управления

Муниципальной программой предусмотрено достижение следующих целей:
1 Обеспечение населения Таштагольского муниципального округа питьевой водой, теплоснабжением, водоотведением, электроснабжением в достаточном количестве и надлежащего качества;
2 Формирование комфортных и безопасных условий проживания  населения Таштагольского муниципального округа, сохранение здоровья людей;
3 Снижение социальной напряженности за счет  повышения качества предоставления услуг в  части водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; 
 4 Устойчивое социально-экономическое развитие жилищно-коммунального комплекса;
5 Снижения  энергоемкости муниципального    продукта.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
-Обеспечение населения Таштагольского муниципального округа питьевой водой, достаточном количестве и надлежащего качества;
-Обеспечение населения Таштагольского муниципального округа качественной системой водоотведения;
-Подготовка объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период;
-Реализация мероприятий, направленных на обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности;   
-Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникших в результате установления льготных цен (тарифов);
-Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов).

Способами эффективного решения указанных задач в рамках реализации политики в сфере развития жилищно-коммунального  хозяйства являются предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 
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