КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «26 »   марта  2026   №  462 -п

О внесении изменений в постановление администрации Таштагольского муниципального района от 23.05.2025 № 659-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Таштагольского муниципального района на 2026-2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Кемеровской области-Кузбасса от 23.04.2025 №45-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Таштагольского муниципального района», решением Совета народных депутатов Таштагольского муниципального округа от 25.09.2025 №19-рр «О вопросах правопреемства»,  руководствуясь  Уставом Таштагольского муниципального округа, в соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи 6 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.12.2016  № 482 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы», Постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 24 сентября 2025 г. N 582 «Об утверждении порядка  подготовки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, требований к таким планам, порядка предоставления органами местного самоуправления и собственниками помещений в  многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на специальном счете, сведений, необходимых для подготовки таких планов, внесения изменений в них», администрация Таштагольского муниципального округа, постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Таштагольского муниципального района от 23.05.2025 № 659-п  «Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Таштагольского муниципального района на 2026-2028 годы», следующие изменения:

1.1. В преамбуле и по тексту постановления администрации Таштагольского муниципального района от 23.05.2025 № 659-п «Об утверждении краткосрочного плана  реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Таштагольского муниципального района на 2026-2028 годы», словосочетание «Таштагольского муниципального района» заменить  на словосочетание  «Таштагольского муниципального округа».

1.2. Приложение 1 к постановлению администрации Таштагольского муниципального района от 23.05.2025 № 659-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Таштагольского муниципального района на 2026-2028 годы», изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению администрации Таштагольского муниципального округа.

1.3. Приложение 2 к постановлению администрации Таштагольского муниципального района от 23.05.2025 № 659-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Таштагольского муниципального района на 2026-2028 годы», изложить в новой редакции, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению администрации Таштагольского муниципального округа.

1.4. Приложение 3 к постановлению администрации Таштагольского муниципального района от 23.05.2025 № 659-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Таштагольского муниципального района на 2026-2028 годы», изложить в новой редакции, согласно Приложению 3 к настоящему постановлению администрации Таштагольского муниципального округа.

2. Заместителю  главы Таштагольского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству (Малыгину С.С.) опубликовать настоящее постановление в газете «Красная Шория» и разместить на сайте администрации Таштагольского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Таштагольского муниципального округа по ЖКХ  и благоустройству Малыгина С.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2026.

Врип Главы Таштагольского

муниципального округа					            В.С. Швайгерт

|  | Приложение 1 к Постановлению администрации Таштагольского муниципального округа от « 26 » марта 2026 № 462 -п Краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кузбасса на 2026 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кузбасса на 2026 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в МКД | Количество жителей, зарегестрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Итого по Таштагольскому муниципальному округу на 2026-2028 годы |  | X | X | X | X | X | 197 638,34 | 185 168,94 | 8 257 | 949 392 926,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 392 926,12 | 5 127,17 | 5 127,17 | X |
|  | Итого по Таштагольскому муниципальному округу на 2026 год |  | X | X | X | X | X | 43 426,09 | 40 805,39 | 1 770 | 172 239 869,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 239 869,15 | 4 221,01 | 4 221,01 | X |
| 1 945 | 1 | г. Таштагол, ул. Коммунистическая, д.3 | 2009 |  | монолит | 3 | 2 | 1 070,20 | 974,10 | 40 | 5 701 626,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 701 626,73 | 5 853,23 | 5 853,23 | 31.12.2026 |
| 1 946 | 2 | г. Таштагол, ул. Ленина, д.54 | 1961 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 514,90 | 1 615,90 | 31 | 5 539 100,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 539 100,96 | 3 427,87 | 3 427,87 | 31.12.2026 |
| 1 947 | 3 | г. Таштагол, ул. Нестерова, д.28а | 2016 |  | монолит | 3 | 2 | 1 205,50 | 1 106,20 | 46 | 4 407 806,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 407 806,59 | 3 984,64 | 3 984,64 | 31.12.2026 |
| 1 948 | 4 | г. Таштагол, ул. Советская, д.2б | 1985 |  | кирпич | 5 | 2 | 2 100,40 | 2 036,50 | 81 | 10 714 262,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 714 262,18 | 5 261,12 | 5 261,12 | 31.12.2026 |
| 1 949 | 5 | пгт Каз, ул. Ленина, д.16 | 1961 |  | кирпич | 5 | 3 | 3 235,10 | 2 758,50 | 141 | 11 828 863,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 828 863,64 | 4 288,15 | 4 288,15 | 31.12.2026 |
| 1 950 | 6 | пгт Каз, ул. Ленина, д.18 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 685,70 | 637,50 | 35 | 3 517 651,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 517 651,15 | 5 517,88 | 5 517,88 | 31.12.2026 |
| 1 951 | 7 | пгт Каз, ул. Ленина, д.2 | 1962 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 574,40 | 1 494,30 | 75 | 7 570 072,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 570 072,25 | 5 065,97 | 5 065,97 | 31.12.2026 |
| 1 952 | 8 | пгт Каз, ул. Ленина, д.20 | 1962 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 019,50 | 945,20 | 48 | 3 826 324,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 826 324,46 | 4 048,16 | 4 048,16 | 31.12.2026 |
| 1 953 | 9 | пгт Каз, ул. Ленина, д.8 | 1966 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 100,86 | 1 958,00 | 79 | 5 669 734,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 669 734,70 | 2 895,68 | 2 895,68 | 31.12.2026 |
| 1 954 | 10 | пгт Каз, ул. Победы, д.7 | 1962 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 130,96 | 1 988,80 | 106 | 7 791 671,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 791 671,13 | 3 917,78 | 3 917,78 | 31.12.2026 |
| 1 955 | 11 | пгт Каз, ул. Токарева, д.12 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 684,39 | 627,89 | 35 | 3 578 181,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 578 181,19 | 5 698,74 | 5 698,74 | 31.12.2026 |
| 1 956 | 12 | пгт Каз, ул. Токарева, д.13 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 687,00 | 631,80 | 35 | 3 578 306,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 578 306,47 | 5 663,67 | 5 663,67 | 31.12.2026 |
| 1 957 | 13 | пгт Каз, ул. Токарева, д.14 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 948,00 | 878,40 | 35 | 3 593 735,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 593 735,19 | 4 091,23 | 4 091,23 | 31.12.2026 |
| 1 958 | 14 | пгт Каз, ул. Токарева, д.16 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 682,18 | 632,90 | 35 | 2 494 332,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 494 332,23 | 3 941,12 | 3 941,12 | 31.12.2026 |
| 1 959 | 15 | пгт Темиртау, ул. России, д.1 | 2007 |  | блок | 2 | 1 | 878,20 | 782,30 | 44 | 5 470 946,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 470 946,08 | 6 993,41 | 6 993,41 | 31.12.2026 |
| 1 960 | 16 | пгт Темиртау, ул. Суворова, д.14 | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 297,90 | 1 214,70 | 68 | 4 745 659,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 745 659,21 | 3 906,86 | 3 906,86 | 31.12.2026 |
| 1 961 | 17 | пгт Темиртау, ул. Суворова, д.21 | 1996 |  | кирпич | 3 | 2 | 902,10 | 829,50 | 40 | 3 298 450,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 298 450,71 | 3 976,43 | 3 976,43 | 31.12.2026 |
| 1 962 | 18 | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.24 | 1964 |  | кирпич | 4 | 3 | 1 930,00 | 1 848,40 | 81 | 7 056 878,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 056 878,25 | 3 817,83 | 3 817,83 | 31.12.2026 |
| 1 963 | 19 | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.3 | 1965 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 191,10 | 1 088,80 | 62 | 5 165 005,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 165 005,24 | 4 743,76 | 4 743,76 | 31.12.2026 |
| 1 964 | 20 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.25а | 1973 |  | кирпич | 2 | 2 | 781,60 | 717,90 | 35 | 4 333 168,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 333 168,12 | 6 035,89 | 6 035,89 | 31.12.2026 |
| 1 965 | 21 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.4а | 1966 |  | кирпич | 2 | 1 | 812,10 | 812,10 | 13 | 5 059 161,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 059 161,13 | 6 229,73 | 6 229,73 | 31.12.2026 |
| 1 966 | 22 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.21 | 1985 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 045,60 | 2 729,10 | 110 | 7 401 728,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 401 728,72 | 2 712,15 | 2 712,15 | 31.12.2026 |
| 1 967 | 23 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.8 | 1989 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 179,60 | 3 732,20 | 172 | 10 290 285,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 290 285,27 | 2 757,16 | 2 757,16 | 31.12.2026 |
| 1 968 | 24 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.10 | 1964 |  | кирпич | 2 | 2 | 633,60 | 631,40 | 26 | 3 947 154,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 947 154,90 | 6 251,43 | 6 251,43 | 31.12.2026 |
| 1 969 | 25 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.11 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 637,00 | 637,00 | 26 | 3 968 335,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 968 335,97 | 6 229,73 | 6 229,73 | 31.12.2026 |
| 1 970 | 26 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.12 | 1959 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 051,30 | 1 051,30 | 44 | 6 346 204,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 346 204,90 | 6 036,53 | 6 036,53 | 31.12.2026 |
| 1 971 | 27 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.13 | 1966 |  | блок | 2 | 3 | 1 291,80 | 1 289,60 | 40 | 8 047 561,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 047 561,08 | 6 240,35 | 6 240,35 | 31.12.2026 |
| 1 972 | 28 | пгт Шерегеш, ул. Юбилейная, д.11 | 1996 |  | кирпич | 5 | 7 | 5 155,10 | 5 155,10 | 187 | 17 297 660,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 297 660,70 | 3 355,45 | 3 355,45 | 31.12.2026 |
|  | Итого по Таштагольскому муниципальному округу на 2027 год |  | X | X | X | X | X | 20 820,51 | 19 344,20 | 1 005 | 80 115 506,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 115 506,15 | 4 141,58 | 4 141,58 | X |
| 1 704 | 1 | г. Таштагол, ул. О.Дундича, д.1а | 1976 |  | кирпич | 2 | 1 | 399,80 | 234,30 | 18 | 1 754 240,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754 240,98 | 7 487,16 | 7 487,16 | 31.12.2027 |
| 1 705 | 2 | пгт Каз, ул. Горноспасательная, д.1 | 1966 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 219,80 | 1 218,70 | 66 | 4 460 093,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 093,31 | 3 659,71 | 3 659,71 | 31.12.2027 |
| 1 706 | 3 | пгт Каз, ул. Ленина, д.22 | 1963 |  | кирпич | 5 | 3 | 2 058,20 | 1 635,20 | 130 | 7 525 630,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 525 630,47 | 4 602,27 | 4 602,27 | 31.12.2027 |
| 1 707 | 4 | пгт Каз, ул. Ленина, д.4 | 1961 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 101,30 | 1 958,30 | 106 | 7 683 221,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 683 221,90 | 3 923,41 | 3 923,41 | 31.12.2027 |
| 1 708 | 5 | пгт Каз, ул. Ленина, д.6 | 1965 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 124,60 | 1 981,90 | 103 | 7 768 416,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 768 416,33 | 3 919,68 | 3 919,68 | 31.12.2027 |
| 1 709 | 6 | пгт Каз, ул. Нагорная, д.40 | 1997 |  | кирпич | 5 | 6 | 3 381,20 | 3 360,00 | 132 | 10 376 011,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 376 011,61 | 3 088,10 | 3 088,10 | 31.12.2027 |
| 1 710 | 7 | пгт Каз, ул. Победы, д.3 | 1962 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 609,30 | 1 499,00 | 79 | 2 101 377,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101 377,91 | 1 401,85 | 1 401,85 | 31.12.2027 |
| 1 711 | 8 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.6 | 1963 |  | кирпич | 3 | 3 | 833,70 | 825,60 | 33 | 3 048 352,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 048 352,02 | 3 692,29 | 3 692,29 | 31.12.2027 |
| 1 712 | 9 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.8 | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 451,40 | 1 353,80 | 70 | 9 041 825,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 041 825,48 | 6 678,85 | 6 678,85 | 31.12.2027 |
| 1 713 | 10 | пгт Темиртау, ул. Почтовая, д.28 | 1963 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 753,80 | 1 390,10 | 68 | 6 412 618,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 412 618,17 | 4 613,06 | 4 613,06 | 31.12.2027 |
| 1 714 | 11 | пгт Темиртау, ул. Суворова, д.17 | 1963 |  | кирпич | 4 | 3 | 1 660,81 | 1 660,80 | 128 | 6 072 608,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 072 608,27 | 3 656,44 | 3 656,44 | 31.12.2027 |
| 1 715 | 12 | пгт Шерегеш, ул. Заречная, д.2 | 1993 |  | кирпич | 2 | 2 | 546,10 | 546,00 | 18 | 3 402 053,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 402 053,81 | 6 230,87 | 6 230,87 | 31.12.2027 |
| 1 716 | 13 | пгт Шерегеш, ул. Заречная, д.3 | 1996 |  | кирпич | 2 | 2 | 536,80 | 536,80 | 18 | 3 344 117,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 344 117,35 | 6 229,73 | 6 229,73 | 31.12.2027 |
| 1 717 | 14 | пгт Шерегеш, ул. Заречная, д.4 | 1996 |  | кирпич | 2 | 2 | 541,00 | 541,00 | 18 | 3 370 282,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370 282,20 | 6 229,73 | 6 229,73 | 31.12.2027 |
| 1 718 | 15 | пгт Шерегеш, ул. Заречная, д.5 | 1996 |  | кирпич | 2 | 2 | 602,70 | 602,70 | 18 | 3 754 656,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 754 656,34 | 6 229,73 | 6 229,73 | 31.12.2027 |
|  | Итого по Таштагольскому муниципальному округу на 2028 год |  | X | X | X | X | X | 133 391,74 | 125 019,35 | 5 482 | 697 037 550,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 037 550,82 | 5 575,44 | 5 575,44 | X |
| 1 495 | 1 | пгт Каз, ул. Победы, д.1 | 1962 |  | кирпич | 3 | 1 | 1 590,20 | 1 475,20 | 75 | 5 814 428,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 814 428,91 | 3 941,45 | 3 941,45 | 31.12.2028 |
| 1 496 | 2 | пгт Каз, ул. Победы, д.2 | 1988 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 040,40 | 2 734,10 | 110 | 11 116 959,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 116 959,91 | 4 066,04 | 4 066,04 | 31.12.2028 |
| 1 497 | 3 | пгт Каз, ул. Победы, д.2а | 1991 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 003,30 | 2 629,00 | 110 | 10 981 306,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 981 306,96 | 4 176,99 | 4 176,99 | 31.12.2028 |
| 1 498 | 4 | пгт Каз, ул. Победы, д.6 | 1987 |  | кирпич | 5 | 6 | 5 189,18 | 4 794,90 | 154 | 18 973 788,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 973 788,32 | 3 957,08 | 3 957,08 | 31.12.2028 |
| 1 499 | 5 | пгт Каз, ул. Победы, д.8 | 1989 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 063,32 | 2 736,90 | 110 | 11 200 764,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200 764,91 | 4 092,50 | 4 092,50 | 31.12.2028 |
| 1 500 | 6 | пгт Мундыбаш, ул. Комсомольская, д.5 | 1992 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 547,30 | 1 547,30 | 70 | 5 657 568,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 657 568,76 | 3 656,41 | 3 656,41 | 31.12.2028 |
| 1 501 | 7 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.14 | 1959 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 021,80 | 944,40 | 51 | 3 736 123,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 123,42 | 3 956,08 | 3 956,08 | 31.12.2028 |
| 1 502 | 8 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.20 | 1984 |  | кирпич | 5 | 4 | 2 976,69 | 2 673,30 | 108 | 18 543 965,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 543 965,47 | 6 936,73 | 6 936,73 | 31.12.2028 |
| 1 503 | 9 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.9 | 1961 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 190,65 | 1 116,85 | 48 | 4 353 508,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 353 508,85 | 3 898,02 | 3 898,02 | 31.12.2028 |
| 1 504 | 10 | пгт Шерегеш, ул. 40 лет Октября, д.10 | 1958 |  | блок | 2 | 2 | 814,50 | 813,30 | 31 | 5 074 112,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 074 112,48 | 6 238,92 | 6 238,92 | 31.12.2028 |
| 1 505 | 11 | пгт Шерегеш, ул. 40 лет Октября, д.2 | 1957 |  | блок | 2 | 2 | 891,50 | 887,30 | 31 | 4 465 430,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 465 430,61 | 5 032,61 | 5 032,61 | 31.12.2028 |
| 1 506 | 12 | пгт Шерегеш, ул. 40 лет Октября, д.4 | 1957 |  | блок | 2 | 2 | 825,60 | 817,60 | 31 | 5 143 262,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 143 262,45 | 6 290,68 | 6 290,68 | 31.12.2028 |
| 1 507 | 13 | пгт Шерегеш, ул. 40 лет Октября, д.6 | 1957 |  | блок | 2 | 2 | 840,60 | 790,10 | 31 | 4 042 704,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 042 704,60 | 5 116,70 | 5 116,70 | 31.12.2028 |
| 1 508 | 14 | пгт Шерегеш, ул. 40 лет Октября, д.8 | 1957 |  | блок | 2 | 2 | 866,20 | 814,60 | 31 | 1 054 619,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 619,64 | 1 294,65 | 1 294,65 | 31.12.2028 |
| 1 509 | 15 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.10 | 1975 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 606,00 | 3 320,00 | 154 | 22 464 394,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 464 394,84 | 6 766,38 | 6 766,38 | 31.12.2028 |
| 1 510 | 16 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.12 | 1977 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 944,90 | 4 532,90 | 220 | 30 805 376,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 805 376,05 | 6 795,95 | 6 795,95 | 31.12.2028 |
| 1 511 | 17 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.16 | 1979 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 581,10 | 3 298,20 | 154 | 22 309 274,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 309 274,64 | 6 764,08 | 6 764,08 | 31.12.2028 |
| 1 512 | 18 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.18 | 1979 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 538,10 | 3 276,10 | 154 | 7 716 930,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 716 930,42 | 2 355,52 | 2 355,52 | 31.12.2028 |
| 1 513 | 19 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.20 | 1980 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 492,50 | 3 226,80 | 154 | 7 698 624,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 698 624,23 | 2 385,84 | 2 385,84 | 31.12.2028 |
| 1 514 | 20 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.22 | 1980 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 225,80 | 3 223,70 | 154 | 20 095 852,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 095 852,71 | 6 233,79 | 6 233,79 | 31.12.2028 |
| 1 515 | 21 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.24 | 1977 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 902,04 | 4 477,20 | 200 | 30 538 369,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 538 369,96 | 6 820,86 | 6 820,86 | 31.12.2028 |
| 1 516 | 22 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.6 | 1973 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 310,46 | 3 281,60 | 123 | 20 623 261,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 623 261,38 | 6 284,51 | 6 284,51 | 31.12.2028 |
| 1 517 | 23 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.8 | 1973 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 486,20 | 4 486,20 | 220 | 27 947 800,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 947 800,37 | 6 229,73 | 6 229,73 | 31.12.2028 |
| 1 518 | 24 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.11 | 1969 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 844,90 | 1 756,50 | 88 | 11 493 222,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 493 222,97 | 6 543,25 | 6 543,25 | 31.12.2028 |
| 1 519 | 25 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.12 | 1964 |  | кирпич | 3 | 12 | 1 339,70 | 1 247,30 | 40 | 8 345 964,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 345 964,99 | 6 691,23 | 6 691,23 | 31.12.2028 |
| 1 520 | 26 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.13 | 1965 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 693,40 | 2 483,80 | 136 | 16 779 146,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 779 146,16 | 6 755,43 | 6 755,43 | 31.12.2028 |
| 1 521 | 27 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.14 | 1964 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 494,30 | 2 401,30 | 136 | 15 538 807,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 538 807,56 | 6 471,00 | 6 471,00 | 31.12.2028 |
| 1 522 | 28 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.15 | 1965 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 746,70 | 2 550,80 | 141 | 17 111 190,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 111 190,60 | 6 708,17 | 6 708,17 | 31.12.2028 |
| 1 523 | 29 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.16 | 1965 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 723,10 | 2 528,70 | 136 | 16 964 169,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 964 169,05 | 6 708,65 | 6 708,65 | 31.12.2028 |
| 1 524 | 30 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.17 | 1969 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 406,38 | 3 160,50 | 141 | 21 220 816,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 220 816,78 | 6 714,39 | 6 714,39 | 31.12.2028 |
| 1 525 | 31 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.18 | 1967 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 333,42 | 3 329,20 | 154 | 20 766 295,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 766 295,91 | 6 237,62 | 6 237,62 | 31.12.2028 |
| 1 526 | 32 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.19 | 1967 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 323,80 | 3 314,70 | 154 | 20 706 365,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 706 365,94 | 6 246,83 | 6 246,83 | 31.12.2028 |
| 1 527 | 33 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.20 | 1986 |  | кирпич | 5 | 4 | 2 968,70 | 2 718,80 | 110 | 10 854 795,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 854 795,05 | 3 992,49 | 3 992,49 | 31.12.2028 |
| 1 528 | 34 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.22 | 1985 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 018,00 | 2 733,80 | 110 | 8 890 334,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 890 334,46 | 3 252,01 | 3 252,01 | 31.12.2028 |
| 1 529 | 35 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.23 | 1988 |  | кирпич | 4 | 8 | 5 622,20 | 5 571,70 | 205 | 16 561 709,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 561 709,22 | 2 972,47 | 2 972,47 | 31.12.2028 |
| 1 530 | 36 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.3 | 1971 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 615,50 | 3 323,70 | 154 | 22 523 577,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 523 577,25 | 6 776,66 | 6 776,66 | 31.12.2028 |
| 1 531 | 37 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.3а | 1972 |  | кирпич | 1 | 2 | 960,50 | 960,50 | 35 | 5 983 652,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 983 652,59 | 6 229,73 | 6 229,73 | 31.12.2028 |
| 1 532 | 38 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.6 | 1968 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 770,70 | 4 475,60 | 218 | 29 720 157,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 720 157,64 | 6 640,49 | 6 640,49 | 31.12.2028 |
| 1 533 | 39 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.7 | 1969 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 380,20 | 3 146,20 | 141 | 21 057 722,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 057 722,53 | 6 693,07 | 6 693,07 | 31.12.2028 |
| 1 534 | 40 | пгт Шерегеш, ул. Кирова, д.1 | 1958 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 254,00 | 958,60 | 33 | 1 526 775,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 775,60 | 1 592,71 | 1 592,71 | 31.12.2028 |
| 1 535 | 41 | пгт Шерегеш, ул. Кирова, д.2 | 1958 |  | блок | 4 | 2 | 2 242,20 | 2 047,30 | 70 | 13 968 293,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 968 293,43 | 6 822,79 | 6 822,79 | 31.12.2028 |
| 1 536 | 42 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.1 | 1966 |  | кирпич | 2 | 2 | 900,20 | 830,00 | 26 | 3 917 865,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 917 865,37 | 4 720,32 | 4 720,32 | 31.12.2028 |
| 1 537 | 43 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.15 | 1967 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 355,40 | 1 265,40 | 40 | 8 443 771,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 443 771,70 | 6 672,81 | 6 672,81 | 31.12.2028 |
| 1 538 | 44 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.16 | 1966 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 221,90 | 1 089,90 | 37 | 7 612 103,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 612 103,18 | 6 984,22 | 6 984,22 | 31.12.2028 |
| 1 539 | 45 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.3 | 1962 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 291,31 | 2 343,80 | 88 | 14 274 235,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 274 235,31 | 6 090,21 | 6 090,21 | 31.12.2028 |
| 1 540 | 46 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.5 | 1963 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 730,10 | 2 526,30 | 141 | 17 007 777,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 007 777,14 | 6 732,29 | 6 732,29 | 31.12.2028 |
| 1 541 | 47 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.7 | 1964 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 341,33 | 1 324,40 | 70 | 3 951 249,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 951 249,94 | 2 983,43 | 2 983,43 | 31.12.2028 |
| 1 542 | 48 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.9 | 1959 |  | блок | 2 | 2 | 827,10 | 827,10 | 26 | 5 152 607,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152 607,04 | 6 229,73 | 6 229,73 | 31.12.2028 |
| 1 543 | 49 | пгт Шерегеш, ул. Юбилейная, д.5 | 1991 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 020,10 | 2 731,00 | 110 | 18 814 397,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 814 397,91 | 6 889,20 | 6 889,20 | 31.12.2028 |
| 1 544 | 50 | пгт Шерегеш, ул. Юбилейная, д.7 | 1987 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 005,88 | 2 732,20 | 110 | 18 725 811,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 725 811,19 | 6 853,75 | 6 853,75 | 31.12.2028 |
| 1 545 | 51 | пгт Шерегеш, ул. Юбилейная, д.9 | 1987 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 012,38 | 2 742,70 | 108 | 18 766 304,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 766 304,42 | 6 842,27 | 6 842,27 | 31.12.2028 |

Приложение 2 к Постановлению администрации Таштагольского муниципального округа от « 26 » марта 2026 № 462 -п

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Кемеровской  области

на 2014-2043годы, на 2026-2028 годы

| № п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД | Ожидаемое начисление | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | ремонт,замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  |  |  | ремонт крыши |  |  |  | ремонт подвальных помещений,относящихся к общему имуществу в МКД |  | ремонт фасада |  |  |  | ремонт фундамента МКД |  | работы по разработке проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством) |  | работы по строительному контролю |  |
|  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | водоснабжения | водоотведения | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | ед. |  | руб. |  | кв.м |  | предельная ст-ть | руб. | кв.м | руб. | кв.м |  | руб. |  | куб.м | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 | 19 | 29 | 21 | 22 |
|  | Итого по Таштагольскому муниципальному округу на 2026-2028 годы |  | X | 197 638,34 | 1 957 798 762,57 | 949 392 926,12 | 2 429 749,20 | 166 564 326,80 | 2 013 234,30 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 16 835,46 |  | X | 133 786 234,48 | 0,00 | 27 878 413,29 | 0,00 |  | 587 668 223,52 |  | 0,00 | 0,00 | 94 | 9 357 464,67 | 94 | 19 695 279,86 |
|  | Итого по Таштагольскому муниципальному округу на 2026 год |  | X | 43 426,09 | 424 603 448,76 | 172 239 869,15 | 0,00 | 45 454 807,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 11 750,45 |  | X | 95 283 688,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 25 779 867,40 |  | 0,00 | 0,00 | 28 | 2 158 013,08 | 28 | 3 563 492,96 |
| 1 945 | 1 | г. Таштагол, ул. Коммунистическая, д.3 | 2009 | 1 070,20 | 10 267 332,31 | 5 701 626,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 625,00 |  | 8 851,00 | 5 531 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 51 369,60 | 1 | 118 382,13 |
| 1 946 | 2 | г. Таштагол, ул. Ленина, д.54 | 1961 | 1 514,90 | 25 928 792,57 | 5 539 100,96 | 0,00 | 5 338 507,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 86 349,30 | 1 | 114 244,06 |
| 1 947 | 3 | г. Таштагол, ул. Нестерова, д.28а | 2016 | 1 205,50 | 11 336 348,36 | 4 407 806,59 | 0,00 | 4 248 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 68 713,50 | 1 | 90 911,09 |
| 1 948 | 4 | г. Таштагол, ул. Советская, д.2б | 1985 | 2 100,40 | 20 487 479,85 | 10 714 262,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1 174,00 |  | 8 851,00 | 10 391 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 100 819,20 | 1 | 222 368,98 |
| 1 949 | 5 | пгт Каз, ул. Ленина, д.16 | 1961 | 3 235,10 | 28 694 997,77 | 11 828 863,64 | 0,00 | 11 400 492,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 184 400,70 | 1 | 243 970,54 |
| 1 950 | 6 | пгт Каз, ул. Ленина, д.18 | 1962 | 685,70 | 6 718 845,69 | 3 517 651,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 540,60 |  | 6 311,00 | 3 411 726,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 32 913,60 | 1 | 73 010,95 |
| 1 951 | 7 | пгт Каз, ул. Ленина, д.2 | 1962 | 1 574,40 | 15 702 542,24 | 7 570 072,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 829,00 |  | 8 851,00 | 7 337 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 75 571,20 | 1 | 157 022,05 |
| 1 952 | 8 | пгт Каз, ул. Ленина, д.20 | 1962 | 1 019,50 | 9 949 248,79 | 3 826 324,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 586,00 |  | 6 311,00 | 3 698 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 48 936,00 | 1 | 79 142,46 |
| 1 953 | 9 | пгт Каз, ул. Ленина, д.8 | 1966 | 2 100,86 | 20 624 466,02 | 5 669 734,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 616,00 |  | 8 851,00 | 5 452 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 100 841,28 | 1 | 116 677,42 |
| 1 954 | 10 | пгт Каз, ул. Победы, д.7 | 1962 | 2 130,96 | 20 882 919,10 | 7 791 671,13 | 0,00 | 7 509 503,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 121 464,72 | 1 | 160 703,37 |
| 1 955 | 11 | пгт Каз, ул. Токарева, д.12 | 1961 | 684,39 | 6 622 142,96 | 3 578 181,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 550,00 |  | 6 311,00 | 3 471 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 32 850,72 | 1 | 74 280,47 |
| 1 956 | 12 | пгт Каз, ул. Токарева, д.13 | 1961 | 687,00 | 6 646 423,33 | 3 578 306,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 550,00 |  | 6 311,00 | 3 471 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 32 976,00 | 1 | 74 280,47 |
| 1 957 | 13 | пгт Каз, ул. Токарева, д.14 | 1961 | 948,00 | 9 246 610,92 | 3 593 735,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 550,45 |  | 6 311,00 | 3 473 889,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 45 504,00 | 1 | 74 341,24 |
| 1 958 | 14 | пгт Каз, ул. Токарева, д.16 | 1961 | 682,18 | 6 647 559,36 | 2 494 332,23 | 0,00 | 2 404 002,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 38 884,26 | 1 | 51 445,65 |
| 1 959 | 15 | пгт Темиртау, ул. России, д.1 | 2007 | 878,20 | 5 435 127,21 | 5 470 946,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 323 648,40 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 33 371,60 | 1 | 113 926,08 |
| 1 960 | 16 | пгт Темиртау, ул. Суворова, д.14 | 1963 | 1 297,90 | 13 101 219,28 | 4 745 659,21 | 0,00 | 4 573 799,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 73 980,30 | 1 | 97 879,31 |
| 1 961 | 17 | пгт Темиртау, ул. Суворова, д.21 | 1996 | 902,10 | 8 669 369,04 | 3 298 450,71 | 0,00 | 3 179 000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 51 419,70 | 1 | 68 030,61 |
| 1 962 | 18 | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.24 | 1964 | 1 930,00 | 19 606 314,51 | 7 056 878,25 | 0,00 | 6 801 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 110 010,00 | 1 | 145 548,25 |
| 1 963 | 19 | пгт Темиртау, ул. Центральная, д.3 | 1965 | 1 191,10 | 11 460 510,37 | 5 165 005,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 565,00 |  | 8 851,00 | 5 000 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 57 172,80 | 1 | 107 017,44 |
| 1 964 | 20 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.25а | 1973 | 781,60 | 7 486 157,47 | 4 333 168,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 666,40 |  | 6 311,00 | 4 205 650,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 37 516,80 | 1 | 90 000,92 |
| 1 965 | 21 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.4а | 1966 | 812,10 | 8 567 737,47 | 5 059 161,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4 922 950,20 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 30 859,80 | 1 | 105 351,13 |
| 1 966 | 22 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.21 | 1985 | 3 045,60 | 28 728 348,17 | 7 401 728,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 801,30 |  | 8 865,00 | 7 103 524,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 146 188,80 | 1 | 152 015,42 |
| 1 967 | 23 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.8 | 1989 | 4 179,60 | 41 042 554,50 | 10 290 285,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1 114,30 |  | 8 865,00 | 9 878 269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 200 620,80 | 1 | 211 394,97 |
| 1 968 | 24 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.10 | 1964 | 633,60 | 6 657 540,91 | 3 947 154,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 840 883,20 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 24 076,80 | 1 | 82 194,90 |
| 1 969 | 25 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.11 | 1960 | 637,00 | 6 720 880,91 | 3 968 335,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 861 494,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 24 206,00 | 1 | 82 635,97 |
| 1 970 | 26 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.12 | 1959 | 1 051,30 | 10 410 052,44 | 6 346 204,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 696,40 |  | 8 851,00 | 6 163 836,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 50 462,40 | 1 | 131 906,10 |
| 1 971 | 27 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.13 | 1966 | 1 291,80 | 13 618 320,48 | 8 047 561,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7 830 891,60 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 49 088,40 | 1 | 167 581,08 |
| 1 972 | 28 | пгт Шерегеш, ул. Юбилейная, д.11 | 1996 | 5 155,10 | 43 343 606,73 | 17 297 660,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1 886,00 |  | 8 851,00 | 16 692 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 247 444,80 | 1 | 357 229,90 |
|  | Итого по Таштагольскому муниципальному округу на 2027 год |  | X | 20 820,51 | 209 272 645,73 | 80 115 506,15 | 0,00 | 41 414 788,04 | 2 013 234,30 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1 432,59 |  | X | 11 698 418,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 22 296 036,00 |  | 0,00 | 0,00 | 15 | 1 036 188,37 | 15 | 1 656 841,01 |
| 1 704 | 1 | г. Таштагол, ул. О.Дундича, д.1а | 1976 | 399,80 | 3 480 377,84 | 1 754 240,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 304,59 |  | 5 577,00 | 1 698 698,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 19 190,40 | 1 | 36 352,15 |
| 1 705 | 2 | пгт Каз, ул. Горноспасательная, д.1 | 1966 | 1 219,80 | 12 889 411,88 | 4 460 093,31 | 0,00 | 4 298 575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 69 528,60 | 1 | 91 989,51 |
| 1 706 | 3 | пгт Каз, ул. Ленина, д.22 | 1963 | 2 058,20 | 17 895 066,44 | 7 525 630,47 | 0,00 | 7 253 096,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 117 317,40 | 1 | 155 216,27 |
| 1 707 | 4 | пгт Каз, ул. Ленина, д.4 | 1961 | 2 101,30 | 20 633 262,83 | 7 683 221,90 | 0,00 | 7 404 981,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 119 774,10 | 1 | 158 466,60 |
| 1 708 | 5 | пгт Каз, ул. Ленина, д.6 | 1965 | 2 124,60 | 25 361 564,87 | 7 768 416,33 | 0,00 | 7 487 090,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 121 102,20 | 1 | 160 223,73 |
| 1 709 | 6 | пгт Каз, ул. Нагорная, д.40 | 1997 | 3 381,20 | 35 456 126,71 | 10 376 011,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 1 128,00 |  | 8 865,00 | 9 999 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 162 297,60 | 1 | 213 994,01 |
| 1 710 | 7 | пгт Каз, ул. Победы, д.3 | 1962 | 1 609,30 | 15 766 058,41 | 2 101 377,91 | 0,00 | 0,00 | 2 013 234,30 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 45 060,40 | 1 | 43 083,21 |
| 1 711 | 8 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.6 | 1963 | 833,70 | 8 770 266,22 | 3 048 352,02 | 0,00 | 2 937 958,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 47 520,90 | 1 | 62 872,32 |
| 1 712 | 9 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.8 | 1963 | 1 451,40 | 13 956 100,92 | 9 041 825,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8 798 386,80 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 55 153,20 | 1 | 188 285,48 |
| 1 713 | 10 | пгт Темиртау, ул. Почтовая, д.28 | 1963 | 1 753,80 | 14 157 544,15 | 6 412 618,17 | 0,00 | 6 180 391,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 99 966,60 | 1 | 132 260,37 |
| 1 714 | 11 | пгт Темиртау, ул. Суворова, д.17 | 1963 | 1 660,81 | 17 456 180,25 | 6 072 608,27 | 0,00 | 5 852 694,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 94 666,17 | 1 | 125 247,66 |
| 1 715 | 12 | пгт Шерегеш, ул. Заречная, д.2 | 1993 | 546,10 | 4 759 646,43 | 3 402 053,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 310 458,20 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 20 751,80 | 1 | 70 843,81 |
| 1 716 | 13 | пгт Шерегеш, ул. Заречная, д.3 | 1996 | 536,80 | 5 644 923,05 | 3 344 117,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 254 081,60 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 20 398,40 | 1 | 69 637,35 |
| 1 717 | 14 | пгт Шерегеш, ул. Заречная, д.4 | 1996 | 541,00 | 6 532 649,64 | 3 370 282,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 279 542,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 20 558,00 | 1 | 70 182,20 |
| 1 718 | 15 | пгт Шерегеш, ул. Заречная, д.5 | 1996 | 602,70 | 6 513 466,09 | 3 754 656,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3 653 567,40 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 22 902,60 | 1 | 78 186,34 |
|  | Итого по Таштагольскому муниципальному округу на 2028 год |  | X | 133 391,74 | 1 323 922 668,08 | 697 037 550,82 | 2 429 749,20 | 79 694 731,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 3 652,42 |  | X | 26 804 127,70 | 0,00 | 27 878 413,29 | 0,00 |  | 539 592 320,12 |  | 0,00 | 0,00 | 51 | 6 163 263,22 | 51 | 14 474 945,89 |
| 1 495 | 1 | пгт Каз, ул. Победы, д.1 | 1962 | 1 590,20 | 15 544 323,13 | 5 814 428,91 | 0,00 | 5 603 864,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 90 641,40 | 1 | 119 922,71 |
| 1 496 | 2 | пгт Каз, ул. Победы, д.2 | 1988 | 3 040,40 | 28 848 524,06 | 11 116 959,91 | 0,00 | 10 714 369,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 173 302,80 | 1 | 229 287,51 |
| 1 497 | 3 | пгт Каз, ул. Победы, д.2а | 1991 | 3 003,30 | 28 939 450,04 | 10 981 306,96 | 0,00 | 10 583 629,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 171 188,10 | 1 | 226 489,66 |
| 1 498 | 4 | пгт Каз, ул. Победы, д.6 | 1987 | 5 189,18 | 50 216 221,78 | 18 973 788,32 | 0,00 | 18 286 670,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 295 783,26 | 1 | 391 334,74 |
| 1 499 | 5 | пгт Каз, ул. Победы, д.8 | 1989 | 3 063,32 | 28 858 993,29 | 11 200 764,91 | 0,00 | 10 795 139,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 174 609,24 | 1 | 231 015,99 |
| 1 500 | 6 | пгт Мундыбаш, ул. Комсомольская, д.5 | 1992 | 1 547,30 | 16 289 555,09 | 5 657 568,76 | 0,00 | 5 452 685,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 88 196,10 | 1 | 116 687,46 |
| 1 501 | 7 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.14 | 1959 | 1 021,80 | 9 929 255,13 | 3 736 123,42 | 0,00 | 3 600 823,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 58 242,60 | 1 | 77 057,62 |
| 1 502 | 8 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.20 | 1984 | 2 976,69 | 28 134 968,21 | 18 543 965,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 18 044 694,78 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 113 114,22 | 1 | 386 156,47 |
| 1 503 | 9 | пгт Мундыбаш, ул. Ленина, д.9 | 1961 | 1 190,65 | 11 757 596,07 | 4 353 508,85 | 0,00 | 4 195 850,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 67 867,05 | 1 | 89 791,20 |
| 1 504 | 10 | пгт Шерегеш, ул. 40 лет Октября, д.10 | 1958 | 814,50 | 8 546 131,48 | 5 074 112,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 4 937 499,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 30 951,00 | 1 | 105 662,48 |
| 1 505 | 11 | пгт Шерегеш, ул. 40 лет Октября, д.2 | 1957 | 891,50 | 9 315 720,26 | 4 465 430,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 686,10 |  | 6 311,00 | 4 329 977,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 42 792,00 | 1 | 92 661,51 |
| 1 506 | 12 | пгт Шерегеш, ул. 40 лет Октября, д.4 | 1957 | 825,60 | 8 627 463,73 | 5 143 262,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 004 787,20 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 31 372,80 | 1 | 107 102,45 |
| 1 507 | 13 | пгт Шерегеш, ул. 40 лет Октября, д.6 | 1957 | 840,60 | 8 331 989,29 | 4 042 704,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 620,90 |  | 6 311,00 | 3 918 499,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 40 348,80 | 1 | 83 855,90 |
| 1 508 | 14 | пгт Шерегеш, ул. 40 лет Октября, д.8 | 1957 | 866,20 | 8 601 147,35 | 1 054 619,64 | 992 665,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 40 711,40 | 1 | 21 243,04 |
| 1 509 | 15 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.10 | 1975 | 3 606,00 | 34 948 450,03 | 22 464 394,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21 859 572,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 137 028,00 | 1 | 467 794,84 |
| 1 510 | 16 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.12 | 1977 | 4 944,90 | 47 597 201,36 | 30 805 376,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 29 975 983,80 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 187 906,20 | 1 | 641 486,05 |
| 1 511 | 17 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.16 | 1979 | 3 581,10 | 34 712 255,71 | 22 309 274,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21 708 628,20 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 136 081,80 | 1 | 464 564,64 |
| 1 512 | 18 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.18 | 1979 | 3 538,10 | 34 749 817,48 | 7 716 930,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 833,50 |  | 8 865,00 | 7 388 977,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 169 828,80 | 1 | 158 124,12 |
| 1 513 | 19 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.20 | 1980 | 3 492,50 | 33 958 106,55 | 7 698 624,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 831,72 |  | 8 865,00 | 7 373 197,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 167 640,00 | 1 | 157 786,43 |
| 1 514 | 20 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.22 | 1980 | 3 225,80 | 33 963 615,04 | 20 095 852,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19 554 799,60 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 122 580,40 | 1 | 418 472,71 |
| 1 515 | 21 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.24 | 1977 | 4 902,04 | 47 132 993,25 | 30 538 369,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 29 716 166,48 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 186 277,52 | 1 | 635 925,96 |
| 1 516 | 22 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.6 | 1973 | 3 310,46 | 34 215 175,17 | 20 623 261,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20 068 008,52 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 125 797,48 | 1 | 429 455,38 |
| 1 517 | 23 | пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.8 | 1973 | 4 486,20 | 47 318 547,84 | 27 947 800,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 27 195 344,40 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 170 475,60 | 1 | 581 980,37 |
| 1 518 | 24 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.11 | 1969 | 1 844,90 | 18 546 834,58 | 11 493 222,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11 183 783,80 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 70 106,20 | 1 | 239 332,97 |
| 1 519 | 25 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.12 | 1964 | 1 339,70 | 13 093 521,97 | 8 345 964,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8 121 261,40 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 50 908,60 | 1 | 173 794,99 |
| 1 520 | 26 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.13 | 1965 | 2 693,40 | 26 490 692,57 | 16 779 146,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 16 327 390,80 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 102 349,20 | 1 | 349 406,16 |
| 1 521 | 27 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.14 | 1964 | 2 494,30 | 26 321 613,36 | 15 538 807,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 15 120 446,60 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 94 783,40 | 1 | 323 577,56 |
| 1 522 | 28 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.15 | 1965 | 2 746,70 | 26 967 575,45 | 17 111 190,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 16 650 495,40 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 104 374,60 | 1 | 356 320,60 |
| 1 523 | 29 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.16 | 1965 | 2 723,10 | 26 638 483,38 | 16 964 169,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 16 507 432,20 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 103 477,80 | 1 | 353 259,05 |
| 1 524 | 30 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.17 | 1969 | 3 406,38 | 31 775 478,06 | 21 220 816,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20 649 475,56 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 129 442,44 | 1 | 441 898,78 |
| 1 525 | 31 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.18 | 1967 | 3 333,42 | 35 235 866,88 | 20 766 295,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20 207 192,04 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 126 669,96 | 1 | 432 433,91 |
| 1 526 | 32 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.19 | 1967 | 3 323,80 | 34 934 302,12 | 20 706 365,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20 148 875,60 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 126 304,40 | 1 | 431 185,94 |
| 1 527 | 33 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.20 | 1986 | 2 968,70 | 29 452 331,87 | 10 854 795,05 | 0,00 | 10 461 698,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 169 215,90 | 1 | 223 880,35 |
| 1 528 | 34 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.22 | 1985 | 3 018,00 | 29 831 101,24 | 8 890 334,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 429 274,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 280 674,00 | 1 | 180 386,46 |
| 1 529 | 35 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.23 | 1988 | 5 622,20 | 52 906 730,98 | 16 561 709,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 702 804,60 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 522 864,60 | 1 | 336 040,02 |
| 1 530 | 36 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.3 | 1971 | 3 615,50 | 35 020 453,54 | 22 523 577,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21 917 161,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 137 389,00 | 1 | 469 027,25 |
| 1 531 | 37 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.3а | 1972 | 960,50 | 9 810 990,42 | 5 983 652,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 822 551,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 36 499,00 | 1 | 124 602,59 |
| 1 532 | 38 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.6 | 1968 | 4 770,70 | 48 181 461,81 | 29 720 157,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 28 919 983,40 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 181 286,60 | 1 | 618 887,64 |
| 1 533 | 39 | пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.7 | 1969 | 3 380,20 | 38 524 533,20 | 21 057 722,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 20 490 772,40 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 128 447,60 | 1 | 438 502,53 |
| 1 534 | 40 | пгт Шерегеш, ул. Кирова, д.1 | 1958 | 1 254,00 | 11 100 297,81 | 1 526 775,60 | 1 437 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 58 938,00 | 1 | 30 753,60 |
| 1 535 | 41 | пгт Шерегеш, ул. Кирова, д.2 | 1958 | 2 242,20 | 21 558 379,93 | 13 968 293,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 13 592 216,40 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 85 203,60 | 1 | 290 873,43 |
| 1 536 | 42 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.1 | 1966 | 900,20 | 8 683 695,30 | 3 917 865,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 680,20 |  | 5 577,00 | 3 793 475,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 43 209,60 | 1 | 81 180,37 |
| 1 537 | 43 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.15 | 1967 | 1 355,40 | 13 334 176,21 | 8 443 771,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 8 216 434,80 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 51 505,20 | 1 | 175 831,70 |
| 1 538 | 44 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.16 | 1966 | 1 221,90 | 12 161 002,71 | 7 612 103,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 7 407 157,80 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 46 432,20 | 1 | 158 513,18 |
| 1 539 | 45 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.3 | 1962 | 2 291,31 | 29 617 533,43 | 14 274 235,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 13 889 921,22 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 87 069,78 | 1 | 297 244,31 |
| 1 540 | 46 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.5 | 1963 | 2 730,10 | 26 957 119,14 | 17 007 777,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 16 549 866,20 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 103 743,80 | 1 | 354 167,14 |
| 1 541 | 47 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.7 | 1964 | 1 341,33 | 13 005 165,65 | 3 951 249,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 746 334,69 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 124 743,69 | 1 | 80 171,56 |
| 1 542 | 48 | пгт Шерегеш, ул. Советская, д.9 | 1959 | 827,10 | 6 752 988,37 | 5 152 607,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 5 013 880,20 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 31 429,80 | 1 | 107 297,04 |
| 1 543 | 49 | пгт Шерегеш, ул. Юбилейная, д.5 | 1991 | 3 020,10 | 28 787 537,70 | 18 814 397,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 18 307 846,20 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 114 763,80 | 1 | 391 787,91 |
| 1 544 | 50 | пгт Шерегеш, ул. Юбилейная, д.7 | 1987 | 3 005,88 | 28 813 844,47 | 18 725 811,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 18 221 644,56 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 114 223,44 | 1 | 389 943,19 |
| 1 545 | 51 | пгт Шерегеш, ул. Юбилейная, д.9 | 1987 | 3 012,38 | 28 881 454,59 | 18 766 304,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 18 261 047,56 |  | 0,00 | 0,00 | 1 | 114 470,44 | 1 | 390 786,42 |

| Приложение 3 к Постановлению администрации Таштагольского муниципального округа от « 26 » марта 2026 № 462 -п |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса на 2026 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Количество МКД |  |  |  |  |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Итого по Кемеровской области-Кузбассу на 2026-2028 годы | 0 | 0 | 0 | 6 319 | 6 319 |
| 1 | Итого по Кемеровской области-Кузбассу на 2026 год | 0 | 0 | 0 | 1 639 | 1 639 |
| 2 | Итого по Кемеровской области-Кузбассу на 2027 год | 0 | 0 | 0 | 2 320 | 2 320 |
| 3 | Итого по Кемеровской области-Кузбассу на 2028 год | 0 | 0 | 0 | 2 360 | 2 360 |