- Извещение  о проведении запроса котировок

|  | Способ размещения заказа | Запрос котировок |
| --- | --- | --- |
|  | Номер запроса котировок | - 02/11-71-2010-ЗК |
|  | Наименование муниципального заказчика | Администрация поселка Мундыбаш |
|  | Почтовый адрес, телефон | 652900, Кемеровская обл., Таштагольский р-он., п. Мундыбаш ул. Ленина 2 Телефон: 99-1-91Факс: 99-1-82 |
|  | Адрес электронной почты (при его наличии) | E-mail: mundybash-adm@mail.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа | Отдел по размещению муниципального заказа Администрации Таштагольского района |
|  | Почтовый адрес, телефон; Адрес электронной почты (при его наличии) | 652990, Кемеровская обл., г. Таштагол, ул. Ленина, 60, тел. 8(38473) 3-36-30, E-mail: torgiatr@mail.ru |
|  | Источник финансирования заказа | Муниципальный бюджет 2010 года |
|  | Форма подачи котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа и инструкция по ее заполнению | Котировочная заявка подается в письменной форме нарочным или по почте, факсовые варианты не принимаются, образец заявки указан в приложении №1 к извещению о проведении запроса котировок, которое является неотъемлемой частью настоящего извещения. Котировочная заявка заполняется по всем пунктам с указанием конкретных характеристик и потребительских свойств и должна быть сформулирована в виде конкретного предложения, а не словами «Согласны», «так же», «соответствует», «эквивалент» и т.п. При описании параметров характеристик товаров, работ, услуг использование слов «или эквивалент» не допускается. Не заполнение строк заявки рассматривается как не подтверждение условий заказчика. Подача котировочной заявки в форме электронного документа осуществляется в соответствии с формой котировочной заявки, указанной в приложении №1 к извещению о проведении запроса котировок и в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». |
|  | Максимальная цена контракта | 263 000 (двести шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек |
|  | Дата публикации Извещения о проведении запроса котировок | 01.06.2010г. |
|  | Дата начала подачи котировочных заявок | с 02.06.2010 г. в рабочие дни с 8-30 до 12-30 и с 13-30 до 17-30 (время местное) |
|  | Дата и время окончания подачи котировочных заявок | 10.06.2010 г. 17-30 (время местное) |
|  | Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок | 11.06.2010 г. |
|  | Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение работ по благоустройству и ремонту тротуаров и освещения на часовне. |
|  | Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение работ по благоустройству и ремонту тротуаров и освещения на часовне пос. Мундыбаш. Характеристики согласно приложения №2 к извещению о проведении запроса котировок. - щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 10 – 20 мм; - щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20 – 40 мм; - песок природный для строительных работ средний; - бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм., класс В 7,5 (М100); - сетка из проволоки холоднотянутой ВР – 1 диаметром 5 мм.; - подоконник белый ПВХ ВГ 30(01) шириной 400 мм. длиной 2 м.; - провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение мм2 до 6; - кабель до 35кВ; - кабель двух – четырехжильный сечением жилы до 10 мм2; Виды выполняемых работ: - устройство покрытий из тротуарной плиткой 163,42м2; - установка бортовых камней 181,6 м.п.; - облицовка стен часовни мраморной плиткой 2,9м2; - прокладка кабеля 50 м.п. |
|  | Количество поставляемого товара, объемы выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение работ по благоустройству и ремонту тротуаров и освещения на часовне пос. Мундыбаш. Объемы работ согласно приложения №2 к извещению о проведении запроса котировок. |
|  | Требование к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | В соответствии с действующими нормами и правилами. Гарантия 2 года, согласно ГОСТ, СНиП, качественно и в сроки оговоренные контрактом. |
|  | Требование к безопасности поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | В соответствии с действующими нормами и правилами. Соблюдение правил техники безопасности, проведение инструктажа. |
|  | Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и их показатели | Соответствующей действующим стандартам и техническим условиям. |
|  | Иные показатели поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | Не установлены. |
|  | Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Кемеровская область, Таштагольский район, п. Мундыбаш. |
|  | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | С момента заключения Муниципального контракта до 30.06.2010 г |
|  | Сведения о включенных в цену контракта расходах | Цена должна включать в себя расходы на доставку, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и оставаться фиксированной на протяжении всего периода выполнения муниципального контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения количества продукции и иных условий исполнения контракта. |
|  | Место и адрес подачи котировочных заявок | 652990, Кемеровская область, г.Таштагол, ул. Ленина, 60, кабинет 411, тел. 8 (38473) 33-609, E-mail: torgiatr@mail.ru, в рабочие дни с 8-30 до 12-30 и с 13-30 до 17-30 (время местное). |
|  | Срок и условия оплаты | Безналичный расчет Предусмотрена предоплата в размере 20% от общей стоимости работ; 80% оплачивается по факту выполнения работ на основании акта приема-сдачи выполненных работ путем перечисление денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в течение 20 банковских дней. |
|  | Срок подписания победителем контракта и порядок его заключения | Срок со дня размещения на официальном сайте протокола, в течение которого победитель должен подписать муниципальный контракт и передать его Заказчику составляет не более 10 дней. Муниципальный контракт заключается не ранее чем через 7 дней, со дня размещения протокола на официальном сайте и не более чем 20 дней, со дня подписания указанного протокола, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта. |
|  | Требование об отсутствии участника размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков | Участник размещения заказа не должен состоять в реестре недобросовестных поставщиков, в противном случае при подаче котировочной заявки таким участником размещения заказа такая котировочная заявка будет рассматриваться как не соответствующая требованиям установленным в извещении о проведении запроса котировок. |
|  | Порядок подачи котировочных заявок | - любой участник размещения заказа, в том числе участник размещения заказа, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается; - поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения; - переговоры между заказчиком или котировочной комиссией и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускаются; - котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участнику размещения заказа, подавшему такие заявки. |
|  | Ограничение участия в размещении заказа | - участие в размещении заказов может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ и иными федеральными законами |
|  | Условия заказчика | Условия исполнения контракта, предлагаемые участником в котировочной заявке должны соответствовать требованиям и условиям заказчика, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Предлагаемая цена контракта должна соответствовать количеству и цене за единицу товара. Уборка мусора и вывоз его на специальные мусорные полигоны. |

Контактная информация:

| Адрес | Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Ленина, 60, кабинет 411, |
| --- | --- |
| Контактное лицо | Божко Анна Викторовна |
| Тел. | 8 (38473) 33-609 |

Приложения:

- Форма котировочной заявки.

- Техническое задание

- Проект муниципального контракта.

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

ФОРМА котировочной заявки

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на запрос котировок № 02/11-71-2010-ЗК

Дата _________

Кому:________________________________________________________________________________________

(полное название государственного (муниципального) заказчика, почтовый адрес; наименование уполномоченного органа, адрес)

От кого: _____________________________________________________________________________________

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика участника размещения заказа |  |
| Контактный телефон |  |

Изучив Ваш запрос котировок, предлагаем осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг:

| Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |  |
| --- | --- |
| Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг* |  |
| Количество поставляемого товара, объемы выполняемых работ, оказываемых услуг |  |
| Предложения к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |  |
| Предложения к безопасности поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  |
| Предложения к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и их показатели |  |
| Иные показатели поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |  |
| Предлагаемая цена контракта, руб., с указанием сведений, включенных в цену расходов** |  |
| Место и условия доставки поставляемого товара, место выполнения работ, оказания услуг |  |
| С исполнением условий контракта, указанных в извещении о проведении запроса котировок | _________________________________________ (указать согласны или не согласны) |

Контактная информация:

| Адрес |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Электронная почта |  |

________________М.П.                                                           ___________________________________ (подпись)

(должность)

_____________________________________________________________________________________________

Заявка принята:

| « |  | » |  | 2010 г. |  | в |  | час. |  | мин. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицо, уполномоченное принять заявку: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |

Примечание:

* подлежит обязательному заполнению, и должно быть сформулировано в виде конкретного предложения, а не словами «Согласны», «так же», «соответствует», «эквивалент» и т.п.

** Подлежит обязательному заполнению. В данной строке указывается не только предлагаемая цена, но и сведения о включенных в нее расходах.

Приложение № 2 
к извещению о проведении запроса котировок

# Техническое задание

1. Общие положения:

1.1. Предмет запроса котировок: Выполнение работ по благоустройству и ремонту тротуаров и освещения на часовне в п. Мундыбаш.

1.2. Характеристики и объемы выполнения работ:

1.2.1. Дорожка № 1:

- демонтаж старой плитки 6м2;

- устройство покрытий из тротуарной плитки 6м2;

- исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала (песка) 6м2.

1.2.2. Дорожка № 2:

- разборка бортовых камней на бетонном основании (вручную) 18,5м;

- установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях 18,5м.

- демонтаж старой плитки 35,5м2;

- устройство покрытий из тротуарной плитки 35,5м2;

- исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала (песка) 38,2м2.

1.2.3. Дорожка № 3:

- разборка бортовых камней на бетонном основании (вручную) 8,5м;

- установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях 8,5м.

- демонтаж старой плитки 48,4м2;

- устройство покрытий из тротуарной плитки 48,4м2;

- исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала (песка) 48,4м2.

1.2.4. Дорожка № 4:

- разборка бортовых камней на бетонном основании (вручную) 67,4м;

- установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях 67,4м.

- демонтаж старой плитки 37,8м2;

- устройство покрытий из тротуарной плитки 37,8м2;

- исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала (песка) 37,8м2.

1.2.5. Площадка № 1:

- разборка бортовых камней на бетонном основании (вручную) 14м;

- установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях 14м.

- демонтаж старой плитки 8м2;

- устройство покрытий из тротуарной плитки 8м2;

1.2.6. Площадка № 2:

- разборка бортовых камней на бетонном основании (вручную) 18м;

- установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях 18м.

- демонтаж старой плитки 9м2;

- устройство покрытий из тротуарной плитки 9м2;

- исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала (песка) 9м2;

1.2.7. Площадка № 3 (со скамейками):

- разборка бортовых камней на бетонном основании (вручную) 55,2м;

- установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях 55,2м.

- демонтаж старой плитки 18,72м2;

- устройство покрытий из тротуарной плитки 18,72м2;

- устройство бетонной подготовки (под бордюры) 0,6м3;

- исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала (песка) 18,72м2;

1.2.8. Часовня:

- демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м. массой до 1,5 тн. 1 шт.;

- демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м. массой до 3,5 тн. 1 шт.;

- разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м. без креплений с откосами, группа грунтов 2 (с доработкой) 1,07м3;

- устройство подстилающих щебеночных слоев 0,71 м3;

- армирование подстилающих слоев и набетонок 0,011 тн.;

- устройство бетонной подготовки 0,36 м3;

- укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м. массой до 1,5 тн. 1 шт.;

- укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м. массой до 3,5 тн. 1 шт.;

- разборка облицовки из мраморных плиток, уложенных на растворе 2,9м2;

- облицовка стен, столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (из мраморных плиток, снятых ранее) 2,87м2;

- установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51м – 7,1 м.п.;

1.2.9. Прокладка кабеля:

- разработка грунта в ручную в траншеях глубиной до 2м. без креплений с откосами, группа грунтов 2 – м3;

- затягивание кабеля в металлическую трубу, соединение жил проводов;

- прокладка кабеля по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами 50 м.п.;

- засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 – 9м3.

Приложение № 3 
к извещению о проведении запроса котировок

ПРОЕКТ

Муниципального контракта

на ремонтные работы

п. Мундыбаш                    							    	  ____________2010г.

Администрация поселка Мундыбаш, именуемая  далее «Заказчик», в лице главы п.Мундыбаш Федорко Сергея Васильевича, действующего на основании Положения от 05.12.2005г. № 3 с одной стороны, и ______________, именуемый далее «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Решения Единой комиссии по размещению муниципальных заказов на приобретение материалов и оказания услуг (Протокол заседания ___________________), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами все работы по благоустройству и ремонту тротуаров и освещения часовни в соответствии с условиями Контракта, заданием Заказчика и проектной-сметной документацией: приобрести материалы и оказать услуги по кладке тротуарной плитки (на территории часовни): разборка тротуарной плитки.; устройство покрытия тротуаров и площадей из прямоугольных искусственных элементов мощения; демонтаж и монтаж новых бетонных бортовых камней, ремонт освещения а также включая возможные работы, определенно не упомянутые в сметной документации, но необходимые для нормальной эксплуатации объекта, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Контрактом цену.

Улучшения, производимые Подрядчиком на территории часовни п. Мундыбаш по отделочным работам согласно сметной документации, подобные улучшения именуются далее «объект Контракта» или «Объект».

1.2. Кроме того, Подрядчик может в процессе выполнения работ подбирать для выполнения субподрядных работ строительные организации, а также изучать рынок строительных и иных материалов и других изделий строительного назначения и предоставлять соответствующую информацию Заказчику.

1.3. По завершении работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по акту выполненную Подрядчиком работу. За работу, выполненную субподрядчиками  Подрядчика, Подрядчик отвечает как за свою собственную работу.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим Контрактом работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

2.1.2. Выполнять все работы по благоустройству и ремонту в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать объект в установленный срок в соответствии, обеспечивающим нормальную эксплуатацию.

2.1.3. Поставить на площадку необходимые материалы, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

2.1.4. Информировать Заказчика о заключении договора подряда с субподрядчиками по мере их заключения с указанием предмета договора, наименование и адреса субподрядчика.

2.1.5. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками за координации их деятельности.

2.1.6. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе ремонтных работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.7. Обеспечивать в ходе ремонтных работ выполнение на площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

2.1.8. Обеспечить содержание и уборку площадки и прилегающей к ней территории.

2.1.9. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного ремонта объекта за пределы площадки принадлежащие Подрядчику строительное оборудование, инструменты и другое имущество принадлежащее Подрядчику, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком.

2.1.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Контракта.

2.2. Права и обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.2.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в п. 3  настоящего Контракта.

2.2.3. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от требований проектно-сметной документации, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Если Заказчик не сделает такого заявления, он теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

2.2.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Контракта. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта. Заказчик также будет обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Контракта, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

2.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

2.2.6. Если Заказчик не выполнил в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока ремонтных работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию.

3.  СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата выполненных по настоящему Контракту работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, а именно ________________________ рублей, с учетом  НДС.

3.2. Заказчик выплачивает Подрядчику предоплату в размере 20% от стоимости услуг,  после подписания настоящего Контракта. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в сроки, установленные настоящим Контрактом, или досрочно.

3.3.  По окончанию всех работ Поставщик представляет Заказчику акты приемки выполненных работ и затрат,  справку о стоимости выполненных работ, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры.

3.4. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком не позднее 30 календарных дней после полного его завершения, включая устранения выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

3.5. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется  перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

4.1. Приемка завершенного объекта осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.2. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение пяти дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче Объекта.

4.3. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом, который подписывается обеими Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой Стороной.

4.4. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

4.5. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, изделий, соответствии государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество, а также качество выполнения всех работ в соответствии с проектной-сметной документацией и действующими нормами.

- качество выполнения всех работ в соответствии с настоящим контрактом и действующими нормами, своевременное устранение недостатков и дефектов.

5.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и работ устанавливается 2 года с даты подписания Сторонами акта приемки готового объекта.

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки. 	Гарантийный срок в этом случае продлятся соответственно на период устранения дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов  и недоделок, Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную сумму,  причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением Контракта подряда, Подрядчик имеет право на удержание принадлежащего Заказчику остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества Заказчика до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

6.3. В случае если фактические расходы Подрядчика окажутся меньше тех, которые учитывались при определении цены работ, Подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим Контрактом, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.

6.4. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных контрактом, подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1.  Работы по настоящему Контракту должны быть начаты Подрядчиком со дня подписания Контракта и завершены  до 30 июня 2010г.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно являлось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлятся соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длится более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят целесообразность продолжения строительства.

Если Стороны в течение одного месяца не придут к согласованному решению, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжение Контракта.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на два месяца по причинам, независящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения ремонтных работ, влекущего увеличения срока окончания строительных работ более чем на два месяца;

- систематического несоблюдения Подрядчиком требования по качеству работ;

9.2. Подрядчик вправе расторгнуть Контракт в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполнение работы или задержку их более чем на три месяца;

- консервации или остановки Заказчиком строительных работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца;

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

10.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту передаются на разрешение в Арбитражный суд.

10.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд,  Стороны примут меры к его урегулированию в претенциозном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Для заключения настоящего Контракта Подрядчик обязан представить лицензию на право осуществления строительной деятельности и производства строительно–монтажных работ.

11.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается Сторонами на паритетных началах.

11.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущие за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного Соглашения.

11.4. При выполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»							«ПОДРЯДЧИК»